一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 万州天生城大遗址公园 | | | 项目  编码 | | | 2136902 | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 重庆市万州区文化和旅游发展委员会 | | | 财政  科室 | | | 财务室 | | 项目  联系人 | 谭莉 | | 联系电话 | | 023-61018875 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | 全年  （调整）预算数 | | | | 全年执行数 | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 948.11 | | 948.11 | | | | 948.11 | | | 100 | | 10 | 10 |
| 其中：  上级资金 | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |
| 区级资金 | | 948.11 | | 948.11 | | | | 948.11 | | | 100 | | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 完成考古调查发掘、城门城垣及附属设施修缮等。 | | | | | | 完成考古调查发掘、城门城垣及附属设施修缮等。 | | | | | 完成考古调查发掘、城门城垣及附属设施修缮等。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 考古勘探调查 | 平方米 | | ≥ | | 32000 | | 32000 | 32000 | 100 | | 20 | 20 | | 是 |
| 考古发掘 | 平方米 | | ≥ | | 3000 | | 3000 | 3000 | 100 | | 20 | 20 | | 是 |
| 城门城垣修缮 | 米 | | ≥ | | 500 | | 500 | 510 | 100 | | 20 | 20 | | 是 |
| 验收合格率 | % | | = | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 10 | 10 | | 否 |
| 安全保证率 | % | | = | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 10 | 10 | | 否 |
| 服务对象满意度 | % | | ≥ | | 90 | | 90 | 90 | 100 | | 10 | 10 | | 否 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |