一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 万州天生城大遗址公园 | 项目编码 | 2136902 | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 | 重庆市万州区文化和旅游发展委员会 | 财政科室 | 财务室 | 项目联系人 | 谭莉 | 联系电话 | 023-61018875 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 948.11 | 948.11 | 948.11 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：上级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 区级资金 | 948.11 | 948.11 | 948.11 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 完成考古调查发掘、城门城垣及附属设施修缮等。 | 完成考古调查发掘、城门城垣及附属设施修缮等。 | 完成考古调查发掘、城门城垣及附属设施修缮等。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 考古勘探调查 | 平方米 | ≥ | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 考古发掘 | 平方米 | ≥ | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 城门城垣修缮 | 米 | ≥ | 500 | 500 | 510 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 安全保证率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 说明 | 无 |