附件2

牌楼街道2022年高层建筑消防安全

综合治理重点任务分解

| 专项行动 |  | 工作任务 |  |  | 工 作 内 容 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深化建筑 消防设施 隐患整治 （牵头单位：应急办） |  | 持续开展 消防用水 问题整治 |  |  | 1.对前期整改完毕的高层建筑消防用水问题开展“回头看”，重点排查消防供水功能是否正常，日常维护保养是否落实，发现隐患整治不彻底的，责成立即整改。 | 各社区 应急办 |  |
|  |  | 滚动 排查 整治 |  |  | 2.对滚动排查出的消防用水、火灾自动报警、自动灭火、防烟排烟等消防设施隐患问题，区分轻重缓急，制定年度计划和整改方案，落实整治责任、资金和防范措施，由街道办事处与属地社区签订责任书，逐小区逐楼栋开展整治。 | 各社区 应急办 |  |
|  |  | 督促 隐患 整改 |  |  | 3.对整改资金落实困难的老旧高层建筑，统筹纳入老旧小区改造，分批分步按期推进整改。 | 各社区 规环办 应急办 |  |
|  |  |  |  |  | 4.构成重大火灾隐患的，采取挂牌督办、警示约谈等方式督促整改。 | 各社区 应急办 |  |
| 深化“生命 通道”重点 区域整治 （牵头单位：规环办） 深化“生命 通道”重点 区域整治 （牵头单位：规环办） |  | 强化重点区域挂牌 整治 |  |  | 5.动态更新占用、堵塞消防车通道严重的小区（道路）综合整治任务清单，“一区域一对策”制定整治方案，明确整治责任、时间和措施，实施挂牌督办，推动占用、堵塞消防车通道严重的小区（道路）开展重点整治攻坚，确保逐个销号。 | 相关社区 规环办 应急办 |  |
|  |  | 规范“生 命通道” 标识设置 |  |  | 6. 按照消防车通道、消防车登高操作场地标识应设必设要求，由管理单位全面施划完善。 | 各社区 规环办 应急办 |  |
|  |  | 综合解决 泊位难题 |  |  | 7.加强停车位规划建设管理，将综合整治的小区（道路）纳入城市停车设施发展，改造小区公共区域，挖掘停车资源，加快扩建新建停车设施，增设停车泊位。 | 各社区 规环办 |  |
| 深化用电 用气专项 整治行动 （牵头单位：经发办） |  | 清单化 整治隐患 问题 |  |  | 8.配合供电供气企业对前期排查发现的电气、燃气隐患问题整治情况开展清理，对未整治完毕的，建立隐患问题清单，逐项整改销号；对问题集中的小区，实施综合治理，推动整改落实。 | 各社区 经发办 |  |
|  |  | 深化设施 排查整治 |  |  | 9.发动物业服务企业开展电气隐患排查，2022年6月底前，完成责任范围内其他管沟与电力燃气设施间距不足、电气线路老旧破损、超负荷运行等问题整治。 | 各社区 规环办 经发办 |  |
|  |  |  |  |  | 10. 配合供电供气企业按照相关规定履行居民用户和非居民用户安全监管检查职责，强化电力线路、燃气管线检查，及时发现和处置消防安全隐患，同时定期开展宣传教育，提供指导服务。 | 各社区 经发办 |  |
|  |  | 加强电动 自行车 管理 |  |  | 11.依法查处私拉乱接电气线路、违规改装电动自行车、电动自行车违规存放充电等违法行为。 | 各社区 经发办 规环办 应急办 |  |
|  |  |  |  |  | 12.防止电动自行车进入电梯、楼道。新改、扩建电动自行车集中停放和充电区域，引导电动自行车规范停放。 | 各社区，规环办、经发办 |  |
| 巩固可燃雨棚和突出外墙防护网整改防范机制（牵头单位：规环办） |  | 开展整治 工作“回 头看” |  |  | 13.组织开展高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网整治“回头看”，对遗留隐患问题，在2022年4月底前登记造册，6月底前整改完毕。 | 各社区 规环办 |  |
|  |  | 严格 日常 管理 |  | 14.将可燃雨棚和突出外墙防护网整治纳入市容环境提升、老旧小区改造重点内容，有序推进多层建筑整改。 |  |  | 各社区 规环办 |
|  |  |  |  | 15.巩固完善日常防范制度，推动物业服务企业切实履行发现、劝阻、报告违规搭建可燃雨棚、突出外墙防护网等行为以及宣传教育职责，发挥日常安全管理前哨作用。 |  |  | 各社区 规环办 |
|  |  |  |  | 16.持续加强雨棚和防护网生产、销售、安装等环节的管控，推行相关产品标准和管理规范，开展综合执法。 |  |  | 规环办 经发办 应急办 |
| 巩固隐患滚动排查机制 （牵头单位：应急办） | 探索“社 区（小区） 排查报 告、街道 整治吹 哨”模式 |  | 17.建立由应急办、规环办、经发办和物管办等站办所牵头组织的隐患滚动排查整治机制。结合日常安全检查和专项排查工作，实时掌握辖区高层建筑底数，摸排消防设施、“生命通道”、可燃雨棚和突出外墙防护网、用电用气、安全管理等情况，定期组织住宅小区开展“三查三清”。 |  |  | 各社区 应急办 规环办 物管办 经发办 |  |
|  | 进行 全面 排查 |  | 18. 2022年4月底前，按照“单位自查、站办所联合普查”的原则，组织对辖区高层建筑再开展一轮全面摸排，并建立完善新的基础台账和隐患整改责任清单，推动隐患整改工作落实。 |  |  | 各社区 应急办 规环办 物管办 经发办 |  |
| 巩固消防 设施质量 管控和维 护管理机 制 （牵头单 位：应急办） | 强化整改 工程质量 管理 |  | 19.查验整改工程设计、施工单位的相应资质等级，鼓励聘请有资质的监理单位进行工程监理。实施整改质量保修制度，明确不少于两年的整改保修期限。 |  |  | 各社区 规环办 应急办 |  |
|  | 强化 联合 验收 |  | 20.整改后由相关站办所牵头组织验收，相关部门、物业服务企业和业主代表参与，验收资料应收集整理并及时归档备查。 |  |  | 各社区 规环办 应急办 |  |
|  | 强化后续 维护管理 |  | 21.消防设施隐患整改完毕的高层建筑，必须逐栋明确日常管理单位和维护保养单位。 |  |  | 各社区 应急办 |  |
|  |  |  | 22.对老旧小区或无统一管理的，由政府指定日常管理单位；对政府资金投入改造且无统一管理的，鼓励采取购买服务方式，加强后续维护管理。 |  |  | 各社区 规环办 应急办 |  |
| 巩固联合 执法和联 动响应机 制 （牵头单位：规环办） | 加强“生 命通道” 联合执法 |  | 23.进一步落实“生命通道”监管执法长效机制和严格执法管理要求，健全完善会商研判、联合执法、信息共享机制，常态化开展联合执法，在重点时段、重点区域开展集中执法，保持整治高压态势。 |  |  | 各社区 规环办 应急办 |  |
| 提升消防 安全管理 能力 （牵头单位：应急办） | 规范 日常 管理 |  | 24.高层建筑逐栋明确消防安全管理单位和消防设施维护保养单位，高层公共建筑逐栋明确消防安全管理人、高层住宅建筑逐栋明确楼栋长，落实消防控制室双人持证上岗制度，规范防火巡查检查、消防设施维护保养工作，并在显著位置公示。 |  |  | 各社区 应急办 规环办 物管办 |  |
|  | 落实 网格化 管理 |  | 25.各社区将高层建筑消防安全风险排查纳入网格化管理重点，督促指导隐患及时整改。 |  |  | 各社区 |  |
|  | 执行标准化管理 |  | 26.选取辖区典型高层建打造消防管理示范标杆，组织召开标准化管理现场会，推行达标创建活动。 |  |  | 应急办 |  |
| 提升居民防灾应急能力（牵头单位：应急办） | 深化消防安全宣传 |  | 27.将“自觉维护建筑消防设施”、“畅通生命通道”等内容纳入全民普法范畴。 |  |  | 各社区 平安办 |  |
|  |  |  | 28.依托“全民消防安全学习云平台”，精准开展消防教育培训。 |  |  | 各社区 应急办 |  |
|  | 提升居民防灾能力 |  | 29.鼓励为老旧小区高层建筑安装独立式火灾报警探测装置，指导居民家庭制定火灾疏散逃生计划。高层住宅小区全年至少开展1次疏散逃生演练，推广购买火灾惠民保险。 |  |  | 各社区 应急办 |  |
|  | 保障灭火救援能力 |  | 30.在高层公共建筑、高层住宅小区建设微型消防站，提升初起火灾的处置能力。 |  |  | 各社区 应急办 |  |
| 提升政策法规保障能力（牵头单位：应急办） | 加强政策法规保障 |  | 31.贯彻落实《重庆市消防设施管理规定》，提升物业服务企业、消防服务机构消防设施日常管理和维护保养水平。 |  |  | 各社区 物管办 应急办 |  |
|  |  |  | 32. 结合市级层面即将出台的《建筑消防设施维护管理技术规程》，规范消防设施日常管理和维护保养。 |  |  | 应急办 |  |
|  |  |  | 33. 结合市级层面即将修订的《消防安全管理标识》，对消防车通道、消防车登高操作场地提出更加符合本地实际的消防安全标识化管理要求。 |  |  | 各社区 应急办 规环办 |  |
|  |  |  | 34.建立完善超高层建筑规划建设源头管控机制，确保与救援能力相匹配。 |  |  | 物管办 应急办 |  |
|  |  |  | 35.运用高层建筑消防安全自查指南和日常检查指引，落实物业服务企业等管理单位主体责任。 |  |  | 各社区 物管办 应急办 |  |