新田府发〔2021〕62号

重庆市万州区新田镇人民政府

## 关于印发《新田镇2021年度松材线虫病

## 防控工作实施方案》的通知

各村（社区）、相关部门单位：

　　为有效控制松材线虫病，坚决遏制松材线虫病的扩散蔓延，巩固松材线虫病防控成果，确保我镇森林资源安全，根据重庆市林业局《关于确认2021年度松材线虫病防治实施

方案的函》（渝林函〔2021〕288号）文件要求，结合我镇实际，制定本方案如下：

1. 指导思想

按照“科学除治、依法防控、多措并举”的方针, 加强防控能力建设,落实防治责任和措施,实施科学防治,最大限度地减少我镇松材线虫病发生面积,尽快清除枯病死松木,确保我镇松林资源和森林生态安全。

　　二、疫情基本情况

　　我镇共有森林面积11.56万亩，马尾松林面积3.65万亩。根据2021年8月-9月秋季松材线虫普查统计，我镇松材线虫病发生面积为1.3万亩，发现松材线虫病枯死3500株，疫情发生涉及全镇多个村（社区），盐井社区、义和村、天德村、幸家村、西村村、东村村、铜马村等，松材线虫病疫情严重，除治形势严峻，如不及时除治，将对新田镇松林造成毁灭性灾害。

　　三、除治工作时间安排

　　（一）准备阶段

　　2021年8月至9月上旬，落实防控资金，组建和确定专业除治队伍，办理好有关疫木采伐手续，对确定好防治队伍进行工具使用、树木处理、喷药杀虫、地膜覆盖、存储运输、安全除治等环节进行培训。

　　（二）松材线虫病集中除治

　　根据松材线虫病传播特性，我镇先行除治，将于2022年3月31日前，全面完成对所辖区松材线虫病疫木的清除销毁工作和我镇群众房前屋后松材的清理销毁工作。

1. 松褐天牛综合防治

　 2022年4月至9月，我镇将采用喷洒化学药剂、安装诱捕器、诱木诱杀、生物药剂施放等综合措施，完成对松材线虫病传播媒介松褐天牛的综合防治工作。

　　四、清理除治技术要求

　　（一）枯死松树清理。采取强度择伐的方式清除。清除工作按照疫区边缘小班向中心推进的原则，彻底清除治理镇内所有枯死松树，并集中除害处理；除治过程严格按照“一查二砍三除四包五埋六标”的技术操作程序和要领进行。“一查”即查清枯死松树的数量、做到不漏伐；“二砍”即将枯死松树砍除，树兜保留不超过5厘米；“三除”即就近清理出安全范围，将砍伐的枯死松树及1厘米以上的枝条全部焚烧，并掩埋；“四包”即在伐桩上施放1-2粒磷化铝后用0.8mm厚的塑料薄膜全部包住树桩，并将绳捆紧塑料于树兜；“五埋”即在包好塑料的伐桩上埋土30厘米以上；“六标”即在处理好的伐桩边做好醒目的标识。

　　（二）开展常年巡查。结合枯死松树集中清理的成效，建立常年巡查工作制度，采取定期巡查和固定监测等多种方式，对发现的可疑或不明原因的枯死松树，要立即取样送检，并按技术规程清理枯死松树，做到发现一株，清理一株，除害一株，争取防治工作的主动性。

　　五、工作措施及实施步骤

　　（一）确定防治队伍

　　新田镇松材线虫病疫情发生面积大、防治任务重、涉及资金多。为确保防治工作落到实处，规范资金的使用和管理，确保防治效果，我镇将防治任务采取绩效承包，通过公开招投标方式确定防治队伍。

（二）召开动员大会

根据方案要求，镇政府组织经发办、财政所、农服中心、松材线虫病疫情发生相关村（社区）、除治公司，开好动员会，协调各种矛盾，分解落实除治责任，确保除治工作顺利进行。

　　（三）开展除治工作

　　召开动员会后，除治公司立即组织队伍进场开展除治工作，同时报告镇农服中心和村（社区），村（社区）安排护林员跟班作业，清理过程按照技术要求操作，确保无遗漏、无虚报漏报、无安全事故发生。

根据除治要求，当天清理后的枯病死木需集中烧毁，结合当前蓝天保卫战工作部署，要求对义和村、天德村公路近的枯病死木采取运出粉碎的方式进行处理，粉碎后的木片直径不得大于3毫米。

（四）检查验收工作

　　清理除治工作完成后，由监理进行初步验收，确保除治质量和效果，杜绝弄虚作假。初验合格后，向区松材线虫除治指挥部提出书面申请验收报告，由指挥部组织出具验收报告。

　　六、具体工作要求

　　（一）提高认识，加强领导，全面全力保障到位

成立松材线虫病防控指挥部，由镇长任指挥长，成员单位由镇纪委、经发办、农服中心、财政所、执法队、各松材线虫病疫情发生村等单位组成。各级成员单位要认真贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强松材线虫病预防和防治工作的通知》等规定，分工负责，确保任务到位、责任到位、措施到位。

　　（二）周密计划，精心组织，抓牢抓实除治工作

　　在除治松材线虫病前要根据普查情况，周密做好除治工作的各项流程计划，精心组织有力人员进行除治施工，做到除治流程科学规范到位，严格按照每一步技术要求进行，切实打好除治松材线虫病攻坚战。

　　（三）紧盯节点，严格把关，保质保量除治效果

要抓住松材线虫病的有效除治季节，加快疫木除治工作，严格除治质量把关，确保不漏除，同时，要对清理出来疫木进行严格销毁和登记，不出现外流及遗漏现象。

　 重庆市万州区新田镇人民政府

2021年11月10日