重庆市万州区走马镇人民政府

关于印发《走马镇2023年因灾倒房恢复重建工作实施方案》的通知

走马府发〔2023〕43号

各村（居）民委员会：

经领导研究同意，现将《走马镇2023年因灾倒房恢复重建工作实施方案》印发你们，请认真参照执行。

重庆市万州区走马镇人民政府

2023年11月29日

（此件公开发布）

走马镇2023年因灾倒房恢复重建工作

实施方案

今年以来，我镇先后发生了暴雨洪涝和地质等多种自然灾害，造成部分受灾群众的住房倒塌、损坏。为切实抓好全镇因灾倒损住房恢复重建工作，帮助受灾人员早日重建家园,根据《自然灾害救助条例》、《重庆市因灾倒塌住房恢复重建补助资金管理工作规程》（渝应急发〔2019〕79号）等文件精神，现就作好我镇2023年因灾倒房恢复重建工作通知如下：

一、明确救助范围，严格审批程序

（一）准确核定倒损住房情况。各村（居）要组织镇村干部等工作人员，逐户调查，现场查看受灾人员倒损住房情况，摸清灾害损失情况，建立因灾倒塌、严重损坏住房户台帐，掌握受灾人员家庭经济状况。

（二）明确资金补助对象范围。因灾倒塌、损坏住房恢复重建资金补助对象为因自然灾害造成以居住为使用目的唯一房屋倒塌或严重损坏，靠自身能力无法解决居住问题，需由政府给予资金补助，帮助恢复重建的农村住户。有下列情况之一者，不纳入恢复重建资金补助范围：一是因灾损毁的长期无人居住的房屋；二是有两处及以上住房，其中一处因灾损毁的；三是因灾倒损的独立厨房、牲畜棚等辅助用房、活动房、工棚、简易房和临时房屋。

（三）严格救助对象审批程序。

倒塌、严重损坏住房恢复重建补助对象的确定程序是：

1.本人申请。因灾倒塌、严重损坏住房的受灾人员本人向村（居）民委员会提出书面申请，注明家庭基本情况、灾害损失情况、因灾住房倒塌、严重损坏情况和需要解决的困难；本人因特殊原因不能申请的，由村小组提名。

2.民主评议。由村（居）民委员会成员、村（居）民代表、受灾人员代表共同组成的民主评议小组，根据灾害损失情况、受灾人员家庭经济状况、受灾人员书面申请内容或提名内容，对受灾人员因灾住房倒塌、严重损坏、需重建情况及其自建能力进行民主评议。

3.张榜公示。经民主评议，符合救助条件的，在村（居）范围内公示；无异议或者经村（居）民委员会民主评议异议不成立的，由村（居）民委员会将评议意见和有关材料提交乡镇（街道）审核。

4.乡镇审核。接到村（居）民委员会提交的评议结果后，镇乡（街道）及时组织力量对本区域因灾倒塌、严重损坏住房情况进行调查核实，及时完成核定工作。乡镇（街道）根据核查结果，对住房倒塌、严重损坏受灾人员按照分类施救、重点救助的原则，确定救助范围和对象，并将有关材料上报区应急局。

5.区县审批。区应急局接到镇乡（街道）上报后，组织人员进行抽查核实，并根据评估分析结果，进行审批。

二、补助标准

今年，我镇因灾倒塌、严重损坏农村居民住房恢复重建补助资金按每户实际建房间数进行补助，每间补助0.5万元，4间及以上的补助2万元。独立厨房、厕所、牲畜棚等辅助用房、活动房、简易房、工棚和临时房屋不得纳入倒房恢复重建资金补助范围。向低保户、特困户等特殊困难家庭适度倾斜。

三、落实补助资金，及时发放到户

恢复重建补助资金必须直接发放到户，并对资金的拨付程序、方式、数额和使用要求进行张榜公示，做到手续完备、凭证齐全、账目清楚、公开透明、公平公正。发放倒房重建补助资金，必须通过“一卡（折）通”发放到户，确保资金支付安全、规范、有效。

四、工作要求

（一）科学规划选址。不得在行蓄洪区、低洼地带、地质灾害多发地、风灾入口处等易灾地带重建住房。合理设计，充分考虑当地住房整体水平和群众承受能力。

（二）精心组织实施。坚持属地管理原则，责任单位为镇应急办，一要具体核实因灾倒损房屋的真实性，二要救助对象确定好救助标准，三要对倒损房救助资金儿建房进度、质量监管到位。并要组织与灾后重建户签订合同或协议，明确具体建房要求和开工、竣工时间，充分调动建房户主观能动性。

（三）规范档案管理。实施倒户重建“十六要件”项目管理。各村（居）要严格按照公文类、补助类、照片类三大类“十六要件”，管理救灾资金、审核补助对象、检查建房情况、规范档案管理，同时注意收集整理重建工作图片、声像资料，制作文字图片资料，全面准确反映灾区民房恢复重建情况及求助效果。

（四）强化监督检查。镇纪委、镇财政所、镇应急办将对建房政策措施落实情况、重建方案执行情况、资金到户情况、建设进度及项目管理情况等进行监督检查，对弄虚作假、截留挪用等违法违规行为，一经查实，按有关规定严肃处理。

附件： 1.因灾倒房户需救助申请及审批表

2.灾民倒房重建对象公示（村级）

3.灾民倒房重建明白卡

4.灾民建房责任书（村与乡镇）

5.万州区因灾倒损住房恢复重建进度情况统计表

6.因灾倒损住房恢复重建补助台账

7.倒房重建项目管理十六要件材料汇编装订规范

8.倒房重建项目管理档案材料审核统计表

附件1

因灾倒房户恢复重建需救助申请及审批表

单位：人、元、间、平方米

| 户 主 姓 名 |  |  |  | 家庭 人口 |  |  |  | 家庭 住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证 号 码 |  |  |  |  |  |  |  | 家庭 类型 | 低保户 |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 灾 日 期 |  |  |  |  |  |  |  | 自然灾 害种类 |  |  |  |  |  | 家庭经 济状况 |  |  |  |  |  |  |
| 原有住 房结构 |  |  | 原有住房间数 |  |  |  |  | 倒塌房 屋间数 |  |  | 损坏房 屋间数 |  |  |  |  |  |  | 直接损失 |  |  |
| 计划重 建间数 |  |  | 重建住 房结构 |  |  |  |  | 重建 面积 |  |  |  | 重建 形式 |  |  |  |  | 集中重建□ 购房 □ 分户散建£ 其它□ |  |  |  |
| 建房计划总投入(折款) |  |  |  |  | 自筹 |  |  |  |  | 政府 救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需解决的困难和问题 | 我家住 乡（镇、街道） 村 组 （小地名）。家庭人口 人，家庭年人均收入 元。今年 月 日我家遭受 袭击，房屋垮塌（严重损坏） 间。鉴于我家庭经济困难，自救能力差，请求解决我住房恢复重建补助款 元。 户主： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在村（居）民委员会意见 | 情况属实，同意申报救助 元，呈镇政府审批。 驻村干部签字： 村民委员负责人（签字）： 村民委员（章） 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在镇乡（街道办事处）政 府意见 | 情况属实，拟同意救助 元。 经办人： 拟同意，呈区应急管理局审批。 单位负责人： 人民政府（章） 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市万州区应急局意 见 | 拟同意镇乡、街道救助 元的意见，呈报 领导审批。 经办人 ： 单位负责人意见： 重庆市万州区应急管理局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.家庭类型：五保户、低保户、重点优抚对象、其他户。

2.住房结构指：土木结构、砖木结构、砖混结构以及其他四类。

3.重建形式：在后面的“□”中打“√”。

4.联系电话：填救助对象家庭联系电话，若无则填就近可联系电话或村组干部电话。

5.此表填写到户，一式二份，区(县)应急部门、镇乡（街道）各保存一份。

附件2

镇（乡）    年受灾群众倒损

房屋恢复重建对象及恢复重建补助的公示

经本人申请、村组民主评议，    镇（乡）人民政府集体研究，将下列人员确定为灾民倒房重建救助对象，并根据其对象受灾程度、自救能力等状况，拟安排一定数量建房救助款，现予以公示。如有不实不当之处，请于  月  日前向镇（乡）人民政府或区应急局反映举报。我们将再次安排工作人员进行调查核实，如反映举报属实，取消其救助对象资格。

镇乡举报电话：     区应急管理局举报电话：58135827

| 户主姓名 | 住址 | 家庭人口 | 倒塌或者严重损坏房屋 |  | 拟救助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 |  |  |

说明：按实际建房间数进行补助，每间补助0.5万元，4间及以上的补助2万元。

××村（居）民委员会（盖章）

年  月  日

附件3

灾区民房恢复重建明白卡

| 户 主 |  |  |  | 住 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家庭 人口 |  |  |  |  |  |  | 灾种 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建 房屋 | 总投资 | 重建方式 |  |  |  |  | 重建地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 |  |  |  |  |  |  | 结构 |  | 动完工时间 |  |  |  |
|  |  | 自建 |  |  | 联建 |  | 原基 |  | 本组 |  | 本村 |  | 本镇 |  |  | 占地 |  | 建筑 |  | 间数 |  |  |  |  | 动工 |  | 完工 |  |
| 资金 来源 | 合计 |  | 受灾人员自筹 |  |  | 借贷 资金 |  | 税费减免 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府救助款 |  | 社会捐助款 |  | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）帮扶责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受灾人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本卡一式四份，重建户、村（居）、乡镇（街道）、区应急局各一份。

附件4

灾区民房恢复重建责任书

为认真做好灾区民房倒房恢复重建工作，按照区政府和市应急局的统一部署， 万州区人民政府委托区应急局与     乡镇人民政府（街道办事处）签订受灾人员倒房恢复重建责任书。

一、工作任务

完成受灾人员倒房恢复重建    户、    间（重建名册附后），其中受灾人员新村建设点   个、    户、   间。要求在

年  月  日前完工，受灾人员在    年春节前全部搬入新居。

二、工作责任

（一）区人民政府（区应急局）责任

1.负责按时拨付倒房恢复重建补助资金，对倒房户给予必要的政府救济；

2.负责协调相关部门指导乡镇（街道）落实受灾人员生产恢复和住房重建各项税费减免优惠政策；

3.负责受灾人员建房各项工作的督促指导和检查。

（二）乡镇人民政府（街道办事处）工作责任

1.负责开展倒房户基本情况的调查，制定切实可行的建房工作实施方案；负责受灾人员重建住房的选址、规划；

2.负责建房补助资金及时准确发放到户，组织群众开展帮工投劳，帮助受灾人员解决建房困难；

3.负责受灾人员建房工作具体组织实施，统一办理受灾人员建房相关手续，填发《受灾人员倒房重建明白卡》，并确保兑现；

4.负责落实受灾人员建房工作责任制，对工程质量和安全实施监督管理，对受灾人员重建房竣工后进行验收；

5.负责集中成片建设住房的“三通一平”（即通路、通水、通电和地基平整）；

6.负责受灾人员建房相关资料的收集和上报；

三、奖惩

（一）对受灾人员倒房恢复重建工作任务完成情况进行评比，对工作成绩好的乡镇（街道）人民政府进行表彰，未完成工作任务或工作情况差的进行通报批评。

（二）对在受灾人员倒房恢复重建工作中出现贪污、挤占、挪用救灾资金行为的单位和个人，及因监管不力发生严重建筑质量问题的责任人按有关法规从严查处。

四、本责任书一式三份

镇、村及恢复重建户主各持一份。

乡镇（街道）人民政府

（公章）

分管负责人：

村（居）（签章）：

重建户主（签名）：

年   月   日

注：该责任书由有集中重建任务的镇乡（街道）与区应急局签订，分散重建的由镇乡（街道）与重建户签订。

附件5

202  年万州区因灾倒损住房恢复重建进度情况统计表

| 镇乡 （街道） | 倒房和严重损房重建进度情况 |  |  |  |  |  |  |  | 一般损房修复进度情况 |  |  |  |  | 资金投入情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需重建数量 |  | 已开工 |  |  | 已竣工 |  |  | 需修复数量 |  | 已修复 |  |  | 合计 | 中央财政 | 市级财政 | 区县财政 | 其他 （含救灾捐赠） |
|  | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 开工率 | 户数 | 间数 | 竣工率 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 修复率 |  |  |  |  |  |

| 镇乡 （街道） | 倒塌和严重损坏住房恢复重建补助资金发放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般损房修复补助资金 发放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发放 金额 | 户均 补助 标准 | 发放 户数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发放 金额 | 户均 补助 标准 | 发放 户数 |
|  |  |  |  | 一般户 |  | 建档立卡贫困户 |  | 低保对象 |  | 特困人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户数 | 户均 补助 标准 | 户数 | 户均 补助 标准 | 户数 | 户均 补助 标准 | 户数 | 户均 补助 标准 |  |  |  |

单位负责人：　　　　　　　　填报人：　　　　　　   　联系电话：        　 　填报日期：　 　年　　月　　日

备注：1. 开工率、竣工率、修复率均按户数计算；
　　    2. 开工率是指已开工建设的户数占需重建户数的比例，竣工率是指已竣工的户数占需重建户数的比例。

3. 此表从10月起，每月12日、28日前报区应急局救灾和物资保障科，直至重建任务全部完成。

附件6

| 万州区 镇（乡）、街道202 年因灾倒损住房恢复重建补助台账 制表单位（盖章）： 制表时间：20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主家庭情况 |  |  |  |  |  |  | 灾害基本 情况 |  | 房屋倒塌、损坏 情况 |  |  | 本户倒 损类型 | 恢复重建 补助金 | 一卡通账号 | 领取人签字 |
|  | 户主 姓名 | 户主身份证号 | 家庭 类型 | 家庭 人口 | 家庭住址 | 房屋间数 | 房屋结构 | 受灾 时间 | 灾害 种类 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏 房屋间数 |  |  |  |  |
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 |  |
| 单位 | — | — | — | 人 | — | 间 | — | 年/月/日 | — | 间 | 间 | 间 | — | 万元 | — |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 应急办负责人： 制表人： 说明：1.家庭类型包括（点选）：五保户、低保户、重点优抚对象、其他户； 2.房屋结构包括（点选）：钢筋混凝土、砖混结构、砖木结构、土木结构、木结构、石砌结构、其他； 3.灾害种类包括（点选）：干旱、洪涝、风雹、台风、地震、山体崩塌、滑坡、泥石流、低温冷冻、雪灾、风暴潮、海啸、森林草原火灾、生物灾害、其他； 4.本户倒损类型包括（点选）：倒塌、严重损坏一般损坏。 5.此表于2022年3月31日上报区应急局救灾科。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

倒房重建项目管理

十六要件材料汇编装订规范

一、集中重建点材料汇编装订规范

以点为单位进行十六要件档案存档，以点编写档案号，存档按先共有资料，后分户资料归档。封面为“重庆市万州区**乡镇（街道）**集中重建点资料汇编，时间***”。档案具体顺序如下：

（一）共有资料

1.说明。包括重建的户数、间数，灾情原因，重建时间等基本情况。

2.档案资料目录。

3.重建点新房全貌照片。包括新建房全景、中景和标志牌照片。

4.重庆市区（县）受灾农户倒房重建项目管理档案材料审核统计表。

5.倒房重建方案。包括区县倒房重建方案、乡镇倒房重建方案。

6.下拨资金文件。区县应急、财政下拨资金文件。

7.倒房重建户台帐。

8.民主评议记录。（需参加评议人员签字）

9.公示资料。包括补助资金公示资料。

10.责任书。包括区县与乡镇或乡镇与居委会签定的责任书。(乡镇与个人签定的责任书可装在分户资料中)。

11.倒房户救助资金发放资料。实行打卡发放，含救助资金补助台帐、财政打款凭条等。

12.如有超出以上范围的共有资料，按自定顺序存在共有资料后。

（二）分户资料

以户为单位，每户按以下顺序排列。

1.个人申请或审批表。如有单独的个人申请，申请存在分户资料中首页，如申请在审批表内，直接存审批表。

2.身份证复印件。

3.户口簿复印件。

4.宅基证复印件。

5.明白卡。救助金额填写清楚。

6.旧房照片。

7.乡镇与个人签定的责任书。

二、分散重建户材料汇编装订规范

以乡镇为单位进行十六要件档案存档，以户编写档案号，先共有资料成册，后每户资料成册。封面为“重庆市万州区**镇乡（街道）分散建房户资料汇编，时间***”。档案具体顺序如下：

（一）共有资料

1.说明。包括重建的户数、间数，灾情原因，重建时间等基本情况。

2.档案资料目录。

3.重庆市区（县）受灾农户倒房重建项目管理档案材料审核统计表。

4.倒房重建方案。包括区县倒房重建方案、乡镇倒房重建方案（部分乡镇有方案）。

5.下拨资金文件。区县应急、财政下拨资金文件。

6.倒房重建户台帐。

7.公示资料。包括补助资金公示资料。

8.责任书。包括乡镇、乡镇与村（居）委会签定责任书。

9.倒房户救助资金发放资料。实行打卡发放，含救助资金补助台帐、财政打款凭条等。

10.如有超出以上范围的共有资料，按自定顺序存在共有资料后。

（二）每户资料

1.个人申请或审批表。如有单独的个人申请，申请存在分户资料中首页，如申请在审批表内，直接存审批表。

2.民主评议记录。（需参加评议人员签字）

3.身份证复印件。

4.户口簿复印件。

5.宅基证复印件。

6.明白卡。救助金额填写清楚。

7.旧房照片。

8.镇乡与个人签定的责任书。

9.重建新房全貌照片（将永久性标志拍入照片内）。

附件8

万州区202 年受灾农户倒房重建项目管理档案材料审核统计表

镇乡（街道）名称：

| 点名称 | 共有类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 倒房方案 |  | 下拨资金文件 |  | 倒房台帐 |  | 公示资料 |  | 责任书 (县与乡镇) | 验收情况统计表 | 领款花名册 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花名册 |  | 是否银行打卡 |
|  | 有无 |  | 有无 |  | 有无 |  | 有无 |  | 有无 | 有无 | 有无 |  | 是否 |
| 分散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填总户数 | 个人类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户主名 | 个人申请 | 审批表 | 村民主评议记录 | 身份证 | 户口簿 |  | 宅基证 | 明白卡 | 责任书 (乡镇与人个) | 验收表 | 旧房照片 | 新房照片 | 永久性标识 |
| (共 户) | 有无 | 有无 | 有无 | 是否 相符 | 是否 相符 | 人数 | 是否相符 | 补助金额 | 有无 | 有无 | 有无 | 有无 | 有无 |

审核人：                                                   审核时间：

说明：1.请将以上要件按表内顺序归档；

2.如举行了新居入住仪式的，将相关资料归在合适位置；

3. 乡镇（街道）将归档后的档案资料交救灾和物资保障科审核后拿回装订存档，救灾和物资保障科只收取审批表、验收表、验收情况统计表各1份，资金发放凭证复印件1份。