万州经开区五桥生态工业园回龙、天星社区公共配套设施项目（二期）变更、增加苗木采购及种植、管护

竞争性比选文件

比选人：重庆市玉罗实业有限公司

2021年2月22日

目   录

一、竞选人须知

# 1.比选标的

2.比选人基本情况

3.竞选人资格要求

4.供苗时间

5.苗木规格和质量要求

6.苗木验收

7.结算方式

8.报价要求

9.竞选文件递交

10.竞选保证金及履约保证金

11.时间安排

12.联系方式

二、竞选文件评审及确定中选人办法

三、主要合同条款

四、竞选文件格式

# 一、竞选人须知

# 1.比选标的

本比选文件所涉采购及种植管护万州经开区五桥生态工业园回龙、天星社区公共配套设施项目（二期）变更、增加苗木。

2.比选人基本情况

比选人重庆市玉罗实业有限公司是万州经济技术开发（集团）有限公司下属子公司，注册资金13600万元，主要经营园林绿化、建筑、环境治理和城市供水等业务。公司地址万州区高峰园科创中心3号楼。

# 3.竞选人资格要求

3.1 具有独立法人资格且具备林木种子生产许可证和林木种子经营许可证的企业，营业执照经营范围包含苗木销售内容。

3.2 需具有一般纳税人资格，能开具销售货物类税率9%增值税专用发票的资格（能开具本次采购苗木品种清单）。

3.3 具有良好信誉，在建设工程政务网站上无不良记录，若有在万州经济技术开发区承建的工程或在重庆市玉罗实业有限公司分包的工程，须无违约行为，无不良记录。

3.4 参与竞争性比选的单位须为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司，如区外企业参与竞选，竞选单位须在万州区注册登记二级分支机构，竞选单位参与竞选时必须以内部授权的方式授权其在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，由其直接与比选人结算工程款，按其竞选文件中填报的税率在万州区内足额纳税开具税票。

3.5 关于委托代理人及现场管理人员承诺书（详见承诺书模板）。

3.6 凡在比选人单位承接分包工程项目有两个以上未完工项目的，不能参与本次竞选。即使竞选人报名参与本次比选，比选人将拒收竞选文件。

备注：满足以上资格条件的竞选人，应由具有独立法人资格的企业自行制作竞选文件并按要求签字、盖章。如区外企业委托二级分支机构参与竞选，竞选文件中须提供对二级分支机构的授权委托原件，明确授权内容及相关责任由总公司承担事宜（授权委托格式自拟）。

4.供苗及种植时间

（1）2021年2月28日前开始供苗，2021年3月30日完成种植，供苗时间以比选方正式通知的时间为准。

- 管护时间从竣工验收合格后开始管护两年止。

- 具体供苗时间、栽植时间需根据现场整体拆迁进度为准，如因业主拆迁等问题导致延期，则工期顺延，发包方不作任何经济赔偿。

5.苗木规格和质量要求

5.1质量标准：质量验收按照国家《常用苗木产品主要规格质量标准》（CJ/T34-91）执行。达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

5.2 苗木规格：苗木规格、数量、单价及质量要求（详见报价清单）。

5.3 草花、草籽采购、播种、管护质量要求：种子有生产日期（包装日期）、检验合格证。种子纯度高，无杂质；纯净度95%-98%；种子品质良好，饱满、无干瘪；发芽率高（达95%），出花整齐。播撒的草花和草籽种籽因任何原因不发芽，都需由乙方自行承担损失，并无条件的重新播种（补播）。

6.苗木种植、管护劳务分包质量要求

6.1达到《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012的要求。

6.2常绿乔木应带土球栽植，土球直径应为基径的6-8倍，土球厚度应为土球直径的三分之二以上。

6.3苗木定值后应搭支架支撑。

6.4组团或成林栽植的植物应三五成丛，错落栽植，且应留出一定生长间距以供持续生长。绿化栽植应注意最佳视觉观赏面。

6.5苗木的管护应包括必要的浇水、残叶清除、栽培、除草、修剪、伤口愈合、病虫害防治、喷保护层、对不接受材料的替换、对倾斜植物扶植、对种植得过低的植物的调整，以及确保在此合同下正常，健康生长的园艺工作。

6.6草花、草籽播种均匀，花苗健壮；播种区域无裸土，花苗健康生长、无明显杂草及病虫害；播种后用营养土覆盖种子。花期开花整齐，花大色艳；有较好观赏效果。提供的有机肥（NPK复合肥）NPK比例为：15:15:15，总含量≥45%，需提供肥料登记证和肥料检验报告复印件。每季草花管护期施肥两次以上。

6.7 播种区域需要进行精细场地，要求地形起伏自然，造型流畅。每季草花、草籽播种前深翻土壤（大于30cm）3次以上；整理排水沟；清运土表石块、垃圾；人工细平场地至能满足播种需要（部分土层薄的需填土或拌沙）等。能满足播种及花种（苗）正常生长需要。每季播种前平场一次，共平场四次。

7.苗木验收

7.1苗木到货后，比选人按照上述质量标准和报价清单的要求进行验收，验收不合格不予收货。栽植完成后由比选人组织综合验收，若验收不合格，竞选人须换植合格苗木。

7.2播种区域范围内有裸土的，应在苗期及时采取补救措施（如：出苗初期无条件从密集处间苗等）保证无裸土。如处置不力，导致苗期裸土面积单处超过0.2平方米以上，扣罚结算金额500-2000元/处，以此类推。

7.3合同期内应及时清理杂草，苗期、花期无明显杂草。每一地块区域内杂草累计超过5平方米，扣罚结算金额500-2000元/处，以此类推。

8.结算方式

8.1若实际采购苗木数量与约定数量有差异，以实际采购数量为准进行结算。无论实际供苗是否达到报价清单给定的数量，供货方（竞选人）均不得以数量不足为由提出调整价格或者损失赔偿等要求。

8.2苗木栽植完成支付结算总价款的30%，半年后支付至已成活部分苗木结算总价款的80%，栽植完成两年后付清已经成活苗木结算总价款。

9.报价要求

9.1本次报价为固定综合单价报价，包含单价包含苗木成本价、起苗、搬运上车、运输及二次转运、下车、挖坑（含机械凿石与外运）、营养土、栽植、管护两年的人工及机械作业、包装及材料、整枝初剪、保险、检疫、非栽植季节措施费（含遮阳降温及越冬保温材料、药品等费用）、水电费、协调费、措施费、税费以及栽植后两年包活期内苗木死亡的风险费用。

9.2本次苗木采购设立限价，竞选人报价不得超过单价限价（详见报价清单）和总价限价593724元,超过单价和总价限价为无效报价。

11.竞选文件递交

11.1竞选人应于比选会议召开前60分钟内在比选人办公场所现场报名，并于比选会议召开前现场递交竞选文件。报名费500元。

11.2竞选文件密封：竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），加封条密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），并加盖公章。骑缝处加盖竞选人公章。

12.竞选保证金及履约保证金

12.1苗木采购竞选人应向比选人缴纳竞选保证金1万元。竞选保证金在比选会议召开前60分钟内，竞选人应手持“退还竞选保证金函”在现场报名后通过POS机刷卡缴纳 。

竞选人应将比选人财务部门出具的竞选保证金收据带至比选会议现场，供比选人查验。

12.2竞选人中选，并与比选人签订合同，竞选保证金转为履约保证金。

12.3以下情况，比选人将向竞选人无息退还竞选保证金：

（1）竞选人未通过资格审查或竞选文件作废的；

（2）竞选人通过资格审查而未中选的；

（3）竞选结果公示期内，因排名在前的中选候选人自愿放弃中选资格，比选人以该中选候选人报价向排名在后的其他候选人发盘，其他候选人因本人报价高于该发盘价未接盘的。

在比选结果公示期满后 2 个工作日内，比选人自动向满足以上条件的竞选人无息退还竞选保证金至竞选人竞选文件指定账户。

12.4出现以下情况，比选人将不予退还竞选人缴纳的竞选保证金：

（1）中选人自中选之日起，在5个工作日之内不与比选人签订合同，视为中选人放弃中选资格的；

（2）竞选报价文件开启后，竞选人不是因为竞选文件作废而主动放弃竞选的，或者被评为中选候选人在公示期内无正当理由主动放弃中选或候选资格的。

12.5中选人支付中选合同价款的5%作为履约保证金，在合同签定前一次性转入比选人帐户。履约保证金在完成供苗验收合格后15个工作日内，比选人一次性无息退还给中选人。

13.联系方式

联 系 人：熊建   联系电话：15025501863

二、竞选文件评审及确定中选人办法

1. 比选会议召开

1.1 比选会议开始时已报名并签到的竞选人达到或超过三家，召开比选会议。比选会议由比选人设立的比选小组组长主持。

1.2 本项目邀请比选人经理班子 3 人。

1.3 参加比选会议的已报名竞选人不足3家，按流标处理。两次流标后，不再进行竞争性比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，以符合资格条件且有效报价最低的竞选人为中选候选人。

2. 竞选文件评审

2.1 竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审以及技术方案评审等。

2.2 竞选文件出现以下情形，作废标处理：

（1）竞选文件未按比选文件要求填报和密封的；

（2）竞选文件载明的竞选人名称与提供的营业执照、林木种子生产经营许可不一致的；

（3）竞选函、竞选报价清单签字、盖章不符合比选文件要求的；

（4）营业执照、林木种子生产经营许可证失效；

（5）营业执照经营范围无苗木销售、园林绿化施工及养护维护；

（6）未响应工期或质量要求的；

（7）单价超过单价限价、总价超过总价限价；

（8）更改报价范围（含改变比选人给定的工程量），或者增、减报价项目的；

（9）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人做出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理；

（10）比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布本次比选流标，并进行重新比选。

（11）未按税法相关规定填报税率的。

2.3 竞选文件报价出现计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致等情形，按以下办法处理：

（1）报价清单中，分项报价计算分项合价时错误，以分项报价单价为准，调整合价；

（2）报价清单中，分项合价计算正确，各分项合价合计计算总价时错误，以分项合价为准，调整总价；

（3）大小写不一致时，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以大写为准；若为分项报价并有多个单项的，则以报价清单分项单价为准核实总价；

（4）竞选人竞选函和报价清单总价不一致的，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以竞选函为准；若为分项报价并有多个单项的，以报价清单为准调整竞选函的报价。

以上错误的调整，除非竞选人明确表示不接受，调整后的结果对竞选人有约束力；竞选人明确表示不接受的，该竞选人的竞选文件作废。

2.4 在比选会议结束后发现报价计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致的，按照“最不利于竞选人的原则”进行调整。

3. 确定中选人的办法

3.1本次比选按经评审的不含税报价最低的竞选人为中标候选人（计算公式：不含税报价=含税价÷（1+竞选人所报增值税专用发票税率））。比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的有效报价由低到高的顺序排名，向比选人推荐排名前三名的竞选人为中选候选人，比选人审核通过后，确定报价最低的候选人为中选人。通过形式审查和资格审查，并响应比选文件要求的报价为有效报价。

3.2 采取经评审的最低含税报价法的，最低含税报价相同的，报价相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。

3.3 比选人确定中选人后，在万州经开区网站和重庆市玉罗实业有限公司网站进行公示。公示时间不少于 3 天。公示期满后，向中选人签发中选通知书。

3.4在公示期间，按相关规定对第一中选候选人及其法定代表人进行有无犯罪记录查询。如第一中选候选人或其法定代表人无犯罪记录，则公示期满后确定其为中选人；如有犯罪记录，则比选人有权取消其中选资格，比选人再依次对排名第二、第三的中选候选人进行查询，无犯罪记录的为中选人。

4. 合同签订

4.1中选人应按照比选文件规定的金额、方式向比选人提交履约保证金。

4.2中选人凭中选通知书在5个工作日内，根据比选文件、竞选文件与比选人签订合同。

4.3中选人拒绝缴纳履约保证金，或者领取中选通知书后不与比选人签订合同，取消其中选资格，其竞选保证金不予退还。

4.4若中选人自愿放弃中选资格，比选人以中选人报价依次向排名第二、第三的中选候选人发盘，首先接盘的竞选人为中选人。

三、主要合同条款

## 苗木购销合同

（编号：）

甲方：重庆市玉罗实业有限公司

乙方：

重庆市玉罗实业有限公司（甲方）向                  采购万州经开区五桥生态工业园回龙、天星社区公共配套设施项目（二期）变更、增加苗木采购及种植、管护所需苗木。为此，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，本着诚实信用，等价有偿的原则，在自愿、平等、协商一致的基础上，达成如下协议，特订立本合同。

一、合同标的及数量

见附件《苗木采购清单》。

二、质量要求

2.1  质量验收按照国家《常用苗木产品主要规格质量标准》（CJ/T34-91）执行。养护期两年。乙方苗木必须符合本合同约定的所有植物品种、规格、数量、质量及相关要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；如乙方未达到本合同约定的所有植物品种、规格、数量、质量及相关要求，乙方必须无条件更换，养护期（两年）满后苗木的成活率要达到100％，苗木枝条成活及展叶率均达到80%以上。

2.2  通用质量要求：

（1）树干及主枝表皮色泽正常，无机械损伤及萎缩、腐枯现象，无冻害，无枯枝、死杈；树干挺直；同品种植物高度、冠幅、株型、分枝点必须基本一致；

（2）所有植物应生长健壮、枝繁叶茂、冠型完整、无偏冠、缺冠现象，体态优美，分枝分布均匀、无病虫害等基本条件；

（3）所有植物根系完整，必须为移植培育一次以上的熟货；

（4）所有植物必须经过植物检疫。（具备一签二证）

（5）所有苗木的质量必须达到《常用苗木产品主要规格质量标准》的规定。

（6）苗木栽植严格按照苗木规格、质量及《园林绿化种植工程施工技术操作规程》执行。

（7）苗木必须带土球，乔木土球必须为干径的6-8倍，土球厚度为土球直径的2/3以上。土球包装要求为：土壤湿润、土球规范、包装结实、不裂不散；

（8）所有苗木栽植完毕后进行初步验收（以苗木全部种植完毕，乙方提出书面验收申请为准）。

（9）苗木栽植结束两年后进行综合验收，要求苗木的成活率达100％，苗木枝条成活及展叶率均达到80%以上。

（10）严格按照苗木要求的规格及质量执行，苗木质量和挖掘包装应符合《常用苗木产品主要规格质量标准》的规定。

（11）草花、草籽采购、播种、管护质量要求：种子有生产日期（包装日期）、检验合格证。种子纯度高，无杂质；纯净度95%-98%；种子品质良好，饱满、无干瘪；发芽率高（达95%），出花整齐。播撒的草花和草籽种籽因任何原因不发芽，都需由乙方自行承担损失，并无条件的重新播种（补播）。

2.3 苗木规格：苗木规格、数量（详见附表）

三、交货地点和交货时间

3.1  交货地点：白岩寨公园甲方指定的栽植地点现场。

3.2  供苗时间：2021年2月28日前开始供苗，2021年3月30日完成供苗，供苗时间以甲方正式通知的时间为准。

3.3具体供苗时间需根据现场整体拆迁进度为准，如因业主拆迁等问题导致延期，则工期顺延，甲方不作任何经济赔偿。

四、合同价款及结算办法

4.1  本合同为固定综合单价合同，单价见附件《苗木采购清单》。

综合单价包含苗木成本价、起苗、搬运上车、运输及二次转运、下车、挖坑（含机械凿石与外运）、营养土、栽植、管护两年的人工及机械作业、包装及材料、整枝初剪、保险、检疫、非栽植季节措施费（含遮阳降温及越冬保温材料、药品等费用）、税费以及栽植后两年包活期内苗木死亡的风险费用、包含所需水电费。

4.2  合同暂定总价款￥          元（大写：                  ）。

4.3  合同价款调整

若实际采购苗木数量与本合同约定数量有差异，以实际采购数量按照4.2条确定的综合单价进行结算。无论实际供苗是否达到合同给定的数量，乙方均不得以数量不足为由提出调整价格或者损失赔偿等要求。

4.4  付款方式

苗木栽植完成支付合格产品总价款的30%，半年后支付至已成活部分苗木结算总价款的80%，栽植完成两年后付清已经成活苗木结算总价款。开具发票时，苗木数量按支付价款比例四舍五入，单价不变。开具发票时，应以数量和单价为标准开具，不得扣除其他罚款或扣款等金额后开具。

五、履约担保

乙方按合同总价款5%向甲方提交履约保证金。履约保证金在按期种植完毕经甲方验收合格，乙方无违约行为，甲方一次性返还（不计息）；如乙方有任何违约行为，则履约保证金不予退还。

六、验收与交付

6.1  苗木到货后由甲方按照合同约定的质量要求标准进行验收，验收合格交付给甲方。验收不合格，甲方有权拒绝接受。

6.2  苗木移交甲方之前，乙方负责对现场种植苗木的管理和养护，在管护过程中出现苗木丢失、损毁等情况应由乙方自行负责。

6.3  乙方保证所供苗木栽植后在两年内不死亡，若发生死亡由乙方负责更换同品种、同规格、同质量苗木，所发生的费用由乙方负责。更换的苗木由乙方再包活两年。

七、税务约定

乙方开发票时，应依据财税（2016）36号、国税（2016）13-193号公告、《国家税务总局关于增值税发票管理若干事项的公告》(国家税务总局公告2017年第45号)规定中的要求，在税控系统中开具增值税专用发票。本合同约定乙方开具  9 %的销售货物类增值税专用发票，未按此约定税率开具发票，则扣除相应税率金额的供苗款。如未按规定开具发票，甲方有权不付款。

7.2 乙方向甲方办结算支付时，应同时提供发票。并按有关规定要求提供税票复印件。

7.3 乙方未按以上税法规定开具发票，给甲方造成的一切经济损失将由乙方承担，甲方将在支付乙方款项时予以扣除。

7.4 乙方未按税法规定开具发票，受到税务机关的任何处罚均与甲方无关。

7.5 乙方有义务积极配合甲方的税务管理工作。

八、其他约定

8.1 廉政约定：乙方在施工期间必须保持廉洁自律的工作作风，不得采用任何手段行贿甲方工作人员，乙方法定代表人及其现场主要管理人员有接受经开区中心检察室廉政约谈的义务。

8.2 市政管理约定：乙方应遵守经开区市政管理相关规定，并为其在施工过程中造成的市政道路、绿化、综合管网等各种设施的损坏等承担修复及赔偿责任，乙方如不主动修复或赔偿，甲方有权按市政管理部的通知直接从工程款中扣除。

8.3乙方应服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；若不服从上述管理，经甲方口头或书面通知不予整改，甲方有权处以乙方50-500元/次的罚款。

第九条  安全责任

9.1 环境保护和安全作业

（1）安全作业包含但不限于安全生产设施、安全生产标语、标志以及其它安全生产用具；

（2）乙方应遵守各项安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业；加强对所属人员的劳动安全教育和相关培训，提供必要的劳动保护，依法为所属人员办理包括劳动保险在内的相关保险，安全作业，杜绝一切事故的发生。如乙方所属人员发生一切工伤事故或其他伤害事故，均由乙方自行承担责任。

（3）乙方应严格执行有关主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到文明作业，现场整洁有序。

9.2 乙方应按《安全生产法》、《重庆市安全生产条例》和JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》的相关规定组织施工，按规范及甲方要求进行安全管理、岗前安全培训、安全教育，现场扬尘控制，并为上岗工人办理人身意外工伤保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。因施工造成的所有安全问题及经济损失均由乙方负责承担全部责任。甲乙双方签订《工程分包安全生产管理协议》明确责任，《工程分包安全生产管理协议》附后。

十、违约责任

10.1 任何一方发生违约行为，守约方有权要求违约方承担合同总金额5%以下的违约金。

10.2 因违约行为给对方造成经济损失的，违约方承担违约责任后，还应赔偿守约方经济损失。

十一、争议解决

合同履行过程中发生争议，由双方协商解决。双方协商不成或不愿协商，向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

12.1 本合同经双方签字盖章正式生效，未尽事宜由双方协商补充，与本合同具有同等效力。

12.2 本合同一式八份，双方各持四份，具有法律效力。

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人：                      委托代理人：

年   月   日

四、竞选文件格式

1.竞选文件构成

（1）竞选函

（2）企业法人营业执照复印件

（3）法定代表人身份证明和授权委托书（法定代表人本人参加的不需提供授权委托书）

（4）法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

（5）苗木采购企业林木种子生产经营许可证复印件

（6）退还竞选保证金函

（7）承诺书

（8）苗木采购报价清单

2.竞选文件格式要求

2.1竞选文件按前述竞选文件构成内容顺序装订，并加装竞选文件封面和目录页，封面盖公章。竞选文件封面和目录页格式见《竞选文件》。

2.2竞选函、报价清单除加盖法人公章外，还应由公司法定代表人亲笔签名。

2.3竞选文件每页盖鲜章。

2.4竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），加封条密封。文件袋正面加贴竞选文件标识，加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

3.竞选文件格式样本

万州经开区五桥生态工业园回龙、天星社区公共配套设施项目（二期）变更、增加苗木采购及种植、管护

竞选文件

竞选人：                   （盖章）

年   月   日

目   录

（1）竞选函

（2）企业法人营业执照复印件

（3）法定代表人身份证明和授权委托书（法定代表人本人参加的不需提供授权委托书）

（4）法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

（5）苗木采购企业林木种子生产经营许可证复印件

（6）退还竞选保证金函

（7）承诺书

（8）苗木采购报价清单

竞选函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

- 我方已仔细研究了万州经开区五桥生态工业园回龙、天星社区公共配套设施项目（二期）变更、增加苗木采购及种植、管护 比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（¥          ）的竞选总报价，苗木供应销售货物类增值税专用发票税率      ，2021年3月30日完成供苗和栽植，按合同约定提供苗木，所提供苗木达到合同要求的规格和质量标准。

2、我方报价为固定综合包干单价，供苗量以实际供苗为准，经验收后按实计量。

3、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞选文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在履约过程中，不以任何理由向贵方索赔。

4、我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

竞选人：               （法人盖公章）

法定代表人：           （签字）

年    月    日

法定代表人身份证明

姓名：      性别：   年龄：    职务：     ，系             （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：                           （单位盖章）

年    月    日

授权委托书

本人        （姓名）系                 （竞选人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，以本单位名义参加万州经开区五桥生态工业园回龙、天星社区公共配套设施项目（二期）变更、增加苗木采购及种植、管护比选。委托代理人在比选活动和谈判过程中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我司承担。

特此委托

竞选人：                       （单位盖章）

法定代表人：                    （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年     月    日

退还竞选保证金函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

兹有我方参加贵公司于        年   月   日（比选时间）组织的万州经开区五桥生态工业园回龙、天星社区公共配套设施项目（二期）变更、增加苗木采购及种植、管护比选，我方以POS机刷卡或银行转账的形式缴纳竞选保证金人民币（大写）壹万元整（¥10000.00）。贵公司办理竞选保证金退还时，请退还到我方以下帐户中：

开户名全称：

开  户 行：

帐    号：

开户行所属省份及市（县）：

联系人：                ，联系电话：

（以上内容应详细填写，不可简化，公章不要覆盖在开户行、账号上）

竞选人名称：

（法人盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

年   月   日

承诺书

重庆市玉罗实业有限公司:

我司承诺，若本次比选中标后，于2021年2月28日前开始供苗（以比选方正式通知的时间为准），在签订合同之日起按照贵司要求于2021年3月30日前完成苗木种植。此批苗木包成活两年且成活率达100%，如包活期内苗木死亡或丢失，我司自行承担补植苗木费用。

承诺单位（公章）：

联  系  人：

联 系 电 话：

年    月   日

万州经开区五桥生态工业园回龙、天星社区公共配套设施项目（二期）变更、增加苗木采购及种植、管护竞选报价清单

竞选人：

| 乔木类 |
| --- |
| 编号 | 植物名称 | 常绿/落叶 | 规格 | 单位 | 设计数量（株） | 分支点（cm） | 单价限价（元） | 竞选人报价 | 备 注 |
|  |  |  | 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠径（cm） |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 美国红枫 | 落叶 | 20 | 900-1000 | 500-550 | 株 | 8 |  | 16300 |  |  | 全冠，树形优美，冠幅饱满，干直立，树形需由甲方确定，按实计量 |
| 2 | 枫香 | 落叶 | 10 | 500-600 | 300-350 | 株 | 290 | 180-250 | 560 |  |  | 冠幅饱满，树形好，按实计量 |
| 3 | 桂花 |  | 15 | 450-500 | 400 | 株 | 26 |  | 4040 |  |  | 冠幅饱满，树形好，按实计量 |
| 灌木类 |
| 编号 | 植物名称 | 常绿/落叶 | 规格 | 单位 | 设计数量（㎡） | 种植密度（株/㎡） | 单价限价（元） | 竞选人报价 | 备 注 |
|  |  |  | 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 4 | 毛叶丁香 |  |  | 110-120 | 75-85 | ㎡ | 136 | 25 | 710 |  |  | 毛笼球，选用生长旺盛植株，以不露土为宜，25株/㎡ |
| 5 | 狼尾草 |  |  | 55-60 | 35-40 | ㎡ | 106 | 36丛 | 67 |  |  | 株形圆润、枝叶茂盛、无败叶、袋苗，不露土 |
| 6 | 细叶芒 |  |  | 50-55 | 30-35 | ㎡ | 60 | 49丛 | 179 |  |  | 株形圆润、枝叶茂盛、无败叶、袋苗，不露土 |
| 7 | 多花蔷薇 |  |  | 藤长L=120 |  | m | 39 | 8株/m | 66 |  |  | 藤本植物，分支多 |
| 8 | 爬山虎 |  |  | 藤长L=200 |  | m | 160 | 8株/m | 22 |  |  | 藤本植物，分支多 |
| 9 | 斑竹 | 常绿 |  | 350-400 | 单枝3 | 株 | 1600 |  | 15 |  |  | 间距20Cm*20Cm阵列种植,单位㎡，限1号路新增挡墙部位 |
| 10 | 狼尾草 |  |  | 55-60 | 35-40 | ㎡ | 64 | 36丛 | 67 |  |  | 株形圆润、枝叶茂盛、无败叶、袋苗，不露土 |
| 11 | 撒播草籽 |  |  |  |  | ㎡ | 1200 |  | 7 |  |  | 5克/㎡，狗牙根与黑麦草混播，比例为1:1，限变更后生态水沟内 |
| 12 | 草坪 |  |  |  |  | ㎡ | 1700 |  | 17 |  |  | 细叶结缕草，草块，满栽，限3号管理用房下方 |
| 13 | 整理绿化用地 |  |  |  |  | ㎡ | 1700 |  | 4 |  |  | 含施工现场内的自有种植土，施工现场外的借用种植土回填，按实计量 |
| 14 | 安全文明措施费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  | 3000 |  |  | 固定费用，竞选人不得调整。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 | 增值税专用发票税率： |

单位：元

说明：

- 本次报价包含苗木成本价、起苗、搬运上车、运输及二次转运、下车、挖坑（含机械凿石与外运）、营养土、栽植、管护两年的人工及机械作业、包装及材料、整枝初剪、保险、检疫、非栽植季节措施费（含遮阳降温及越冬保温材料、药品等费用）、税费以及栽植后两年包活期内苗木死亡的风险费用。

- 苗木须全冠，熟货。植株树干直，树形饱满、美观，冠径完整，层次分明，冠形匀称。无机械损伤，无病虫害。

- 胸径为所种植乔木离地表面1米处的直径。

- 实际供苗数量经验收后按实计量。

- 水电费由乙方提供。

竞选人：

（法人盖公章）

法定代表人签字：

年    月    日