重庆三峡医药高等专科学校扩建工程-集输管道迁改工程设计

比 选 文 件

比选人：重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司（盖单位章）

代理公司：重庆金强工程招标代理有限公司（盖单位章）

2021年10月

目　　录

第一章  比选公告	1

第二章  竞选人须知	3

第三章  评标办法（综合评估法）	18

第四章  合同条款及格式	24

第五章  设计条件及技术要求	33

第六章  竞选文件格式	35

第一章  比选公告

重庆三峡医药高等专科学校扩建工程-集输管道迁改工程设计

比选公告

## 1. 比选条件

本比选项目重庆三峡医药高等专科学校扩建工程-集输管道迁改工程已由已由万州经济技术开发区经济发展局的万州经开经发【2021】 188号文批准建设，项目业主为重庆万林投资发展有限公司，代建业主为重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司，建设资金为业主自筹，比选人为重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司。现对该项目设计进行竞争性比选，特邀请有兴趣的潜在竞选人参与竞选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 设计规模：

本项目位于万州经开区高峰园，新建峰7#-高峰站D159×8无缝钢管5200米，新建峰7#-高峰站dn50聚乙烯管5200米，新建峰12#-高峰站D159×7无缝钢管1100米，新建峰15#-高峰站D168.3×11无缝钢管1100米，新建峰21#-高峰站D168.3×10无缝钢管1100米，新建峰21#-高峰站D168.3×11无缝钢管1100米，新建峰21#-高峰站D76×3无缝钢管1100米，新建峰21#-高峰站dn50聚乙烯管1100米，新建峰21#-高峰站光缆1100米，新建穿越车行道钢筋混凝土套管保护200米，土石方20000立方米，注氮封堵废弃原管道。总投资约1772.57万元。

  - 建设地点：万州经开区高峰园。

2.3比选范围：承担本工程可研报告编制、方案设计（含估算）、初步设计（含概算文件编制）、施工图设计、安全设施设计专篇。为本项目建设工程的施工、竣工验收以及质量保修阶段提供相应的设计服务工作。设计内容包括重庆三峡医药高等专科学校扩建工程-集输管道迁改工程设计等。

2.4质量要求：

（1）设计文件必须达到国家规定的各阶段深度要求，符合现行最新设计规范及验收合格标准，并通过相关部门审批。

（2）对设计说明、设计图纸中的内容认真复核完善,不得出现“错、漏、碰、缺”现象；精简设计说明，不得出现与本项目无关的内容。

2.5竞选人完成设计任务时间要求：55日历天（不含发包人报批时间及额外设计部分时间）

其中：

- 中标通知书发出后 10日内向发包人提交可研报告;

b.在签订设计合同后10日之内完成方案设计；

c.在方案设计评审通过后10日内完成初步设计（含概算）；

d.在初设评审通过后15天内完成施工图设计，并经规划、专家以及运行单位评审通过；

e.在安全评价通过后10日内完成安全设施设计专篇；

f.施工伴随服务：至工程缺陷责任期的配合与指导。

根据工程建设需要及业主要求提交；协助比选人及时完成各项审批手续办理。

## 3. 竞选人资格要求

3.1本次竞选实行资格后审，竞选人须具备3.1.1和3.1.2要求的资格条件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力：

3.1.1石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业乙级及以上资质；

3.1.2具有国家市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道设计-工业管道（GC2）设计资质；

注：以上资质证书须在有效期内。

3.2本次竞选不接受联合体投标。

## 4. 比选文件的获取

## 4.1 比选公告发布的时间为2021年  10 月  14 日至2021年  10 月  18 日。

## 4.2 满足竞选人资格且有意竞选的单位，可通过登在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）公布。不管下载与否都视为竞选单位全部知晓有关比选过程和事宜获取比选文件及其他相关资料。

## 比选截止和比选时间及地点

5.1递交竞选文件的时间：2021年   10 月 19   日 9  时 30   分至  10  时  00  分（北京时间，下同）。
5.2竞选及递交截止时间：2021年  10  月  19  日  10  时   00 分 。

5.3竞选及比（竞）选地点：重庆市万州区双河口街道经开大道5号3号楼万州经济技术开发区建设发展有限公司5楼会议室内。
    5.4逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。

## 6. 联系方式

比选人：重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司     比选代理机构：重庆金强工程招标代理有限公司

地址：重庆市万州区双河口街道经开大道5号。         地址：重庆市渝北区星光五路8号

联系人：黎裕                                       联系人：殷英

电  话：023-58155125                               电  话：13983159967

邮  箱：2438561555@qq.com                          邮  箱：1079122626@qq.com

第二章  竞选人须知

## 竞选人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | （代建业主） 比选人 | 名 称：重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司 地 址：重庆市万州区双河口街道经开大道5号 联系人：黎裕 电 话：023－58155152 邮 箱：2438561555@qq.com |
|  | 项目业主 | 重庆万林投资发展有限公司 |
|  | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆金强工程招标代理有限公司 地 址：重庆市渝北区星光五路8号土星商务中心C3 6-1 联系人：殷英 电 话：13983159967 邮 箱：1079122626@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆三峡医药高等专科学校扩建工程-集输管道迁改工程设计 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 承担本工程可研报告编制、方案设计（含估算）、初步设计（含概算文件编制）、施工图设计、安全设施设计专篇。为本项目建设工程的施工、竣工验收以及质量保修阶段提供相应的设计服务工作。设计内容包括重庆三峡医药高等专科学校扩建工程-集输管道迁改工程设计等。 |
| 1.3.2 | 竞选人完成设计任务时间要求 | 竞选人完成设计任务时间要求：55日历天（不含发包人报批时间及额外设计部分时间） 其中： a.中标通知书发出后 10日内向发包人提交可研报告; b.在签订设计合同后10日之内完成方案设计； c.在方案设计评审通过后10日内完成初步设计（含概算）； d.在初设评审通过后15天内完成施工图设计，并经规划、专家以及运行单位评审通过； e.在安全评价通过后10日内完成安全设施设计专篇； f.施工伴随服务：至工程缺陷责任期的配合与指导。 根据工程建设需要及业主要求提交；协助比选人及时完成各项审批手续办理。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | （1）设计文件必须达到国家规定的各阶段深度要求，符合现行最新设计规范及验收合格标准，并通过相关部门审批。 （2）对设计说明、设计图纸中的内容认真复核完善,不得出现“错、漏、碰、缺”现象；精简设计说明，不得出现与本项目无关的内容。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件 | 竞选人应具备以下资格条件： 1.资质条件及营业执照 （1）（1）同时具备①和②要求的资质。 ①石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业乙级及以上资质； ②具有国家市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道设计-工业管道（GC2）设计资质； （须提供有效的证书复印件） （2）具备有效营业执照。 （须提供有效的营业执照复印件） 2.竞选截止日竞选资格情况 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （2）被列入《重庆市工程建设领域比选竞选信用管理暂行办法》规定的重点关注名单或记分达到12分； （3）被列入《重庆市工程建设领域比选竞选信用管理暂行办法》规定的黑名单； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。 3. 项目负责人 项目负责人1名：须为竞选人本单位人员，须具有石油天然气（油气集输或油气储运）专业中级及以上职称。 【须提供项目负责人职称证复印件（如技术职称不能体现专业的，可用其他注册证书或证明材料予以证明），2021年4月至2021年9月的养老保险证明材料复印件】。 4.项目管理班子人员配备要求 竞选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照前述专业要求组建设计项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确设计项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有技术职称或注册证书，并提供养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。竞选人须在竞选文件资格审查部分附项目管理班子人员承诺函（格式自拟）。 5.委托代理人 本项目委托代理人必须为竞选人本单位职工。 特别说明： （1）上述1～5条所需提交的相关证明材料复印件均为原件复印件，应加盖竞选单位公章并装入竞选文件资格审查部分中。若原件复印件中评标相关信息出现模糊、字迹不清晰而导致评标委员会无法辨认的，评标委员会可将其作否决竞选处理。 以上1～5条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决竞选处理。 （2）比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②比选文件中对养老保险的要求为：项目负责人的连续缴纳养老保险证明期限为2021年4月至2021年9月。 用于复印的养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供养老保险参保证明（个人），含身份证号或社保号和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险）。如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子章且提供了该地区政府或人社局发布的《关于推行参保人员社保证明电子化的通知》相关材料佐证，不需要加盖社保部门公章，竞选有效。（项目班子成员竞选文件中可不提供，在签订合同前提供） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 比选人不组织，由各竞选人自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不分包 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 竞选人对比选文件提出疑问的截止时间 | 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2021年10 月 15日12:00分（北京时间）前提交。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件答疑的截止时间 | 2021年 10 月 15 日 17 时 00 分（北京时间），在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）发布答疑。 |
|  | 竞选文件递交时间及截止时间 | 截止时间：2021年 10 月 19 日 10 时 00 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行补遗的时间 | 2021年 10 月 15 日 17 时 00 分（北京时间），在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）发布补遗。 |
| 2.2.4 | 竞选人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 竞选人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在 2021 年 10 月 18日 12 时 00 分（北京时间）前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应当 2021 年 10 月 18 日 17 时 00 分（北京时间）前做出答复，并将最终答复内容以补遗的形式在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）发布。补遗内容可能影响竞选文件编制的，须相应延后竞选截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 竞选报价费率 | 1、报价依据：本工程管道设计内容按照施工图预算审核金额×中选费率计算实际设计费。 2、本项目最高限价为：本工程管道及与本项目相关的所有二次深化设计内容按照施工图预算审核金额的 5.23 %计取；竞选人的各竞选报价不得大于或等于比选人发出的最高限价，否则按废标处理。竞选报价保留两位小数。 3、竞选人的竞选报价应包括负责办理相关部分报建事宜等工作的设计服务人员和相关工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。比选人不再另行支付任何费用。 4、竞选人须积极办理报建工作，因下述原因产生的设计费用由竞选人自行承担，比选人不另行支付任何费用。 （1）比选人提出的修改或调整意见而产生设计费、资料费等； （2）竞选人在报建过程中相关主管职能部门提出的方案设计、初步设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 竞选保证金 | 本项目不收取竞选保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项和第3.5项规定提供的资料。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章竞选人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的副本份数 | 1.竞选函部分:一式三份（其中：正本一份，副本两份）； 2.技术部分:“设计方案”一式三份（不分正、副本）； 3.资格审查资料：一式三份（其中：正本一份，副本两份）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程技术部分采用暗标评审，应将竞选函部分、资格审查资料、技术部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）竞选函部分的装订要求 应按照第六章规定的格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定的格式装订成册，并应编制目录。 （3）技术部分的装订要求 技术部分面页使用白色A3厚型纸面页，用初号仿宋字体横向居中标明确“设计方案”；在面页右下角加盖竞选单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形密封；面页及整个技术部分均不得显示与竞选人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其技术部分为零分。 技术部分文字部分纸张采用A3白纸，四号仿宋字体；图表采用A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任意一项，其技术部分为零分。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋使用 “竞选函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“竞选文件大袋”。 2.竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。 3.技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 4.“竞选函部分”、“技术部分”等小袋装入“竞选文件大袋”中，密封并在大袋上加盖竞选人单位公章。 5.“资格审查资料”单独封装、不装入竞选文件大袋，密封并加盖竞选人单位公章。 6.如果竞选文件没有按上述规定密封，该竞选文件将被拒绝接收。 注：如因竞选资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.1.2 | 封套上注明 | 应在“竞选文件”大袋、“资格审查资料”袋封套上写明如下内容： 比选人地址： ； 比选人名称： ； （项目名称）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 重庆市万州区双河口街道经开大道5号 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和 地点 | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：重庆市万州区双河口街道经开大道5号 |
| 5.2 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比（竞）选： 1. 宣布比（竞）选纪律。 2. 宣布比选人、监标人等有关人员姓名。 3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 4. 竞选文件的密封检查：竞选人或者其推选的代表对竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。 5. 设有最高限价的，公布最高限价。 6. 逐单位随机开启竞选文件。开启资格审查部分袋、竞选文件大袋及竞选函部分袋、技术部分袋；公布竞选人名称、标段名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 7. 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。 8. 比选结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：由比选人依法组建（共3人） |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 为深化信息公开，接受社会监督，本项目将按照《关于进一步规范国有投资限额以下工程项目发包行为的通知》万州府办［2019］115号的要求，比选人在收到评标报告后将评标结果在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）进行公示，公示期为3个工作日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：若履约保证金为现金，则履约保证金额为签约合同价格的5%，现金由中选人基本帐户汇出；若履约保证金为银行保函，则履约保证金额为签约合同价格的10%。 （3）履约担保的提交时间：在中选通知书发出之日起20日内，中选人按担保金额向比选人提交履约担保。 3、担保退付：按设计服务费支付同比例退还，提交经审查合格的全套施工图后30个工作日内退还余下的全部金额，履约保证金不计利息。 4、若中选人以银行保函方式缴纳履约保证金，则在提交经审查合格的全套施工图后30个工作日内退还银行保函。 |
| 8.1 | 重新比选 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有竞选的。 （3）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。 （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 二次比选和不再比选 | 重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比（竞）选和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的项目建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 比选代理费 | 本次比选代理服务费为5500元，由中选人在领取中选通知书前向比选代理机构一次性缴纳。 |
| 10.2 | 比选文件费 | 比选文件每套售价500元，竞选人应在获取竞选文件时一并缴纳比选文件发售费。否则，其竞选文件不予接收。 |
| 10.3 | 关于版权及知识产权的提示 | 1、所有参加本次比选的设计作品版权除署名权归竞选人所有外，其余权力均归比选人所有。所有设计文件在评审后不退回竞选人，比选人有权对所有提交的竞选方案中的合理要素进行使用。 2、比选人有权无偿使用比选方案的所有成果，包括在比选结束后公布比选成果，并通过传媒、专业杂志、专业报刊或其它形式介绍、展示设计作品及评价设计作品。 3、各竞选人递交方案中的所有内容均应为原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵权行为，将取消侵权竞选人参加本次竞选的资格，并将其提交的设计文件视为无效成果。若涉及法律问题，侵权竞选人应承担全部法律责任。 4、比选人提供所有资料(文字、电子数据等)均受版权保护。未得授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、发布，否则将承担法律责任。 5、保密 比选结束前任何人员或机构未得到比选人许可，都不得以任何方式披露、公开或展示方案，否则将追究其法律责任。 |
| 10.4 | 其他 | 排名第一的中选候选人放弃中选项目（除因不可抗力不能履行合同外）、无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，取消其中选资格，同时一年内不得参与重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司的任何招标竞选活动；给比选人造成损失的，还应对比选人的损失承担赔偿责任。 如属重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司中介库内的服务单位，出现上述情形的，直接出库，不再参与重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司的相关中介服务活动。 |
| 若竞选人须知前附表与总则不一致的，以竞选人须知前附表为准。 |

### 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  本项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本项目名称：见竞选人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

### 1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本项目的竞选人完成设计任务时间要求：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见竞选人须知前附表。

### 1.4  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉：见竞选人须知前附表。

1.4.2 本工程比选人不接受联合体投标。

1.4.3 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5  费用承担

不论竞选结果如何,竞选人应自行承担其准备和参加本竞选活动所涉及的一切费用。

### 1.6  保密

### 参与招标投标活动的各方必须对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的一切后果承担一切经济及法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

### 1.9.1 比选人不组织，由各竞选人自行踏勘。

### 1.10  投标预备会

不召开投标预备会。

### 1.11  分包

本项目竞选人必须自行完成，不允许分包或转包。

## 2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）竞选文件格式；

（6）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分，对竞选人起约束作用。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）竞选人提问区或者相应法定网站提问，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间前在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）或者在相应法定网站发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  比选人对比选文件的补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间前发布。

2.2.4  竞选人对比选文件和答疑补遗仍有异议的，可于竞选人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应将答复以补遗的形式在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）或者在相应法定网站发布。

2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

## 竞选文件

### 3.1 竞选文件的组成

竞选文件应包括下列内容：竞选文件应包括的内容：第六章竞选文件格式要求的内容，及竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。

3.2  竞选报价

见竞选人须知前附表。

3.3  竞选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的投标有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

3.4  竞选保证金

本项目不收取竞选保证金。

3.5  竞选人资格要求资料

竞选人应随身携带竞选人须知第1.4.1项及以下所有复印件的原件备查。

3.6  备选竞选方案

比选人不接受竞选人的备选竞选方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第六章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关时间要求、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、 比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在规定的地方签字、盖单位章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞选人须知前附表。

3.7.4  竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4.  竞选

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞选文件，比选人不予受理。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在本须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点:见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外,竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后,向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件,比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件,但应以书面形式通知比选人。

4.3.2竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后,向竞选人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。

## 5.  比选

5.1  比选时间和地点

5.1.1 比选人按照竞选人须知前附表规定的时间和地点进行公开比选,并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加比选会议，未派授权代表参加比选会议的竞选人视为默认比选结果。

5.1.2 竞选人法定代表人或其委托代理人在评标过程中应保证评标委员会随时质询。若竞选人法定代表人或其委托代理人因故不能接受质询,其竞选文件仍有效,但应视为竞选人已默认评标委员会对缺席的质询所做出的结论。

5.2  比选程序

见竞选人须知前附表。

## 6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.合同授予

7.1  定标方式

除竞选人须知前附表规定评标委员会直接确定中选人外，比选人依据评标委员会推荐的中选候选人确定中选人，评标委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2  中选通知

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的竞选人。

7.3  履约担保

7.3.1  在中选通知书发出20日内、签订合同前中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，中选人应当对比选人的损失予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新比选和不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有竞选的。

（3）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  二次比选和不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比（竞）选和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的项目建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

## 9.纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第六章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.竞选文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 2.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 3.竞选文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 | 竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评标标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 竞选截止日竞选资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目管理班子人员配备要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 委托代理人 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合比选文件规定的其他要求 |
| 2.1.3 | 响应性评标标准 | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 设计周期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 竞选有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3项规定 |
|  |  | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 竞选报价 | 竞选人的各项竞选报价不得大于或等于比选人发出的最高限价费率（最高竞选报价费率）。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 1. 技术部分：30分。 2. 竞选报价费率：70分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 所有通过初步评审合格的竞选人的竞选报价费率中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为竞选报价费率的评标基准费率。 |
| 2.2.3 | 竞选报价费率的偏差率计算公式 | 偏差率=竞选报价费率-评标基准费率 计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.2.4（1） | 技术部分（30分） | 技术部分评分办法 | 方案设计技术要求 (0-10分) | 设计内容是否完整，设计图纸是否齐全，符合现场实际情况；满足现行有关规范；方案清晰、合理、可行。 |
|  |  |  | 关键性技术问题的对策措施 （0-3分） | 本项目关键技术性问题，重点、难点分析透彻、合理，相应技术方案考虑全面、成熟、可靠，有具体对策措施。根据编制水平得。 |
|  |  |  | 对比选项目的理解 （0-5分） | 对比选项目的理解基本把握得1-2分，对比选项目的理解较深刻得3-4分，对比选项目的理解深刻得5分。 |
|  |  |  | 进度、质量保障措施 (0-5分） | （1）设计进度控制及相应的措施（0～2分）； （2）设计质量管理和设计质量保障措施（0～3分）。 |
|  |  |  | 资源配备计划、设计人员配备（0-2分） | 配备完善合理、可行。 |
|  |  |  | 后续服务的安排及保证措施(0-5分) | 后续服务的安排及保证措施完善合理、可行。 |
| 2.2.4（2） | 竞选报价评分标准（70分） | 竞选报价评分办法 | 竞选报价费率 | 70分 |
| 3 | 评标程序 | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。 2.按本章评标办法前附表2.2.4（1）项的规定对设计方案进行暗标评审。 3.对初步评审合格的竞选人按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表3.2.1（2）规定的评分方法对竞选报价费率进行评分。 4.对技术部分、竞选报价费率得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中选候选人。 5.因评标委员会作否决竞选处理导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人。 |
| 3.2.1（1） | 技术部分得分（A） | 方案设计技术要求 | 按2.2.4（1）项各评审因素设定的分值评分。 各竞选人技术部分的最终得分为所有评标专家的评分分值（技术部分各分项得分汇总后的总得分）算术平均值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 关键性技术问题的对策措施 |  |
|  |  | 对比选项目的理解 |  |
|  |  | 进度、质量保障措施 |  |
|  |  | 资源配备计划、设计人员配备 |  |
|  |  | 后续服务的安排及保证措施 |  |
| 3.2.1（2） | 竞选报价费率得分（B） | 竞选报价费率 | 竞选报价费率等于评标基准费率的得满分 70 分，在此基础上，竞选报价费率与评标基准费率相减，每上浮 0.1%扣 0.2分，每下浮 0.1%扣0.1分，扣完为止。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 竞选人得分 | 竞选人得分=技术部分（A）+竞选报价（B） |

### 1．评标方法

本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足比选文件实质性要求的竞选标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但竞选报价费率低于成本的除外。综合评分相等的，以竞选报价费率低的优先；竞选报价费率也相等的，由评标委员会投票确定中标候选人排列顺序。

### 2．评标标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）设计方案：见评标办法前附表；

（2）竞选报价费率：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准费率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）竞选报价费率评分标准：见评标办法前附表。

### 3．评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评标标准的，作废标处理。

3.1.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选作废标处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

（2）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

#### 3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分（设计方案）计算出得分A（各评标专家评分的算术平均值）。

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对各竞选报价费率计算出得分B；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分=A+B。

#### 3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

## 附件A：废标条件

附件A：综合评估法废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 比选文件 章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章1.4 | 竞选人资格要求 | 竞选人资格不符合第二章竞选人须知第1.4款的，作否决竞选处理。 |
| 第二章3.2 | 竞选报价 | 竞选人的各项竞选报价费率不得大于或等于比选人发出的最高限价费率（最高竞选报价费率），否则，将被认定为废标。 |
|  |  | 评标委员会发现竞选人的报价明显低于其他报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价费率可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其竞选作废标处理。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。 有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 竞选人有以下情形之一的，其竞选作废标处理： （1）第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。 |
| 其他 | 比选文件中要求提供的所有复印件资料均为原件复印件，均须加盖竞选人单位公章，若原件复印件中评标相关信息出现模糊、字迹不清晰而导致评标委员会无法辨认的，评标委员会可将其作否决竞选处理。 |

# 第四章 合同条款及格式

合同编号：

建设工程设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人：

签 订 日 期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

建设工程设计合同

发包人：

设计人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

第一条 合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件

第二条  设计依据

2.1  发包人给设计人的设计中选文件等。

2.2  发包人提交的有关资料及文件：详见第五条。

2.3   设计人采用的主要技术规范：详见合同等8.2.5条。

第三条 合同的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1设计合同；

3.2中选通知书；

3.3比选文件及发包人委托书；

3.4竞选文件；

3.5 技术标准、规范及图纸。

第四条 设计、编制项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计、编制费等见下表：

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 | 估算总投资（万元） | 设计费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(/) | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |  |  |  |
| 01 |  | 见表后说明 | √ | √ | √ |  |  |  |
| 说 明 |  | 1、项目概况： 。 2、计价标准： 。 3、设计应该对规划范围内所涉及的问题进行综合考虑，做到安全、节能方便、经济，并满足国家相关规范要求。 |

第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 各1 | 发包人根据建设进度 |  |
| 2 | 其余行政类批文 | 各1 |  |  |
| 3 | 现状地形图 | 各1 |  |  |

第六条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料或文件名称 （正式成果文件） | 纸质版份数 | 光盘 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 8 | 2 | 设计人完成设计任务时间要求： 日历天 其中： a.中标通知书发出后 日内向发包人提交可研报告; b.中标通知书发出后 日内向发包人提交报建方案设计文件； c.初步设计阶段：方案审查通过后 日内向发包人提交初步设计文件和概算书； d.施工图设计阶段：在发包人和相关部门审核通过了初步设计文件后 日内向发包人提交施工图设计文件，在提出施工图审查意见后 日内按照审查意见提交施工图设计正式成果。 e.在安全评价通过后 日内完成安全设施设计专篇； f.施工伴随服务：至工程缺陷责任期的配合与指导。 根据工程建设需要及业主要求提交；协助比选人及时完成各项审批手续办理。 | 按国家及重庆市有关规定提供设计成果及光盘 |
| 2 | 初步设计文件 | 6 | 2 |  |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 12 | 2 |  |  |
| 注：设计周期以发包人下达的《设计任务委托书》日期为开工之日。如发包人原因影响设计、编制进度，则设计周期顺延。 |

第七条  本项目总投资约     万元，设计费暂定     元（大写：                       ），

本工程管道设计内容按照施工图预算审核金额×中选费率计算实际设计费，并按已完成的设计内容和设计阶段支付。 （该项目设计费最终结算不得超过100万元，若超过100万元，则按99万元计算）

设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占总设计费的支付比例 | 付费额 （元） | 付费时间（由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% |  | 方案评审通过并提交经建设主管部门认可的方案审定文本十五个工作日后支付合同暂定价的20%。 |
| 第二次付费 | 30% |  | 初步设计评审通过并提交经建设主管部门认可的初步设计审定文本十五个工作日后支付合同暂定价的30%。 |
| 第三次付费 | 30% |  | 设计人提交全套施工图纸（ 12 套文本+ 2 套光盘），且经规划、专家以及运行单位评审通过后，发包人按前述计价标准核算设计费并支付至实际设计费的90%。设计人按发包人要求填写设计结算书，经双方认可后15个工作日内支付。 |
| 第四次付费 | 20％ |  | 工程竣工验收合格后15个工作日内一次性付清余款。 |
| 说明： 本项目设计费为比选范围内的方案设计、初步设计及施工图设计费及后期施工配合服务费等。 设计人按本表付款次序的支付比例申请支付设计费用。 3．设计人在提供经审查合格的施工图后半年后，因发包人原因未进行预算编审的，按经审定的工程概算投资中建筑安装费的80％（扣除弃方外运超1KM的运输费及弃渣费）作为设计费计算基数计算设计费。 |

第八条  双方责任

8.1  发包人责任：

8.1.1  发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

8.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

8.1.4  发包人应为设计人现场工作提供必要的便利条件。

8.1.5 发包人应保护设计人的设计文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

8.2设计人责任

8.2.1 本项目设计负责人：                。

8.2.2 本项目设计、编制周期：        日历天。

8.2.3设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

8.2.4设计文件必须达到国家及重庆市《建筑工程设计文件编制深度规定》，并通过相关部门审核，且必须满足发包人提供的设计技术的要求。

8.2.5设计人采用的主要技术标准：根据国家现行设计和施工规范、规定。

8.2.6设计合理使用年限：      年

8.2.7设计人按合同第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

8.2.8设计人交付设计资料及文件前，应按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整直至审查合格。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，对提交的设计文件的质量负责和协助发包人组织项目评审工作，同时负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8.2.9设计人应保密发包人向其提供的资料信息，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

8.3.10 设计单位在接到委托后，需立即响应安排相关设计人员对接项目，在接到发包人设计任务书两天内提交正式设计计划书，如未按时提交设计计划书的，每延后一天扣除设计费的5‰；按合同约定时限提交方案、初设、施工图，如未按时提交成果的，每延后一天扣除设计费的5‰（因地勘、规划及发包人原因除外，如影响5天，则成果提交时间顺延5天）；提交方案或初步设计成果后，经业主或主管部门初审（正式评审前），需要修改的，按要求时限修改，如未按时提交成果的，每延后一天扣除设计费的5‰；方案或初步设计正式评审后，应按要求时限修改，如未按时提交审定版成果的，每延后一天扣除设计费的5‰；在施工图审查及预算编审过程中，设计单位需按时限要求提交回复意见，如未按时提交回复意见的，每延后一天扣除设计费的5‰；在需进行设计变更时，设计单位需按时限提交设计变更，如未按时提交设计变更的，每延后一天扣除设计费的5‰。
    如出现违反强制性条文、设计失误、缺漏或不符合现场实际情况的，每发现一次扣除设计费的5‰，设计概算审减率超过10%，每增加1%扣除设计费的2‰（如审减率为15%，扣除设计费的1%）。同时，设计单位应熟悉项目现场情况，积极配合业主与主管部门的沟通工作，协助业主完成相应手续办理及现场服务工作，如有违背上述行为的，一次扣除设计费的5‰。

第九条 违约责任：

9.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，自通知送达之日起合同失效；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量进行协商支付设计费。

9.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。赔偿限额为设计费总额（扣除税金）。

9.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担逾期支付金额的1‰ 违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

9.5由于设计人自身原因，延误了按合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的5‰。

第十条 合同双方有关税务信息约定

设计人应确保合同主体信息与发票记载信息一致，本项目应税种类、范围及适用税率按国家税务总局有关规定执行，具体如下。

10.1 纳税主体信息

10.1.1设计人纳税主体身份为以下第     种方式：

（1）一般纳税人；（2）小规模纳税人。

发包人纳税人识别号：

设计人纳税人识别号：

10.1.2设计人完成本合同项下应税行为的计税方式为以下第     种方式：

（1）一般计税；（2）简易计税。

10.1.3若设计人纳税主体身份发生变更，应自变更之日起15日内，以书面形式函告发包人，若因设计人原因逾期未书面函告发包人的，由设计人承担由此造成的一切后果。

10.2 应税行为种类、范围及适用税率

本合同项下应税服务种类及金额为以下第   （1）  种方式：

（1）工程设计，金额：（以设计人实际提供的服务为准），适用税率：  6%  ；

（2）工程服务（包括但不限于安装、修缮、装饰等），金额：（以设计人实际提供的服务为准），适用税率：  9%。

10.3 设计人开具发票的义务及具体要求

10.3.1发票质量条款

对于设计人所开具发票的形式和实质要求，应当包含：具体金额、加盖增值税发票专用公章、开具时间、汇总开票具体规定等内容，确保发票无瑕疵。

10.3.2发票开具及送达

（1）设计人须在开具并送达发票、且经发包人完成发票认证后，发包人才支付对应款项；

（2）发包人收取发票并抵扣的行为，不视为发包人对设计人履约行为的确认，在发包人支付对应款项时因设计人原因导致开具的发票超过认证期限无法实现抵扣，由设计人重新开具，并承担由此造成的一切后果。

第十一条  其他

11.1履约担保

11.1.1担保金额：若履约保证金为现金，则履约保证金额为签约合同价格的5%，现金由设计人基本帐户汇出；若履约保证金为银行保函，则履约保证金额为签约合同价格的10%。

11.1.2交纳时间：在中标通知书发出之日起20日内，设计人按担保金额向发包人提交履约担保。

11.1.3担保退付：按设计服务费支付同比例退还，提交经审查合格的全套施工图后30个工作日内退还余下的全部金额，履约保证金不计利息。

11.1.4若中选人以银行保函方式缴纳履约保证金，则在提交经审查合格的全套施工图后30个工作日内退还银行保函。

11.2发包人要求设计人分阶段派专人到施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应予积极配合，做好后期技术服务工作。

11.3设计文件中选用的国家标准图集、部颁标准图集及地方标准图集，除发包人要求外，均由设计人提供。

11.4本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

11.5发包人委托设计承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同履行地人民法院起诉。

11.8 本合同一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

11.9 本合同经双方签章后生效。

11.10双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：(盖章)              设计人名称：（盖章）

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人（签字）            或委托代理人（签字）：

经 办 人：                      经 办 人：

电   话：                       电    话：

传   真：                       传    真：

纳税识别号：                    开户银行：

银行帐号：

签约日期：    年  月    日

# 第五章  设计条件及技术要求

一、竞选阶段设计成果质量要求

本次比选，竞选阶段各竞选人所提交的设计方案资料根据评标办法的要求制定。

二、中选后向比选人提交的设计成果

按相关要求经修改完善后，向比选人分别提供必须达到现行设计规范要求的如下设计成果资料：

1.方案设计（含：投资估算）成果资料8套；

2.初步设计成果资料6套；

3.施工图设计成果资料12套；

注：设计人在向比选人提交正式设计成果前，其相应设计成果均需征得比选人的确认。

三、项目设计任务及要求（详见附件：设计任务书）

本条所列的各项设计任务及要求系比选人对本项目的基本设计思想和要求，竞选人应满足比选人提出的使用功能要求。在不违背相关规定的原则下，竞选人可以对其进行优化、调整与修改。

四、图纸

原始地形图以及其他基础资料（注：具体详见随本《比选文件》一并发出的附件资料）。

附件

设计任务书

一、项目目标概况

本项目位于万州经开区高峰园，新建峰7#-高峰站D159×8无缝钢管5200米，新建峰7#-高峰站dn50聚乙烯管5200米，新建峰12#-高峰站D159×7无缝钢管1100米，新建峰15#-高峰站D168.3×11无缝钢管1100米，新建峰21#-高峰站D168.3×10无缝钢管1100米，新建峰21#-高峰站D168.3×11无缝钢管1100米，新建峰21#-高峰站D76×3无缝钢管1100米，新建峰21#-高峰站dn50聚乙烯管1100米，新建峰21#-高峰站光缆1100米，新建穿越车行道钢筋混凝土套管保护200米，土石方20000立方米，注氮封堵废弃原管道。估算总投资约1172.57万元。

二、设计内容和要求

1、比选范围：承担本工程可研报告编制、方案设计（含估算）、初步设计（含概算文件编制）、施工图设计、安全设施设计专篇。为本项目建设工程的施工、竣工验收以及质量保修阶段提供相应的设计服务工作。设计内容包括重庆三峡医药高等专科学校扩建工程-集输管道迁改工程设计等。

2、对设计说明、设计图纸中的内容认真复核完善,不得出现“错、漏、碰、缺”现象；精简设计说明，不得出现与本项目无关的内容。

三、进度要求

竞选人完成设计任务时间要求：55日历天（不含发包人报批时间及额外设计部分时间）

其中：

a.中标通知书发出后 10日内向发包人提交可研报告;

b.在签订设计合同后10日之内完成方案设计；

c.在方案设计评审通过后10日内完成初步设计（含概算）；

d.在初设评审通过后15天内完成施工图设计，并经规划、专家以及运行单位评审通过；

e.在安全评价通过后10日内完成安全设施设计专篇；

f.施工伴随服务：至工程缺陷责任期的配合与指导。

根据工程建设需要及业主要求提交；协助比选人及时完成各项审批手续办理。

四、严格按照合同和我司《内审管理制度》、《技术管理制度》、《变更管理制度》完成相应工作，接到业主任务书后两日内提交设计计划书，附具体设计人员名单及联系方式。

第六章  竞选文件格式

一、 竞选函部分

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、 资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）项目管理班子人员承诺函

（五）竞选截止日竞选资格情况

（六）其他资料

三、 技术部分

一、竞选函部分

（项目名称）

竞选文件

（竞选函部分）

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（一）竞选函

（比选人名称）:

- 我方已仔细研究了                      （项目名称）比选文件的全部内容，愿意按照本工程管道迁改及与本项目相关的所有二次深化设计内容按照施工图预算审核金额的       % 计取设计费，按合同约定实施和完成承包项目，设计周期      日历天（不含发包人报批时间及额外设计部分时间）。拟派的项目负责人为        。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定的时间要求完成设计任务。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺按比选文件规定缴纳比选代理服务费。

4．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

竞选人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地   址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	（竞选人名称）   的法定代表人。

特此证明。

竞选人： 	（盖单位公章）

年   月   日

| 贴法定代表人身份证头像面复印件 | 贴法定代表人身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

致：              （比选人）

本授权委托书声明：我   （姓名）   系   （竞选人）   的法定代表人，现授权  （单位名称）    的   （姓名）   为我公司委托代理人，以本公司的名义参加      （比选人）   的     （项目名称）       比选的竞选活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：        （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

年   月    日

| 贴委托代理人身份证头像面复印件 | 贴委托代理人身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交，另外须准备一份在开标现场出具。

二、资格审查资料

（项目名称）

竞  选  文  件

（资格审查资料）

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）项目管理班子人员承诺函

（五）竞选截止日竞选资格情况

（六）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地   址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	（竞选人名称）   的法定代表人。

特此证明。

竞选人： 	（盖单位公章）

年   月   日

| 贴法定代表人身份证头像面复印件 | 贴法定代表人身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

致：              （比选人）

本授权委托书声明：我   （姓名）   系   （竞选人）   的法定代表人，现授权  （单位名称）    的   （姓名）   为我公司委托代理人，以本公司的名义参加      （比选人）   的     （项目名称）       比选的竞选活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：          （盖单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                 （签字）

年   月    日

| 贴委托代理人身份证头像面复印件 | 贴委托代理人身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交，另外须准备一份在开标现场出具。

### （二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 注册设计工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 总设计工程师 |  |
| 注册资金 |  |  | 专业设计工程师 |  |
| 开户银行 |  |  | 设计员 |  |
| 账号 |  |  | 有职称人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：本表附竞选人营业执照副本、资质证书等复印件。

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目负责人相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

### （四）项目管理班子人员承诺函

### (格式自拟)

### （五）竞选截止日竞选资格情况

### 其他资料

（比选文件要求的其他文件）

三、技术部分

按比选文件要求由各竞选人自行编制。