万州经开区高峰园石梁公租房3号楼卫生间及阳台整修工程

比 选 文 件

比选编号：CYZB-2022-019

比选人：重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司（盖单位公章）

比选代理公司：晨越建设项目管理集团股份有限公司（盖单位公章）

2022年5月

目   录

第一章 比选公告	3

1.  比选条件	3

2.  项目概况与比选范围	3

3.  竞选人资格要求	3

4.  比选文件的领取	3

5.  竞选截止和比选时间及地点	3

6.  发布公告的媒介	4

7.  联系方式	4

第二章  竞选人须知	5

1.1  项目概况	14

1.2  资金来源和落实情况	14

1.3  比选范围、计划工期和质量要求	14

1.4  竞选人资格要求	14

1.5  费用承担	15

1.6  保密	15

1.7  语言文字	15

1.8  计量单位	15

1.9  踏勘现场	15

1.10  竞选预备会	15

1.11  分包	15

1.12  偏离	15

2.  比选文件	16

2.1  比选文件的组成	16

2.2  比选文件的澄清	16

2.3  比选文件的修改	16

3.  竞选文件	16

3.1  竞选文件的组成	16

3.2  竞选报价	17

3.3  竞选有效期	17

3.4  竞选保证金	17

3.5资格审查资料	17

3.6  备选竞选方案	17

3.7  竞选文件的编制	17

4.  竞选	17

4.1  竞选文件的密封和标记	17

4.2  竞选文件的递交	18

4.3  竞选文件的修改与撤回	18

5.  比选	18

5.1  比选时间和地点	18

5.2  比选程序	18

6.  评标	18

6.1  评标委员会	18

6.2  评标原则	18

6.3  评标	18

7.  合同授予	19

7.1  定标方式	19

7.2  中选公示及中选通知	19

7.3  履约担保	19

7.4  签订合同	19

8.  重新比选和不再比选	19

8.1  重新比选	19

8.2  二次比选和不再比选	20

9.  纪律和监督	20

9.1  对比选人的纪律要求	20

9.2  对竞选人的纪律要求	20

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	21

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

9.5  投诉	21

10. 需要补充的其他内容	21

第三章  评标办法（综合评估法）	26

评标办法前附表	26

1.评标方法	31

2.评审标准	31

3.评标程序	31

第四章  合同条款及格式	36

第五章  工程量清单	55

第七章 技术标准和要求	56

第八章  竞选文件格式	58

一、竞选函部分	60

二、商务部分	67

三、技术部分	71

四、资格审查部分	80

# 第一章  比选公告

万州经开区高峰园石梁公租房3号楼卫生间及阳台整修工程

比选公告

### 1.比选条件

本比选项目万州经开区高峰园石梁公租房3号楼卫生间及阳台整修工程已由万州经济技术开发区经济发展局以万州经开经发[2022]68号文批准建设，项目业主为重庆万林投资发展有限公司，代建业主为重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司，建设资金来自业主自筹,项目出资比例为100.00%，比选人为重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。

### 2.项目概况与比选范围

2.1建设地点：万州经开区高峰园。

2.2建设规模：本项目为万州经开区高峰园石梁公租房3号楼卫生间及阳台整修工程，主要施工内容为224套卫生间地面及原有蹲便器、洗脸盆的拆除及恢复，拆除地面过程中发生了墙砖脱落损坏后进行修复。工程费用约为117.01万元。

2.3工期要求：100日历天。

2.4 比选范围：本项目施工设计图所示的全部工作内容（具体以比选人发布的工程量清单为准）。

### 3.竞选人资格要求

3.1本次比选要求竞选人必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次比选不接受联合体竞选。

### 4.比选文件的领取

4.1公告发布时间：2022年5月23日至2022年5月25日；比选文件发出时间：2022年5月23日。

4.2 本工程不需报名，比选时直接竞选。比选文件、答疑等比选前的有关资料及相关事宜在重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上公布。不管下载与否都视为竞选单位全部知晓有关比选过程和事宜。在竞选截止日前，各竞选单位应随时关注网上重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）发布的比选补疑通知。

### 5.竞选截止和比选时间及地点

5.1递交竞选文件的时间：2022年5月26日 14 时00 分至14时30分（北京时间，下同）。

5.2竞选及递交截止时间：2022年5月26日14时30分。

5.3竞选及比（竞）选地点：重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司5楼会议室（重庆市万州区双河口街道经开大道5号3号楼5楼）。

5.4逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。

### 6.发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上发布。

### 联系方式

比选人：重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司   代理机构：晨越建设项目管理集团股份有限公司

地址：重庆市万州区双河口街道经开大道5号3号楼5楼 地址：重庆市万州区重报中心5号楼407

联系人：何燕婷                        联系人：罗会芳

电话：15922593618                                电话：19923535937

# 第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名 称：重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司 地 址：重庆市万州区双河口街道经开大道5号3号楼5楼 联系人：何燕婷 电 话：15922593618 邮 箱：604728949@qq.com |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 比选代理机构：晨越建设项目管理集团股份有限公司 地 址：重庆市万州区重报中心5号楼407 联系人：罗会芳 电 话：19923535937 邮 箱：154244568@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 万州经开区高峰园石梁公租房3号楼卫生间及阳台整修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 万州经开区高峰园 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 本项目为万州经开区高峰园石梁公租房3号楼卫生间及阳台整修工程，主要施工内容为224套卫生间地面及原有蹲便器、洗脸盆的拆除及恢复，拆除地面过程中发生了墙砖脱落损坏后进行修复。工程费用约为117.01万元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本项目施工设计图所示的全部工作内容（具体以比选人发布的工程量清单为准） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 100日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质带二维码标识的资质证书。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的资质证书复印件。 （2）具备有效的营业执照。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证复印件。 2.竞选截止日竞选资格情况 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 3.项目管理班子人员配备要求 竞选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照相关要求组建施工项目部，配置施工项目管理班子，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书。 竞选人须在竞选文件资格审查部分附承诺函（格式自拟）。 4.委托代理人 本项目委托代理人必须为竞选人本单位职工，否则，将由评标委员会作否决竞选处理。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决竞选处理。 特别说明： （1）上述1～4条所需提交的相关证明材料复印件均为原件的复印件，应加盖竞选单位公章并装入竞选文件资格审查部分中。若原件的复印件中评标相关信息出现模糊、字迹不清晰而导致评标委员会无法辨认的，评标委员会可将其作否决竞选处理。 以上1～4条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决竞选处理。 比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②比选文件中对养老保险的要求为：委托代理人的连续缴纳养老保险证明期限为2021年11月至2022年4月。 用于复印的养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供养老保险参保证明（个人），含身份证号或社保号和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），否则由评标委员会作否决投标处理。为确保对所有竞选人的公开、公平、公正，竞选人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有社保部门电子章，可视为原件，不需加盖社保部门公章，投标有效，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 按照国家相关规定执行。不得违法分包。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗 |
| 2.2.1 | 竞选人对比选文件提出疑问的截止时间 | 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2022年5月25日12时00分（北京时间）前提交。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件答疑的截止 时间 | 2022年5月 25 日17 时00分（北京时间），在重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）发布答疑。 |
|  | 竞选截止时间 | 竞选截止时间：2022年 5月 26 日 14时 30 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行补遗的截止时间 | 2022年 5 月25 日 17 时 00 分（北京时间），在重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）发布补遗。 |
| 2.2.4 | 竞选人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 竞选人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在2022年 5 月25日 12时00分（北京时间）前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应当2022年 5月25日17 时00分（北京时间）前做出答复，并将最终答复内容以补遗的形式在重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上发布。补遗内容可能影响竞选文件编制的，须相应延后竞选截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 竞选报价 | 1.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 2.竞选人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价审核指南》（2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）等及其他配套文件和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞选人的竞选报价应是本章竞选人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段比选范围内的全部工程的竞选报价，并以竞选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 4.竞选函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 5.（1）在合同实施期间，单价和总价按合同条款的规定可调整。 （2）增值税计税方法由竞选人依据国家税法规定选择的一般计税法。 6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 7.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价、安全文明施工费等），竞选人不得修改。 8.本工程比选设置竞选总报价最高限价为：1170192.50元（其中安全文明施工费为28544.63元）。 各竞选人的竞选报价不得高于比选人发布的最高限价；各竞选人的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计报价金额不得高于比选人发布最高限价中的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计金额的92%，否则由评标委员会作否决竞选处理。 各竞选人的分部分项综合单价报价（有材料暂估价的除外）、技术措施项目综合单价报价均不得高于对应最高限价的92%；否则由评标委员会作否决竞选处理。有材料暂估价的分部分项综合单价报价扣除材料暂估价后不得高于对应的最高限价扣除材料暂估价后的92%；否则由评标委员会作否决竞选处理。 各竞选人的规费、税金均不得高于对应的最高限价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 9.安全文明施工费： 9.1根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 9.2本工程安全文明施工费由比选人根据按《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决竞选处理。 10. 本工程所需材料（含设备）价格由竞选人参照《渝东建设工程造价信息》工程所在地价格计算，如《渝东建设工程造价信息》没有的按《重庆工程造价信息》价格（不含税）计算（造价信息引用时限为：《渝东建设工程造价信息》公布的2022年第3期万州地区信息价执行，《渝东建设工程价格信息》上没有的材料，按照《重庆工程价格信息》2022年第4期的材料信息价格，以上信息价均没有的材料价格按市场价进行调差，所有材料均为不含税价；人工价格按2021年第四季度《渝东建设工程造价信息》公布的万州地区人工信息价执行，并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 竞选保证金 | 本项目不收取竞选保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式（光盘）1份。技术部分《施工组织设计》一式3份，不分正、副本；当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决竞选处理。 电子版形式（光盘）内容只含商务部分内容：应包含商务部分全部excel格式预算表格，工程量清单综合单价分析表无须装订入竞选文件纸质版中，但清单项目的综合单价分析表（excel格式）必须刻入光盘中。 注：在核发中选通知书时，中选人应另外补充一式 3 份竞选文件（除需增加的工程量清单综合单价分析表外，其他内容必须与竞选时提交的竞选文件相一致）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程技术部分《施工组织设计》采用暗标评审，应将竞选函部分、商务部分、技术部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）竞选函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）商务部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （3）技术部分的装订要求 技术部分的《施工组织设计》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明“施工组织设计”；在页面右下角加盖竞选单位公章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“施工组织设计”六字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《施工组织设计》均不得出现白页、残页和倒页，不得显示与竞选人企业有关的任何信息及与本工程无关内容；《施工组织设计》文字部分纸张采用A4白纸（双面打印），四号仿宋字体；图纸和图表采用A4号及以上图幅（双面打印），装订时必须折叠成A4大小，图表内的字体、字号大小不限；除图纸外其他内容均不可使用彩色，不得编制页码。违反上述任何一项，其竞选文件《施工组织设计》部分为零分。 （4）资格审查部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋用 “竞选函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋以及“竞选文件”大袋。 2.竞选函部分、电子光盘装入“竞选函部分”中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。 3.技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 4.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。 5.“竞选函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位公章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构应该拒收或退还。 6.“资格审查部分”单独封装，密封并在袋上加盖竞选人单位公章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。否则，比选人或代理机构拒收或退还竞选文件。 注：“竞选函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋只为方便竞选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便比选，请各竞选人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在 “竞选文件”大袋和“资格审查部分”封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称） 竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选 文件地点 | 重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司5楼会议室（重庆市万州区双河口街道经开大道5号3号楼5楼） |
| 4.2.3 | 是否退还 竞选文件 | 否 |
| 5.1.1 | 比（竞）选时间和地点 | 比（竞）选时间：同竞选截止时间 比（竞）选地点：重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司5楼会议室（重庆市万州区双河口街道经开大道5号3号楼5楼） |
| 5.2 | 比（竞）选程序 | 主持人按下列程序进行比（竞）选： 宣布比（竞）选纪律。 2. 宣布比选人、监标人等有关人员姓名。 3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 4. 竞选文件的密封检查：竞选人或者其推选的代表对竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。 5. 设有最高限价的，公布最高限价。 6. 逐单位随机开启竞选文件。开启资格审查部分袋、竞选文件大袋及竞选函部分袋、商务部分袋、技术部分袋；公布竞选人名称、标段名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 7. 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。 8. 比选结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会组成： 3 人，由比选人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 中选公示 | 为深化信息公开，接受社会监督，比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上进行公示，公示期为3日。公示内容包括中选候选人名称、排序、竞选报价、质量、工期；否决竞选情况及理由；提出异议、投诉的渠道和方式。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.中选人是否提供履约担保：提供。 2.中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：若履约保证金为现金，则履约保证金额为签约合同价格的5%，现金由承包人基本帐户汇出；若履约保证金为银行保函，则履约保证金额为签约合同价格的10%（红名单中承包人履约保证金金额减半）； （3）履约担保的提交时间：在中选通知书发出之日起20日内，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。 （4）履约担保的期限：自担保人法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。 （5）履约担保的退还时间：若承包人以现金方式缴纳履约保证金，则发包人按照工程进度款支付比例同比例退还，竣工验收合格后30个工作日内退还余下的全部，履约保证金不计利息。若承包人以银行保函方式缴纳履约保证金，则在本工程竣工验收合格后30日内退还银行保函。银行保函在竣工验收合格前到期的，承包人应按发包人要求及时对银行保函进行展期或重新提供相同金额的银行保函或以银行转账方式重新缴纳剩余工程量同等金额的履约保证金或以应付未付工程进度款抵扣履约保证金，否则，发包人有权在应付未付的工程款（包括工程进度款）中扣留相应金额作履约保证金。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； 3.按竞选人须知第8.1（3）执行； 4.按竞选人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | 二次比选和不再比选 | 重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比选和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 投诉处理 | 1. 竞选人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 2.行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）等法律法规文件处理投诉。 3.根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，竞选人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4. 投诉受理部门及投诉电话： 万州经开区经发局 电话：023-58201363 |
| 10.2 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | / |
| 10.3 | 比选代理服务费 | 本次比选代理服务费5500元整，由中选人在领取中选通知书前向比选代理机构缴纳。 |
| 10.4 | 比选文件售价 | 比选文件每套售价500元，竞选人应在递交竞选文件时一并缴纳比选文件发售费。否则，其竞选文件不予接收。 |
| 10.5 | 关于对比选文件及竞选争议的解释 | / |
| 10.6 | 特别说明 | 1、万州区外中选单位，应在合同签订30日内向万州经开区税务局进行跨区域涉税事项报验。 2、合同签订前，中选人须提供具有签字权限的本项目的项目班子成员的签字样本和公司鲜章（公司章、财务章、合同专用章等印章）样本。 |
| 10.7 | 其他 | 排名第一的中选候选人放弃中选（除因不可抗力不能履行合同外）、无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，取消其中选资格，同时一年内不得再参与重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司的任何招标投标活动；给比选人造成损失的，还应对比选人的损失承担赔偿。 |
| 若竞选人须知前附表与总则不一致的，以竞选人须知前附表为准。 |

1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本标段施工进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6  本标段建设规模：见竞选人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

### 1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。

### 1.4  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本标段施工的条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见竞选人须知前附表；

（2）竞选截止日竞选资格情况：见竞选人须知前附表；

（3）项目管理班子人员配备要求：见竞选人须知前附表。

（4）委托代理人：见竞选人须知前附表。

1.4.2竞选人不得存在下列情形之一（由竞选人自行承诺以下内容，格式自拟）：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供比选代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时竞选。

### 1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与比选竞选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与比选竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  竞选预备会

1.10.1  竞选人须知前附表规定召开竞选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开竞选预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.10.2  竞选人应在竞选人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

### 1.11  分包

竞选人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合竞选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定 的偏离范围和幅度。

## 2.  比选文件

### 2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸（如有）；

（7）技术标准和要求；

（8）竞选文件格式；

（9）竞选人须知前附表规定的其他材料。

### 2.2  比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）竞选人提问区或者相应法定网站提问，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间前在重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）或者在相应法定网站发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  比选人对比选文件的补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间前发布。

2.2.4  竞选人对比选文件和答疑补遗仍有异议的，可于竞选人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应将答复以补遗的形式在重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）或者在相应法定网站发布。

### 2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

## 3.  竞选文件

### 3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函及竞选函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）施工组织设计；

（5）资格审查资料；

（6）竞选人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2  竞选报价

3.2.1  竞选人在竞选截止时间前修改竞选函中的竞选总报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  竞选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。

### 3.4  竞选保证金

本项目不收取竞选保证金。

### 3.5资格审查资料

竞选人应附竞选人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

### 3.6  备选竞选方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选竞选方案。允许竞选人递交备选竞选方案的，只有中选人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。评标委员会认为中选人的备选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。

### 3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  按本章竞选人须知3.7.3款执行。

3.7.4  竞选文件的份数见竞选人须知前附表，技术部分不分正、副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章，否则作否决竞选处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4.  竞选

### 4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

### 4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

### 4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  比选

### 5.1  比选时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（比选时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  比选程序

详见竞选人须知前附表5.2比选程序。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

评标委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

### 7.2  中选公示及中选通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3日。

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在中选通知书发出20日内、签订合同前中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，给比选人造成损失的，中选人还应当予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成损失的，中选人还应当予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新比选和不再比选

### 8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有竞选的；

（3）经评标委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人。

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次比选和不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比选和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：

（1）比选人在比选前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中选提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中选而采取的其他串通行为。

### 9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

附表一：比选记录表

（项目名称）施工比选记录表

比选时间：   年   月   日   时  分

| 序号 | 竞选人 | 密封 情况 | 竞选保 证金 | 竞选 总报价 | 安全文明 施工费暂定金额 | 质量 目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |

比选人代表：                    记录人：                  监标人：

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞选人名称）：

（项目名称）施工比选的评标委员会，对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于   年  月  日   时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在   年  月  日   时前将原件递交至	       	（详细地址）。

评标委员会：（签字）

年  月  日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）施工比选评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

竞选人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年   月   日

附表四：中选通知书

重庆市建设工程中选通知书

中选单位：

我单位拟建的              于     年    月    日比选，经评标委员会评定，确定你单位为中选人，中选额为￥      元（其中含安全文明施工费 ￥    元）。中选工程范围：       ，工程规模为     ，中选工期     日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。

你单位收到中选通知书后，在       天内到我单位签订承发包合同。

特此通知。

比选人：                  （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

签发日期：    年    月    日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本项目评标采用综合评估法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但竞选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由比选人授权的评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第八章“竞选文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 | 竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和养老保险。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 竞选截止日竞选资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理班子人员配备要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 委托代理人 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 竞选报价 | 1.竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价；分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计报价金额不得高于比选人发布最高限价中的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计金额的92%；分部分项综合单价报价（有材料暂估价的除外）、技术措施项目综合单价报价均不得高于对应最高限价的92%；有材料暂估价的分部分项综合单价报价扣除材料暂估价后不得高于对应的最高限价扣除材料暂估价后的92%；规费、税金均不得高于对应的最高限价。 2.竞选报价不得低于成本：评标委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其竞选作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞（比）选内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 竞选有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价 工程量清单 | （1）符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 （2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）①分部分项综合单价报价（有材料暂估价的除外）、技术措施项目综合单价报价均不得高于对应最高限价的92%；②有材料暂估价的分部分项综合单价报价扣除材料暂估价后不得高于对应的最高限价扣除材料暂估价后的92%；③规费、税金均不得高于对应的最高限价。 |
|  |  | 竞选报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 涉嫌串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分1OO分) | 施工组织设计30分 竞选报价70分 （1）竞选总报价70分； （2）主要清单项目不评分； |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 所有通过初步评审合格的竞选人的竞选总报价（比选人设有最高限价的，则竞选总报价高于比选人发布最高限价总价的除外，同时各竞选人的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计报价金额高于比选人发布最高限价中的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计金额的92%的除外）中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低值和相同家数的最高值后的算术平均值即为竞选总报价的评标基准价。 （以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入） |
| 2.2.3 | 偏差率计算 | ／ |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计 | 施工组织设计评分标准 | 内容完整性和编制 水平 | 8.00分 应当包含施工方法、施工设备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面图布置合理，对施工现场周围环境污染的保护措施等内容。 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 | 5.00分 各项主要施工内容的措施、计划、流水段的划分、流水的步距、节拍，各项交叉作业等符合实际，安全防护措施合理可行，降低造价措施合理可行。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 | 5.00分 工程的质量管理体系健全有效，硬性措施切实可行，限期工程的赶工措施可行。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 | 2.00分 工程的安全管理体系健全有效，闹市区工程的安全、文明施工和防止扰民措施合理等。 |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施 | 2.00分 环境保护管理体系措施是否得当。 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 | 8.00分 工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起的作用如何。 |
| 3 | 评 标 程 序 | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。 2.按本章评标办法前附表2.2.4（1）及3.2.1（1）项的规定对施工组织设计进行暗标评审。 3.对初步评审合格的竞选人按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表3.2.1（2）规定的评分方法对竞选报价进行评分。 4.对施工组织设计、竞选报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中选候选人。 5.因评标委员会作否决竞选处理导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人。 |
| 3.2.1 （1） | 施工组织设计得分（A） | 施工组织设计 | 内容完整性和编制水平 | ①技术部分未按第二章竞选人须知前附表第3.7.5条装订的，其竞选文件《施工组织设计》部分为零分。 ②按2.2.4(1)项各评审因素设定的分值评分。 各竞选人施工组织设计的最终得分为所有评标专家的评分分值（施工组织设计各分项得分汇总后的总得分）的算术平均值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 |  |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 |  |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 |  |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施 |  |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 |  |
| 3.2.1 （2） | 竞选报价得分（B） | 竞选总报价 | 竞选总报价等于评标基准价的得满分70分，在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.5分，扣完为止。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 竞选人得分 | 竞选人得分=施工组织设计得分(A)+ 竞选报价得分（B） |

## 1.评标方法

本项目评标采用综合评估法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但竞选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由比选人授权的评标委员会投票确定。

## 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）竞选报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  竞选报价的偏差率计算

竞选报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）竞选报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其竞选作废标处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）比选文件规定的其他关于修正的要求。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A（各评标专家评分的算术平均值）；

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对竞选报价计算出得分B。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分= A+B。

3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

附件A：综合评估法否决竞选情况一览表

一览表中竞选人有下列情形之一的，其竞选作否决竞选处理，否决竞选条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 比选文件 章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 竞选报价 | 1.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），竞选人不得修改，否则由评标委员会作否决竞选处理。 2.竞选函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决竞选处理。 3.各竞选人的竞选报价不得高于比选人发布的最高限价；各竞选人的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计报价金额不得高于比选人发布最高限价中的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计金额的92%。否则由评标委员会作否决竞选处理。 4.各竞选人的分部分项综合单价报价（有材料暂估价的除外）、技术措施项目综合单价报价均不得高于对应最高限价的92%；否则由评标委员会作否决竞选处理。有材料暂估价的分部分项综合单价报价扣除材料暂估价后不得高于对应的最高限价扣除材料暂估价后的92%；否则由评标委员会作否决竞选处理。 5.各竞选人的规费、税金报价均不得高于对应的最高限价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 6.《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决竞选处理。 7.竞选报价不得低于成本：评标委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选 报价，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其竞选作否决竞选处理。 |
| 第二章 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章竞选人须知3.7.3款执行，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | 竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选函规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选文件格式符合第八章“竞选文件格式”的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式（光盘）1份。技术部分《施工组织设计》一式3份，不分正、副本；当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选文件中竞选文件格式要求须法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）须齐全，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且委托代理人必须提供竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 资格评审 | 竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表1.4.1项第1条的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选人的竞选截止日竞选资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项第2条的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 项目管理班子人员配备要求须满足竞选人须知前附表1.4.1项第3条的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 委托代理人须满足竞选人须知前附表1.4.1项第4条的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 响应性评审 | 竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 工期符合第二章“竞选 人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 不得有涉嫌串通竞选、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | 竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决竞选处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形： （1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供比选代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内的； （11）财产被接管或冻结的； （12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时竞选。 2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 | [竞选人必须明确] | 竞选人须知前附表第1.4.1条的1～4条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章并装入竞选文件资格审查部分。若复印件中评标相关信息出现模糊、字迹不清晰而导致评标委员会无法辨认的，评标委员会可将其作否决竞选处理。1～4条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决竞选处理。 |

# 第四章  合同条款及格式

建设工程施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

本项目于    年   月   日进行竞争性比选，确定承包人      为中选人。

本项目业主为          ，代建人为                               。根据项目业主与代建人签订的《项目委托代建协议》，项目业主将项目建设资金按建设时序拨付至代建人指定的银行账户，并由代建人代为支付及代为收取本合同约定的所有费用，委托代建人履行合同约定的权利及义务。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：               。

工程地点：               。

工程内容：              。

二、工程承包范围

承包范围：            。

三、合同工期

1.总日历天：    日历天。

四、 质量标准

工程质量标准：                                       。

- 合同价款

合同暂估价：￥        元（大写：       ）。

六、双方一般权利和义务

1.发包人义务

（1）由发包人提供施工场地。

（2）协调处理施工用水电、道路使用、交通、环保等相关事宜。

2.承包人

（1）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（2）施工安全及施工场地清洁卫生由承包人负责，按照相关规定执行。

（3）承包人负责施工期内与相关单位的联系协调工作，费用包含在合同价款中。

（4）专业工程承包人可自行分包。

（5）施工合同签订后，承包人要在25个工作日内完成施工人员锁证手续、50:2意外伤害保险的保单和发票、设立农民工专户手续、开具农民工保障金证明和施工许可证相关报建资料等（监理单位提供监理合同备案表、授权书和承诺书及负责人身份证和建筑工程安全生产承诺书，以配合施工单位完善报建资料），并在施工合同签订后30个工作日内完成施工报建工作。

七、支付方式

1.本工程不设工程预付款，进度款每月支付一次。每月25日承包人向发包人提交当月进度报表及完成额（本合同工程范围内的造价），发包人审核后按审定金额的70%支付工程进度款，待工程竣工验收合格后经造价咨询机构审查定案后付至审查金额的85%，经万州区项目审计主管部门审计定案后90日内付至审计定案金额的97%，余下审计定案金额的3%为质量保修金。绿化工程质保期为一年，市政、建筑工程质保期为两年，待市政、建筑工程质保期满无质量异议后，发包人一次性付清余款。

2.本工程结算以万州区项目审计主管部门审计定案金额为准。项目结算经发包人（或发包人委托的造价咨询机构）审减比例或经万州区项目审计主管部门总审减比例在3%以内，工程造价咨询服务费用由发包人承担；审减比例在3%以上至5%以内，工程造价咨询服务费由发包人和承包人各承担50%；审减比例在5%以上，工程造价咨询服务费由承包人全部承担。

3.支付方式：转账支付，转账前承包人应向发包人提供增值税专用发票。

八、质量与检验

1.工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

2.发包人提出重新检查检验的部分，不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

九、安全施工

1.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

十、工程结算

1.合同清单价执行已标价工程量清单单价（即承包人的竞选清单单价），实际工程量按竣工图、竣工资料、设计变更及现场签证单为依据，按相关规定的计算规则，进行计量。其中：

1.1暂估价材料及未明确的材料二次转运、设备安装配合等项目按施工中核定的价格予以结算，价格不下浮；

1.2安全文明施工费按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准计取，不下浮；

2.工程量漏项及设计变更结算办法：

2.1 当合同工程量清单价中已有适应于变更工程项目的综合单价，则按该项目的综合单价计价；

2.2 当合同工程量清单价中有类似变更工程项目的综合单价，则参照其类似项目的综合单价确定；

2.3 当合同工程量清单价中无对应项目的综合单价：

2.3.1按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价审核指南》（2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）等及其他配套文件。

2.3.2人工费调整按《渝东建设工程造价信息》公布重庆万州区2021年第四季度建设工程人工信息价调整；

2.3.3材料价格按 《渝东建设工程造价信息》公布的2022年第3期万州地区信息价调整计算，《渝东建设工程价格信息》上没有的材料，按照《重庆工程价格信息》2022年第4期的材料信息价计算，以上信息价均没有的材料价格按市场价进行调差，所有材料均为不含税价。

2.3.4安全文明施工费按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准计取。

2.3.5结算金额按中选价同比例下浮后作为结算价，其中发包人认质核价材料、现场签证按实结算工程价格、安全文明施工费、规费和税金不下浮。

2.4发包人认质核价材料、现场签证按实结算工程价格、安全文明施工费、规费和税金不下浮。

3.总结算价款：按上述原则计算，本款第1条、第2条计价总和为最终结算价。

十一、合同双方有关税务信息约定

承包人应确保合同主体信息与发票记载信息一致，本项目应税种类、范围及适用税率按国家税务总局有关规定执行，具体如下。

1.纳税主体信息

1.1承包人纳税主体身份为以下第 种方式：

（1）一般纳税人；（2）小规模纳税人。

发包人纳税人识别号：

承包人纳税人识别号：

1.2承包人完成本合同项下应税行为的计税方式为以下第 种方式：

（1）一般计税；（2）简易计税。

1.3若承包人纳税主体身份发生变更，应自变更之日起15日内，以书面形式函告发包人，若因承包人原因逾期未书面函告发包人的，由承包人承担由此造成的一切后果。

2.应税行为种类、范围及适用税率

本合同项下应税服务种类及金额为以下第种方式：

（1）工程设计，金额：（以承包人实际提供的服务为准），适用税率：  6%  ；

（2）工程服务（包括但不限于安装、修缮、装饰等），金额：（以承包人实际提供的服务为准），适用税率： 9%。

3.承包人开具发票的义务及具体要求

3.1发票质量条款

对于承包人所开具发票的形式和实质要求，应当包含：具体金额、加盖发票专用公章、开具时间、汇总开票具体规定等内容，确保发票无瑕疵。

3.2发票开具及送达

（1）承包人须在开具并送达发票、且经发包人完成发票认证后，发包人才支付对应款项；

（2）发包人收取发票并抵扣的行为，不视为发包人对承包人履约行为的确认，在发包人支付对应款项时因承包人原因导致开具的发票超过认证期限无法实现抵扣，由承包人重新开具，并承担由此造成的一切后果。

十二、合同变更、解除、终止

本合同执行过程中遇有下列情况之一者，可以中止生效，或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同无法履行。

2.由于一方违约，使合同无法继续履行。

3.合同自签订之日起生效，至本工程全部竣工并按合同规定办完竣工交接手续后终止。

十三、违约责任

1.合同双方当事人任一方若不履行合同义务，均应承担违约责任，违约金为合同总额的10%。

2.当合同的任一方违约时，首先双方应本着在友好协商的原则谈判磋商，达成一致解决意见。若双方协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.因承包人原因造成报建工作完成时间延误，逾期的违约金计算方法为:逾期时间在7天内，发包人向承包人收取违约金5000元；逾期时间在7天至14天内，发包人再向承包人收取违约金10000元；逾期14天，发包人再向承包人收取违约金20000元，并有权暂不支付进度款，且承包人应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发包人有权在应支付的工程款（包含工程进度款）中直接扣收违约金。

4.因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：    万元（不超过签约合同价的3%）；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

十四、其他

1.承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）履约担保的金额：若履约保证金为现金，则履约保证金额为签约合同价格的5%，现金由承包人基本帐户汇出；若履约保证金为银行保函，则履约保证金额为签约合同价格的10%（红名单中承包人履约保证金金额减半）；

（3）履约担保的提交时间：在中选通知书发出之日起20日内，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的期限：自担保人法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。

（5）履约担保的退还时间：若承包人以现金方式缴纳履约保证金，则发包人按照工程进度款支付比例同比例退还，竣工验收合格后30个工作日内退还余下的全部，履约保证金不计利息。若承包人以银行保函方式缴纳履约保证金，则在本工程竣工验收合格后30日内退还银行保函。银行保函在竣工验收合格前到期的，承包人应按发包人要求及时对银行保函进行展期或重新提供相同金额的银行保函或以银行转账方式重新缴纳剩余工程量同等金额的履约保证金或以应付未付工程进度款抵扣履约保证金，否则，发包人有权在应付未付的工程款（包括工程进度款）中扣留相应金额作履约保证金。

2.施工合同签订前，承包人与发包人指定生产厂家签订甲定乙供材料供应销售合同后，发包人再与承包人签订本项目《施工总承包合同》（如有）。

3.本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份，经双方签字、盖章后生效。本合同未尽事宜，双方协商解决。

发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）

法定代表人或委托                           法定代表人或委托

代理人：（签字）                           代理人：（签字）

经办人：                                  经办人：

合同签订时间：    年   月   日

合同附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人履约保函

附件3：安全管理协议

附件4：保障农民工工资支付协议

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

签约时间：      年    月    日

附件2：

承包人履约保函

（发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人”）与                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                     （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2. 担保有效期：自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

（注：如以上所开银行保函中注明了具体的到期日的，视同中标单位已承诺工程竣工前银行的保函到期时应无条件续开；或用进度款和应付工程款抵扣）。

附件3：安全管理协议

安全管理协议

为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求:

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目竞选的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

发  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

附件4  保障农民工工资支付协议

保障农民工工资支付协议

发包人：  （发包人）

承包人：  （承包人）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。

三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。

（一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。

五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。

附件：

1、关于农民工工资发放情况的说明表

（以下无正文）

发包人：（发包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

承包人：（承包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

保障农民工工资支付协议附件1：

关于农民工工资发放情况的说明表

| 工程名称： |
| --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签字（加盖项目章）： |
| 监理单位意见： | 总监签字并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签字： |

# 第五章  工程量清单

重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上关注并下载。

第六章  图 纸

重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司门户网站（http://www.wzjkqjsfz.com/）、万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上关注并下载。

# 第七章 技术标准和要求

1.详见比选文件、工程量清单以及现行有关施工质量验收规范的要求。

2.工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

# 第八章  竞选文件格式

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

二、商务部分

已标价工程量清单

三、技术部分

施工组织设计

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）竞选截止日竞选资格情况

（四）项目管理班子人员承诺函

（五）第二章竞选人须知1.4.2 竞选人不得存在情形（格式自拟）

（六）其他资料

## 一、竞选函部分

（项目名称）施工比选

竞 选 文 件

竞选函部分

竞选人： 　　 　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的竞选总报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币        元。工期	  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到	   。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5. 	（其他补充说明）。

竞  选 人：                　　　　　  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | / | 天数： 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | / | 24 个月 |  |
| 3 |  |  |  |  |

竞 选 人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

法定代表人身份证复印件 （头像面）

法定代表人身份证复印件 （国徽面）

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人         （姓名）系            （竞选人名称）的法定代表人，现委托        （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改          （项目名称）施工竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

竞 选 人：                 （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年      月      日

委托代理人身份证复印件 （头像面）

委托代理人身份证复印件 （国徽面）

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。

3、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

## 二、商务部分

（项目名称）施工比选

竞 选 文 件

商务部分

竞选人： 　　　 　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

[目录由竞选人自行编制]

已标价工程量清单

## 三、技术部分

目     录

[目录由竞选人自行编制]

施工组织设计

1.竞选人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 竞选人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

竞选人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 四、资格审查部分

（项目名称）施工比选

竞 选 文 件

资格审查部分

竞选人： 　　 　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）竞选截止日竞选资格情况

（四）项目管理班子人员承诺函

（五）第二章竞选人须知1.4.2 竞选人不得存在情形（格式自拟）

（六）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

法定代表人身份证复印件 （头像面）

法定代表人身份证复印件 （国徽面）

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人         （姓名）系             （竞选人名称）的法定代表人，现委托          （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改          （项目名称）施工竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

竞 选 人：                 （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年      月      日

委托代理人身份证复印件 （头像面）

委托代理人身份证复印件 （国徽面）

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。

3、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传 真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 项目经理 |  |
|  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（三）竞选截止日竞选资格情况

（格式自拟）

（四）项目管理班子人员承诺函

（格式自拟）

（五）第二章竞选人须知1.4.2 竞选人不得存在情形

（格式自拟）

（六）其他资料

（比选文件要求的其他文件）