附件1

万州区2022年“一区一枢纽两中心”建设重大项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 计划建设年限 | 2022年建设目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（248个） |  |  |  |  |  |
| 一 | 生态优先绿色发展示范区建设项目（35个） |  |  |  |  |
| (一) | 竣工项目（8个） |  |  |  |  |
| 1 | 万州区2021年镇乡污水管网补充工程 | 新建茨竹、铁峰、龙驹等14个镇乡污水管网97公里，管径DN300-400 | 2021-2022 | 12月底完工 |  |
| 2 | 万州区2021年镇乡污水管网补充工程（二期） | 新建长滩、太安、孙家等10个镇乡，走马双流场、龙驹赶场、长滩龙泉场等18个撤并场镇管径DN300-400污水管网126公里 | 2021-2022 | 12月底完工 |  |
| 3 | 石笋沟水库工程 | 新建总库容300万立方米水库一座，主要建设为枢纽工程和灌区工程 | 2019-2022 | 12月底完工 |  |
| 4 | 枫木水库工程 | 新建总库容120万立方米水库一座，主要建设为枢纽工程和灌区工程 | 2020-2022 | 12月底完工 |  |
| 5 | 农村小水电扶贫项目大滩口水库二级电站工程 | 新建装机9800千瓦水电站一座 | 2019-2022 | 12月底完工 |  |
| 6 | 万州区瀼渡河（甘宁段）水生态修复项目 | 修复生态护岸17千米，水生态修复面积95万平方米，生态湿地15万平方米，截污工程1600平方米，河道清淤长度4千米 | 2020-2022 | 8月底完工 |  |
| 7 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之绿化工程 | 经开大道与万忠路东西段立交区域绿化面积7万平方米，学堂湾区域边坡绿化面积1.2平方米，化九路东侧绿化面积6.7万平方米，高峰园、九龙园、五桥园道路行道树工程 | 2021-2022 | 12月底前完工 |  |
| 8 | 国能重庆万州新能源开发有限公司新田光伏发电项目 | 在新田镇建设装机容量6.8万千瓦光伏电站 | 2021-2022 | 2022年底并网发电 |  |
| （二） | 续建项目（5个） |  |  |  |  |
| 9 | 万一中至驸马片区库岸及消落区综合整治工程 | 集道路建设、库岸及消落区整治和滑坡治理于一体的综合性建设项目，分为万一中至驸马片区北滨大道延伸段和高速公路连接线，总长约9公里 | 2019-2023 | 推进主体工程施工，累计完成至总工程量的60% |  |
| 10 | 密溪沟至长江四桥库岸整治工程 | 全长4.4公里，主要包括滑坡治理工程、库岸整治工程、南滨大道下延段道路工程等建设内容 | 2019-2024 | 累计完成至总工程量的80% |  |
| 11 | 万州区“三峡库心•长江盆景”建设项目 | 结合武陵镇独特的场镇格局、江湾资源、汉唐遗风，凸显场镇特色风貌，加强高效农业建设，传承优秀历史文化，完善与石宝寨区域的交通联系，带动片区发展，打造风格独特的三峡库心江湾风情小镇 | 2020-2025 | 1.完成武陵镇鲁班溪流域生态治理工程；2.完成武陵镇二面岩流域综合治理工程；3.完成武陵镇客群村等三个村农村移民安置区居住环境改善工程；4.完成武陵镇椅城社区消费帮促体验中心展陈项目；5.启动武陵镇禹安村市级土地开发整理项目；6.启动巴蜀美丽庭院示范片项目 |  |
| 12 | 万州区青龙水库 | 工程主要由水库枢纽工程、邓家坝取水枢纽工程和灌区工程三部分组成 | 2020-2026 | 开展坝体浇筑，分水干渠完成隧洞掘进2公里 |  |
| 13 | 大滩口水库灌区渠道烟草援建水源工程 | 新建干渠28公里，支渠23.5公里，渠首引用流量9.5立方米 | 2017-2023 | 完成隧洞掘进1.5公里 |  |
| （三） | 新开工项目（19个） |  |  |  |  |
| 14 | 万州区2021年镇乡污水处理厂技改工程 | 改造龙驹赶场、罗田马头、长岭凉水等11座污水处理厂 | 2022-2023 | 2月开工 |  |
| 15 | 万州区2022年镇乡污水管网补充工程 | 新建分水、李河、高梁等5个镇乡，长岭凉水、武陵石桥、龙沙岩口等15个撤并场镇管径DN300-400污水管网109公里 | 2022-2023 | 2月开工，完成50% |  |
| 16 | 万州区江南（密溪沟）污水处理厂 | 建设密溪沟污水处理厂一期，处理规模4万立方米/日，配套管网21公里（服务范围江南新区四桥-铁路桥区域，服务范围约13平方公里） | 2022-2024 | 6月开工，完成总工程量的30% |  |
| 17 | 龙宝河小流域综合治理工程（一期） | 整治龙宝河水产研究所-入江口段，长度为6.1千米。建设内容包括改造33处雨污管网混接点、5座污水提升泵站，建设调蓄池3座，整治7处内涝点，以及河道清淤和螺丝包段水生态修复 | 2022-2024 | 3月开工 |  |
| 18 | 苎溪河流域综合治理工程（一期） | 主要建设内容有：控源截污、生态景观、护岸修复、河道疏浚工程等。包括雨污管网混错接点56处、提升泵站改造12座、城郊管网建设约20.7千米，落凼沟滨水休闲绿地约1.56公顷、落凼沟沿线湿地约3.68公顷、山湾片区生态景观约7公顷，落凼沟岸线修复434米 | 2022-2024 | 5月开工 |  |
| 19 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之滩边河综合治理工程（综保区段） | 进行河道综合治理，治理长度939米，新建堤防1795米，新建拦河堰2处，场地硬质铺装10130平方米，景观绿化面积90100平方米，配套建设相关景观小品等 | 2022-2023 | 10月开工，12月底前完成总工程量的30% |  |
| 20 | 万州经开区天子园污水处理厂技改工程 | 对天子园污水处理厂进行技改，增加总氮处理工艺，提升抗冲击能力，进一步确保污水处理设施稳定运行 | 2022 | 5月开工，建成并投入运行 |  |
| 21 | 万州区长岭生活垃圾填埋场渗滤液处理厂改扩建及浓缩液全量化处置项目 | 渗滤液日处理能力达到400吨/天（含浓缩液无害化处置），渗滤液调节池整修、密闭加盖，在线监测设备升级联网，11公里排水管道改造，水泵更换，管道维护，场内气体收集处置，土壤、地下水监测，蓄水池整修，雨污分流系统改造等 | 2022 | 6月开工，12底前完工 |  |
| 22 | 万州区建筑垃圾消纳场及资源化利用项目 | 项目占地约1114亩（一期占地614亩、二期占地500亩），消纳场设计总填埋库容约2650万立方米，年回收建筑垃圾量约250万吨，年产再生砖约40万吨、水稳层等再生产品约150万吨。主要建设内容为拦挡坝、箱涵、截洪沟、临时道路、生产车间、原料库房等，并购置相关的设施设备 | 2022-2023 | 10月开工建设 |  |
| 23 | 万州区高笋塘片区雨污分流工程 | 新建雨污管网24.38公里，增建污水泵站一座，及其他配套设施 | 2022-2023 | 4月开工，完成总工程量的50% |  |
| 24 | 万州台观环境治理及附属工程 | 包括场地平整、穿古洞流域排洪工程及进场道路。直径3.2米排洪管涵690米，进场便道2406米 | 2022-2023 | 3月开工，完成至总体工程量的30% |  |
| 25 | 恒泰河流域综合治理工程 | 库岸消落区治理约2.8公里、38万平方米，排水工程，生态景观工程等 | 2022-2023 | 4月开工，完成至总工程量的30% |  |
| 26 | 万州区苎溪河综合治理工程 | 治理河长9.7公里 | 2022-2024 | 8月开工，完成30%工程量 |  |
| 27 | 万州区铁峰乡、长滩镇农村生活污水治理工程 | 本工程建设内容主要为新建污水处理站3座，处理规模共计125立方米/日，出水执行DB50/ 848-2018；配套建设DN300污水干管3155米、检查井123座、配套入户支管1861米 | 2022 | 3月开工，完成主体施工 |  |
| 28 | 2022年万州区长江重庆段“两岸青山·千里林带” | 完成营造林任务4.33万亩，其中农村“四旁”植树0.4万亩、疏林地和未成林地营造林0.1万亩、景观示范林0.58万亩、森林抚育1.7万亩、低效林改造0.5万亩，农业种植结构调整1万亩，建成区绿化美化0.05万亩 | 2022-2023 | 7月开工，完成营造林任务3.28万亩，其中农村“四旁”植树0.4万亩、疏林地和未成林地营造林0.1万亩、景观示范林0.58万亩、森林抚育1.7万亩、低效林改造0.5万亩 |  |
| 29 | 重庆铁峰山国家森林公园生态修复综合提升工程 | 包括生态修复类、生态修复提升类和综合提升类三方面，包括公园通道生态修复、公园重要节点生态修复、公园违建拆除区域生态修复、公园废弃矿山生态修复、公园通道及森林步道提升、公园建筑风貌及配套服务设施综合提升等7大项目，共152个子项目 | 2022-2024 | 6月开工，完成公园通道生态修复、公园违建拆除区域生态修复、公园废弃矿山生态修复 |  |
| 30 | 重庆市万州区家庭厨余垃圾处置项目 | 建设日处理能力为300吨/天的厨余垃圾处理设施及配套污水处理和资源化利用设施 | 2022 | 4月开工建设 |  |
| 31 | 万州区有害废弃物处置中心项目 | 一期建设安全填埋场，处置规模3万吨/年；二期建设焚烧处置设施，处置规模3万吨/年 | 2022-2024 | 12月开工建设 |  |
| 32 | 国能重庆万州新能源开发有限公司经开区屋顶光伏发电项目 | 利用经开区厂房屋顶建设装机容量1.7万千瓦光伏电站 | 2022 | 8月开工建设，2022年底并网发电 |  |
| (四) | 重大前期（3个） |  |  |  |  |
| 33 | 万州区生态环境智慧监管能力建设 | 建设重庆市生态环境监测中心万州分中心，建设万州区生态环境大数据平台 | 2023-2025 | 推进前期设计工作 |  |
| 34 | 大滩口水库扩建工程 | 扩建为总库容1.355亿立方米大型水库 | 2026-2030 | 2022年开展库区地形图测量、实物现场调查、流域规划及规划环评工作、可研相关专题报告编制工作 |  |
| 35 | 万州双河口水库 | 新建总库容1116万立方米中型水库一座，含大坝枢纽及输水灌区工程 | 2024-2028 | 开展初设编制 |  |
| 二 | 全国综合交通物流枢纽建设项目（23个） |  |  |  |  |
| （一） | 竣工项目（3个） |  |  |  |  |
| 36 | 新田港铁路集疏运中心 | 新建专用线约16公里 | 2020-2022 | 年底完工 |  |
| 37 | 恩施至广元国家高速公路重庆高峰至新田段 | 高速公路全长22.153公里，其中新田长江大桥1733米，互通式立交4座 | 2019-2022 | 9月具备通车条件 |  |
| 38 | 仓储物流项目 | 位于九龙园，占地约367亩，建设1#原矿堆场约56994平方米、2#原矿堆场约36000平方米、3#原矿堆场约18000平方米、管状皮带运输廊桥约3450米及道路、绿化、附属等配套设施工程 | 2021-2022 | 6月份建设完成（1#原矿堆场未纳入2022年建设计划，将根据能耗指标相关政策情况制定建设计划） |  |
| （二） | 续建项目（9个） |  |  |  |  |
| 39 | 成达万高铁 | 万州区境内正线全长约12公里 | 2021-2026 | 主体工程建设 |  |
| 40 | 渝万高铁（重庆茶园-万州段） | 万州境内正线全长约49公里 | 2021-2026 | 主体工程建设 |  |
| 41 | 恩施至广元国家高速公路万州至开江段（万达直线） | 万州境内约25公里 | 2021-2026 | 10月开工建设，目标形象进度完成10% |  |
| 42 | 万州五桥机场航站楼扩建项目 | 在已批复8000平方米航站楼及其配套设施的情况下，扩建18000平方米航站楼及其配套设施 | 2018-2023 | 完成29盲降设备的安装调试，跑道消防的施工，T2航站楼完成钢结构屋面工程、幕墙工程，并进行室内装修和设备安装调试 |  |
| 43 | 万州区桐子园作业区改扩建工程 | 扩能改造3个泊位 | 2021-2023 | 完成钢平台搭设；完成码头和引桥桩基施工；完成部门立柱、横梁施工 |  |
| 44 | 万州新田港二期工程 | 新建4个泊位 | 2021-2024 | 完成新田河左岸陆域开挖、回填、边坡支护及护岸、隧道洞身施工及装饰装修、右岸陆域形成及支护挡墙、码头斜坡道175米以上灌注桩基施工及上部结构现浇、连接桥等；完成陆域面层及轨道梁工程量的85% |  |
| 45 | 中通快递渝东（万州）智能科技产业链园区 | 项目拟占地300亩，分期规划建设综合办公大楼、智能化快递分拨中心、快运转运中心、电子商务中心、电商云仓中心等。其中一期占地200亩，二期预留用地100亩 | 2021-2023 | 基本完成项目一期建设 |  |
| 46 | 粮食仓储物流项目 | 位于新田园，占地约319亩，建设100万吨浅圆仓及配套设施、办公生活设施，其中一期项目建设25万吨浅圆仓及相关配套设施 | 2021-2025 | 一期项目25万吨浅圆仓及相关配套基本建成 |  |
| 47 | 九龙至瀼渡镇沿江路蓄水影响坍塌抢险治理工程 | 该项目沿线全长28.6公里，主要对九龙至瀼渡镇沿江路沿线进行坍塌抢险、滑坡治理、垮塌路基恢复及边坡治理等 | 2021-2023 | 完成40%的工程量 |  |
| （三） | 新开工项目（9个） |  |  |  |  |
| 48 | 渝西高铁（万州-城口段） | 万州境内正线全长约21公里 | 2022-2026 | 10月开工建设 |  |
| 49 | 开州至梁平高速公路（开万梁高速） | 万州境内16.3公里 | 2022-2025 | 12月开工建设 |  |
| 50 | 韵达万州智能科技产业园 | 项目拟占地300亩（其中一期建设用地200亩），分期规划建设智能快递分拣中心、智能快运分拣中心、智能供应链中心、综合楼、办公楼等 | 2022-2024 | 12月开工，启动智能快递分拣中心、智能快运分拣中心、综合楼等功能载体建设 |  |
| 51 | 绿色智慧物流园基础设施及附属工程一期 | 董家物流园1个地块的土地平整和1条市政道路。场平总计约300亩，城市次干路约560米 | 2022-2023 | 7月开工，完成至总工程量的30% |  |
| 52 | 三峡综合物流枢纽建设项目 | 规划用地约为1000亩，项目选址位于双河口街道和龙都街道，建设川渝东出智慧物流集散中心，包括智慧仓储、集装箱管理及散货堆场、大宗物资转运中心、冷链物流中心等物流基础设施，形成“三核三区三中心”总体布局 | 2022-2024 | 完成建设前期各项审批工作，12月开工建设智慧云仓项目 |  |
| 53 | 省道S408白土至普子段改建工程 | 道路全长12.466公里，按三级公路标准建设，设计速度为30公里/小时，路基宽度7.5米 | 2022-2024 | 5月开工，完成路基土石方开挖50%，路基结构物完成50% |  |
| 54 | 2022年农村公路建设 | 道路全长180公里 | 2022 | 4月开工 |  |
| 55 | 万州邮政渝东北分拨中心 | 拟征地50亩，建设邮件处理场地2万平米，建设外部作业场地及附属环境约2万平米 | 2022-2025 | 12月底前开工建设 |  |
| 56 | 长江二桥红蛇梁及康家坡长江库岸蓄水影响除险加固工程 | 对红蛇梁150米库岸段的防灾减灾整治；对长江二桥南岸引桥墩的辅助加固措施，对南岸岸坡进行加固防护，对主桥吊杆进行更换及主缆清洗、防腐涂装，对T梁、桥台、桥塔等混凝土构件的裂缝修补，以及对库岸4座锚室进行洞内防水加固，南岸锚室设置止水帷幕、地表注浆等 | 2022-2024 | 6月底开工，完成45%的工程量 |  |
| (四) | 重大前期（2个） |  |  |  |  |
| 57 | G42沪蓉高速分水至高梁段扩能工程 | 路线起于恩施至广元国家高速公路万州至开江段李家河枢纽互通，经高梁镇、李河镇、高升村、止于三正村，路线全长约18公里，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。分别在李河、高升、三正设置互通，其中三正互通为枢纽互通 | 2023-2027 | 完成工程可行性研究报告，推进两评一案、招商等前期工作 |  |
| 58 | 万州姚家村石化码头及后方石化库区项目 | 600米岸线码头（4个危化品泊位）、港区服务物流园区、储罐区 | 2023-2026 | 全力推进环境影响评价、安全评价等相关报告的编制 |  |
| 三 | 提升区域中心城市能级建设项目（109个） |  |  |  |  |
| (一) | 竣工项目（39个） |  |  |  |  |
| 59 | 双河口片区基础设施和功能完善 | 含三条城市主干道：厦门大道西一段，双向六车道，长1.0千米；厦门大道西二段，双向六车道，长1.1千米；厦门大道至龙宝河，双向六车道，长0.6千米 | 2018-2022 | 力争12月完工 |  |
| 60 | 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目一期工程 | 对幼专进行迁建，新校区用地面积约827亩，设计在校生约1万人，分两期建设。本建设项目为一期，占地503亩，新建教学楼、实验实训楼、宿舍等建筑8万平方米，配套道路、绿化等附属工程 | 2021-2022 | 力争7月前完工 |  |
| 61 | 会展中心 | 首期建设3个会展场馆，面积约8000平方米，配套用房3000平方米，总建筑面积11000平方米 | 2021-2022 | 力争12月首期建成并投入使用 |  |
| 62 | 密溪沟渡改桥工程 | 线路全长0.52公里，宽37米，其中桥梁长394米，两岸接线长126米；主桥计算跨径为195米，净跨径为178米 | 2016-2022 | 力争10月底完工 |  |
| 63 | 移民广场改造工程（三峡之眼） | 对移民广场进行改造，新建建筑物5748平方米，改造景观3万平方米 | 2020-2022 | 力争2022年12月三峡之眼主展馆完工 |  |
| 64 | 东北部城市拓展区供水工程 | 新建1座水厂，4万立方米/日；新建DN700-DN200输水管道62.27公里及其附属设施 | 2020-2022 | 6月底前完工 |  |
| 65 | 西山公园改造工程 | 对西山公园进行综合环境整治，完善相应配套基础设施，提升公园整体品质。改造主要内容：主入口景观、西山小院区域、古茶园、湿地公园、纪念碑及林荫广场、纪念广场、月台及楠木林、花卉园、静园区域、森林休闲文化景观区域、钟楼广场景观区共7.3万平方米，配套完善综合管网、导览标志、灯饰照明等公共设施 | 2020-2022 | 力争7月底前完工 |  |
| 66 | 万州区红花码头节点景观提升改造工程 | 对红花地码头进行改造，改造内容含市政人行道拓宽，码头广场及办公楼、消落带景观及人行交通系统等，改造面积约3.8万平方米 | 2021-2022 | 力争9月底完工 |  |
| 67 | 2021-2023年三峡水库基金万州城市移民安置区配水管网及附属设施改造 | 石峰片区、天城片区及周边乡镇新建输水管道15公里及附属设施 | 2021-2022 | 12月底前完工 |  |
| 68 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之经开大道延伸段道路工程 | 长730米，宽36米，双向6车道，主干道 | 2021-2022 | 9月底前完工 |  |
| 69 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之外环连接道 | 长2250米，宽32米，双向6车道，主干道 | 2021-2022 | 9月底前完工 |  |
| 70 | 万州经开区九龙园桐子园大桥工程 | 长450米，宽26米，双向六车道 | 2021-2022 | 12月底前完工 |  |
| 71 | 高笋塘片区支路整治工程 | 对高笋塘街道辖区内白岩路等重要支路及周边支巷进行整治提升，整治道路总长8.32公里，含更换路灯、建设人行道隔离设施、增设停车场等工程 | 2021-2022 | 6月完工 |  |
| 72 | 太白片区支路整治工程 | 对太白街道辖区内红光路等重要支路、周边支巷及主干道沿线道路及其配套设施整治，道路整治总长度为9.7公里 | 2021-2022 | 7月完工 |  |
| 73 | 重庆市万州第二高级中学高峰校区建设工程一期 | 占地面积343亩，总建筑面积约23万平方米，其中一期总建筑面积14万平方米 | 2017-2022 | 6月底前完工 |  |
| 74 | 万州区沱口污水处理厂三期扩建工程 | 新建规模3万立方米/日的污水处理厂及配套设施 | 2020-2022 | 3月底完工 |  |
| 75 | 塘坊新城区场平及基础设施工程二区工程（道路部分） | 新建两条道路总长979米，配套完善挡护、人行道、照明、交通、绿化及排水等附属工程 | 2021-2022 | 12月底前完工 |  |
| 76 | 万州区塘坊新城区场平及基础设施工程三区工程（道路部分） | 新建道路总长1894米，配套完善挡护、人行道、照明、交通、绿化及排水等附属工程 | 2021-2022 | 9月底前完工 |  |
| 77 | 都历山连接道、董家连接道跨铁路工程 | 都历山连接道跨铁路工程约0.28千米；董家连接道下穿铁路工程约0.4千米 | 2021-2022 | 9月底前完工 |  |
| 78 | 高铁主干道南侧边坡架空结构工程 | 开挖土石方7740立方米，地基与基础工程5831立方米，架空结构5831平方米，人行道面层结构8504平方米，边坡防护工程5160平方米，排水管道2500米 | 2021-2022 | 9月底前完工 |  |
| 79 | 万州区高速公路天城连接路项目-还房工程（地块三）-幼儿园、超市 | 幼儿园建筑面积2876.63平方米（地上三层）、超市建筑面积6440.21平方米（地上三层），均为钢筋混凝土结构 | 2021-2022 | 8月底前完工 |  |
| 80 | 万州区天城镇卫生院业务用房建设项目 | 新建卫生院1座，占地60亩，新建建面3561平方米，地下一层，地上五层 | 2021-2022 | 12月底前完工 |  |
| 81 | 万州江南新区体育健身中心功能完善工程 | 改造完善游泳训练馆3426.91平方米、体育训练馆3343.98平方米，配套建设消防、通风及防排烟、空调、照明等设施；安装视频监控、停车诱导和收费无人值守、门禁、LED屏、智能灯控、巡更、背景音乐、无线网络、人脸识别储物柜、智能测温、云运营管理、人脸票务等智能管理系统 | 2022 | 12月完工 |  |
| 82 | 龙溪河支路延伸段 | 新建城市道路577米。其中，上段长212米、宽24米，下段长365米、宽16米，配套实施管线、排水、照明等工程 | 2021-2022 | 9月底前完工 |  |
| 83 | 小天鹅批发市场综合整治 | 综合整治面积66573平方米，含建筑工程类11项，消防工程类20项，电力工程类10项，其它设施类9项 | 2021-2022 | 9月底前完工 |  |
| 84 | 龙驹新城滨河路北岸连接路 | 北侧现状沥青路改造，全长242.153米，东侧现状沥青路改造，全长200米，滨河水泥路白改黑，全长154.033米，新建临时连接道路，全长216.482米 | 2021-2022 | 8月底前完工 |  |
| 85 | 百安移民小学综合楼 | 新建综合楼6737平方米，完善相应附属工程，添置必要设备 | 2020-2022 | 12月底竣工投用 |  |
| 86 | 电报路小学中恒校区 | 新建综合楼5432平方米，完善相应附属工程，添置必要设备 | 2021-2022 | 9月竣工投用 |  |
| 87 | 鸡公岭小学天星校区二期 | 新建综合楼和食堂10600平方米，完善相应附属工程，添置必要设备 | 2021-2022 | 9月竣工投用 |  |
| 88 | 十七港埠 | 改造十七码头广场，完善节点景观、照明工程、综合管网工程及公共配套设施 | 2020-2022 | 10月完工 |  |
| 89 | 万州经开区高峰园城乡融合发展建设项目之产业用房二期 | 建设约1万平方米标准厂房，含厂房内部分构筑物及设备基础 | 2022 | 4月30日前开工，10月31日前完工 |  |
| 90 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之相思北路 | 其中相思北路（1号路）长1778米，宽22米，次干道；相思北支路（3号路）长562米，宽14米 | 2021-2023 | K0+000-K0+620段9月30日前完工，未征地区域按农村四好公路完型 |  |
| 91 | 万州经开区九龙园九胜二支路南侧E8-03/02、E8-05/02产业配套工程 | 占地面积145亩，场平工程挖方约200万方 | 2021-2022 | 5月31日前完工 |  |
| 92 | 万州经开区九龙园绿色装备制造配套产业园之E13-0102配套工程一期 | 挖方28.1万方，填方0.7万方，外运27.4万方，挡墙长330米，高2-6米 | 2022 | 3月1日前开工，9月30日前完工 |  |
| 93 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之天星北路 | 长610米，宽24米，次干道 | 2021-2022 | 8月31日前完工（视拆迁情况适时调整） |  |
| 94 | 万州经开区五桥园纵一路三期道路工程 | 长1230米，宽30米，主干道 | 2021-2022 | 12月31日前完工（视拆迁情况适时调整） |  |
| 95 | 万州经开区新田产业园基础设施建设项目之临港路道路工程 | 长600米，宽24米，次干道 | 2021-2022 | 6月30日前完工 |  |
| 96 | 万州经开区新田产业园基础设施建设项目之盐井路道路工程 | 起于临港路，止于德康饲料加工厂地块，长1300米，宽14米 | 2021-2022 | 10月31日前完工 |  |
| 97 | 万州经开区天子园玉城片区B1-0201北侧地块配套工程 | 占地面积71亩，含边坡支护 | 2022 | 1月31日前开工，8月31日前完工 |  |
| （二） | 续建项目（22个） |  |  |  |  |
| 98 | 三峡国际健康城三峡医学中心一期 | 总建筑面积35万平方米，床位2000张 | 2021-2027 | 医技楼、门诊楼主体结构完成60%，地下室结构完成70%，1#住院楼、2#住院楼、住院医技用房主体结构完成30% |  |
| 99 | 永佳路连接道工程 | 新建永佳路连接道，长为1839米，双向四车道，城市次干路 | 2021-2023 | 建设K0+560-K1+460段 |  |
| 100 | 北滨大道改造拓宽工程（牌楼至印盒石段） | 对北滨大道王牌路立交-印盒石大桥北桥头段进行改造，改造长度3.2公里，改造为双向6车道，为城市主干道 | 2021-2023 | 力争12月底主线道路完工 |  |
| 101 | 长江二桥北桥头至高铁连接道工程 | 新建二桥至高铁连接道。含二桥头全互通立交一座，2.85公里隧道，隧道北出口交通干道2公里 | 2019-2024 | 推进立交、隧道等主体工程施工，完成至总工程量的70% |  |
| 102 | 渝巴路东一段 | 道路长3566米，宽36米，双向6车道，城市主干道 | 2020-2023 | 主要推进涵洞、路基施工，完成至总工程量的30% |  |
| 103 | 渝巴路东二段 | 道路长2800米，宽36米，双向6车道，城市主干道 | 2020-2023 | 主要推进涵洞及路基、桥梁桩基、承台系梁施工，完成至总工程量的65% |  |
| 104 | 万州区委党校迁建项目 | 迁建区委党校至江南新区金岛路，新建党校占地面积58亩，建筑面积约7.3万平方米 | 2021-2023 | 完成总工程量的60% |  |
| 105 | 万州区疾病预防控制中心迁建项目 | 迁建疾控中心至万州区天城镇万河村2组（高铁片区），项目占地40亩，总建筑面积约1.9万平方米，配套建设强弱电、给排水、消防系统、空调及通风、智能化系统等设施设备及室外公用工程 | 2021-2023 | 完成总工程量50% |  |
| 106 | 三峡文化艺术中心二期 | 新建建筑1.4万平方米，配置600座音乐厅及排练厅、展厅、培训教室、办公室、设备房等功能用房，配套室外景观、绿化等附属工程 | 2021-2023 | 完成工程量的50% |  |
| 107 | 三峡库区综合应急救援指挥中心 | 用地面积约为8.6万平方米，总建筑面积约1.89万平方米 | 2021-2023 | 12月底前完成主体 |  |
| 108 | 北滨公园 | 新建公园一座，占地910亩，建筑面积约10万平方米（含科技馆约1.8万平方米），配套实施道路、场平、消防、电力、给排水、景观绿化、停车位及其他休闲娱乐场地等 | 2021-2024 | 完成印盒石到三桥部分景观，三桥到红花地土建完成50%；科技馆结构、园林景观等完成工程形象进度70%。累计完成总工程形象进度50% |  |
| 109 | 动物园迁建 | 迁建西山动物园至天城片区，新动物园用地面积300亩，新建动物展区、科普教育及动物保障用房、管理服务用房、车库及设备用房等建筑3.1万平方米，配套动物园周边交通和景观工程 | 2021-2024 | 2022年2月实质性开工，推进引水涵洞及土石方回填工作，完成工程形象进度20% |  |
| 110 | 万州区江南水厂及配套管网工程 | 新建水厂1个，占地146亩，规模25万立方米/日，一期建设规模15万立方米/日，主要建设内容包括净水厂工程、取输水工程和配水管网工程 | 2019-2023 | 完成总工程量的80%，完成投资20000万元(资金到位的情况下） |  |
| 111 | 万州经开区高峰产业园基础设施建设项目之青杠塝综合枢纽工程 | 新建立交系统一座，总用地面积714亩，道路面积约146520平方米，道路总长约11公里，其中桥梁全长约3.5公里，桥梁建筑面积2442平方米；下穿通道全长约0.25公里 | 2021-2023 | 完成总工程量的30% |  |
| 112 | 万州区2021-2022年老旧小区改造提升工程 | 小区消防整治，小区环境改善提升，改造总建筑面积320万平方米 | 2021-2024 | 按2022年老旧小区改造计划序时推进 |  |
| 113 | 孙家书房还房（二期） | 修建还房2栋，占地15亩，还房总建筑面积75160平方米，地上28层，地下2层 | 2021-2023 | 12月底前完成工程量50% |  |
| 114 | 重庆市万州区第六人民医院门急诊综合楼项目 | 总用地面积约29亩，新建门急诊综合楼建筑面积约14300平方米，配套设施设备安装、供电扩容、装饰装修、绿化、道路硬质铺装、医疗设备购置等建设 | 2020-2022 | 主体完工 |  |
| 115 | 重庆三峡医药高等专科学校康复实训中心 | 新建教学楼、实验实训楼、科技楼及附属配套工程等建筑，建筑面积共32827平方米 | 2021-2023 | 完成科技楼精装修招标及施工；完成附属及绿化工程施工；完成项目竣工质量验收及结算资料准备 |  |
| 116 | 万州区九池乡戴家岩移民安置点精准帮扶 | 房屋外墙整治工程属顶防水维修815.26平方米、落水管更换624米，外墙面维修2020.13平方米等；道路完善工程道路油化66243平方米、路面修复4740平方米、人行道铺装17086平方米等 | 2021-2023 | 完成主体工程 |  |
| 117 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之天星大道 | 长2523米，宽36米，主干道 | 2021-2023 | 完成总工程量的80% |  |
| 118 | 国本中学扩容（一期） | 新建综合楼3585平方米，购置设施设备，完善相关附属 | 2021-2022 | 完成主体建设 |  |
| 119 | 沙河中学初中部综合楼 | 新建教学楼、综合楼6000平方米，完善消防通道和大门等附属工程，购置设施设备 | 2021-2023 | 完成主体建设 |  |
| （三） | 新开工项目（43个） |  |  |  |  |
| 120 | 石峰路与金石东路连接路工程 | 城市支路，双向两车道，长1千米 | 2022-2024 | 力争6月开工，完成工程形象进度20% |  |
| 121 | 万州区职业技能培训基地 | 新建职业技能培训基地1个，位于金龙开发区大包村，占地23亩，新建教学楼、学员宿舍、训练基地等建筑约16997平方米 | 2022-2025 | 2月底前开工建设 |  |
| 122 | 百安花园立交改造工程 | 改造道路长0.5千米，改造后主线双向4车道下穿，两边设置双车道匝道 | 2022-2023 | 3月开工，力争12月主体完工 |  |
| 123 | 龙宝河滨河路 | 新建永佳路至龙祥路连接路，长约450米，宽15米，双向两车道，城市支路 | 2022-2023 | 1月开工建设 |  |
| 124 | 红花地港航大楼改造工程 | 维修加固、外立面改造 | 2022-2023 | 4月开工 |  |
| 125 | 绿地配建学校南侧市政道路工程 | 绿地配建学校南侧市政道路东西走向，东起龙溪河大道，西至高铁支路。新建道路全长211.484米 | 2022-2023 | 2月开工 |  |
| 126 | 机场路应急通道（大石路） | 改建原有大石路，道路宽度6.5米，双向两车道，长2.87公里 | 2022 | 8月开工建设 |  |
| 127 | 龙四路城市绿廊及街头绿地景观工程 | 涉及绿化工程、土建工程、给排水及电气工程、服务系统等 | 2022-2023 | 7月底前开工 |  |
| 128 | 三峡文化艺术中心一期项目（附属部分） | 对三峡文化艺术中心一期室内进行精装修及室外景观工程建设。室内精装修建筑面积约9200平方米，含精装修、电气、给排水、通风、消防等工程。室外景观主含铺装、绿化、灌溉、照明等工程以及信息化建设 | 2022 | 3月开工，2022年年底完工 |  |
| 129 | 三峡文化园文化植入及三峡移民文化主雕 | 在三峡文化园内建设雕塑群及三峡移民文化雕塑。主要包括三峡诗碑，三峡移民文化主题雕塑，三峡文化园标识，大河广场雕塑等 | 2022 | 2月开工，主题雕塑力争4月完工，其余文化植入力争年底完工 |  |
| 130 | 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目二期工程 | 建设幼专新校区二期，占地324亩，新建教室、实验室、图书馆等建筑101938平方米，配套校园绿化、道路、照明、生化池、消防水池、智慧校园、信息化建设基础设施 | 2022-2023 | 5月开工，力争主体工程完成80% |  |
| 131 | 其芳小学 | 项目总用地面积18721平方米，总建筑面积约22000平方米，其中教学及教学辅助用房约15000平方米，办公用房约3000平方米，生活服务用房约4000平方米。办班规模36个班，满足1620名学生就学 | 2022-2023 | 11月开工，开始场平或者基础施工 |  |
| 132 | 万州区翠屏大道市政道路及管网工程-B段 | 新建城市道路，长2480米，宽20.5-23米，城市主干道，城市主干道，含雨污水、电信、照明等管网工程 | 2021-2023 | 3月底前开工建设 |  |
| 133 | 重庆市万州区上海医院门诊及住院综合业务用房 | 迁建上海医院至经开区五桥园天星片区，新院占地约120亩，新建门急诊、医技、住院建筑138981平方米，配套相关附属设施，设置床位1000张 | 2021-2024 | 4月底前开工 |  |
| 134 | 万州经开区新田产业园基础设施建设项目之疏港大道拓宽工程 | 对已建成疏港大道进行拓宽，道路长4.2公里，桥梁470米，隧道900米 | 2022-2023 | 2月开工，完成总工程量的15% |  |
| 135 | 天城收费站至高铁大道交叉口道路绿化品质提升工程 | 改造天城高速收费站出口处节点，对入城大道道路收费站至高铁大道交叉段绿化品质提升，改造面积约29885平方米 | 2022 | 4月开工，年底前完成建设 |  |
| 136 | 长青路道路绿化品质提升工程 | 改造青杠塝高速收费站出口节点，对长青路两侧道路绿化品质提升及植物移栽，改造面积约129452平方米 | 2022 | 4月开工，年底前完成建设 |  |
| 137 | 移民安置区供水管网改造 | 密溪沟、天城片区、百安坝片区、北山片区及周边乡村新DN200-DN500输水管道50公里及其附属设施 | 2022-2024 | 8月开工，12月底前完成百安坝片区管道建设10公里 |  |
| 138 | 石峰路道路综合整治 | 改造车行道约24150平方米、改造人行道约4420平方米、更换电力电缆1500米、加固检查井110座、更换雨水篦子220个等 | 2022 | 4月开工建设 |  |
| 139 | 鹞子岩垃圾中转站建设 | 主要建设内容包括场平工程、建筑工程、室外公共基础设施及配备的垃圾压缩、数控、转运、污控、渗滤液处理、大件垃圾破碎系统等相关设施设备以及公厕室内装修工程 | 2022-2024 | 6月开工建设 |  |
| 140 | 流杯池广场改造项目 | 对流杯池周边进行改造 | 2022 | 6月开工建设 |  |
| 141 | 重庆市万州森林航空护林站 | 在天城镇小湾村新建设应急救援中心一个，占地28亩，新建航管用房等建筑2300平方米，停机坪2500平方米，配套附属设施设备 | 2022 | 3月开工 |  |
| 142 | 万州职业教育中心扩容建设工程 | 总建筑面积24500平方米，含学前教育实训大楼，学生宿舍，智能制造大楼，体育馆等，购置实训设备设施，配套建设相关附属工程 | 2022-2023 | 1月开工，新建学前教育实践基地和体育馆 |  |
| 143 | 重庆市万州区公共实训基地 | 建筑面积18000平方米，配套建设室外技能训练场，支挡桩、场平、道路、绿化等附属工程 | 2022-2023 | 2月开工 |  |
| 144 | 万州区何家岩污水处理厂及配套管网工程 | 新建一座污水处理厂，一期处理规模为3万立方米/天，二期处理规模为2万立方米/天，总规模为5万立方米/天。新建DN800的尾水排放管，总长约4.2公里 | 2022-2023 | 力争12月开工 |  |
| 145 | 重庆三峡医药高等专科学校扩建工程 | 建筑面积258000平方米，新建教学楼、实训楼、学生宿舍、学生食堂、图书馆、办公楼等必建及选择配置高校公共建筑，结构形式采用钢筋混凝土框架结构 | 2022-2026 | 7月开工建设 |  |
| 146 | 政务中心 | 规划占地面积约30亩，建筑总面积约35000平方米 | 2022-2025 | 力争12月底前开工建设 |  |
| 147 | 重庆市万州高级技工学校申专达标建设工程 | 建设规模97522平方米，含教学楼、实训楼、食堂、活动用房、宿舍及后勤辅助用房、地下车库等，配套建设室外道路、室外绿化、室外照明、综合管网、挡墙、护坡、围墙、变电所等附属工程 | 2023-2025 | 6月开工建设 |  |
| 148 | 三峡库区健康大数据应用创新研发中心第一期 | 构建健康医疗大数据标准体系及基础数据库，建设三峡库区健康大数据白皮书综合服务系统、公共卫生大数据筛查预测系统等 | 2022 | 3月开工，完成第一期建设任务 |  |
| 149 | 重庆市政务云异地灾备中心 | 建筑面积2000平米，安装机架300-500个 | 2022 | 3月开工，建成投入运营 |  |
| 150 | 渝东北云数据中心 | 参照国家A级T3标准，建设机柜500个，数据存储能力达到1440TB | 2022 | 3月开工，建成投入运营 |  |
| 151 | 渝东北CDN数据中心 | 提升互联网网络服务能力，吸引更多互联网企业在万州成立产业运行中心 | 2022 | 3月开工，建成投入运营 |  |
| 152 | 5G+MEC边缘计算应用 | 建成医疗、教育、商圈3大场景MEC专网及配套平台3个，实现基于智慧医疗MEC院区系统切片互联、MEC校园专网、MEC商圈全域数据感知平台等示范应用已开展5G+MEC工业互联网运用 | 2022 | 3月开工，建成投入运营 |  |
| 153 | 望天咀码头连接道 | 位于五桥百安花园北侧，城市支路，单向双车道，全长0.84公里，宽6-9米，连通望天咀码头已建连接道 | 2022-2023 | 12月底开工 |  |
| 154 | 龙四路（龙四桥至都历大道） | 道路长450米，宽36米，双向6车道，城市主干道 | 2022-2024 | 12月底开工 |  |
| 155 | 黄泥包还房 | 用地14.9亩，建设还房2栋，总建筑面积约57430平方米 | 2022-2023 | 12月底开工 |  |
| 156 | 青林小学 | 新建教学楼、综合楼10000平方米，修建户外活动场地，购置设施设备 | 2022-2023 | 10月开工建设 |  |
| 157 | 鹏程小学扩建 | 新建综合楼和室内活动中心10000平方米，改建4000平方米，完善户外活动场地和相关附属设施设备 | 2022-2023 | 5月开工，完成主体建设 |  |
| 158 | 北山小学扩建 | 新建综合楼2500平方米，教学楼综合整治，教学楼外立面整治，购置设施设备 | 2022-2023 | 4月开工，完成主体建设 |  |
| 159 | 三峡医专高峰校区管线迁改工程 | 一期建设内容：国网10KV盐寨支线迁改、长输天然气管道D377迁改、重庆气矿集输管道迁改； 二期内容：国电一、二回还建、三电老万忠路片区线路迁改、开源水务给水管道迁改、湘渝盐化卤水管道迁改、万州燃气D159、D108管道迁改 | 2022-2023 | 3月开工建设 |  |
| 160 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之九沙南路一期 | 起于九沙大道，止于九沙一支路，长520米，宽20米，次干道 | 2022-2023 | 2月底前开工建设，12月31日前完成工程量的80% |  |
| 161 | 新田园粮食公共廊道一期 | 码头接收、公共廊道输送线、清理、计量为2×1200吨/小时配置 | 2022 | 12月31日前完工 |  |
| 162 | 灵风山片区配套基础设施工程 | 配套市政供水管网以及道路约5公里 | 2022-2024 | 9月底前开工建设 |  |
| (四) | 重大前期（5个） |  |  |  |  |
| 163 | 重庆三峡移民纪念馆功能完善工程 | 项目依托移民纪念馆一期，进行基础建设完善，占地32亩，新建区规展馆、临时展厅和商业配套等建筑4.39万平方米 | 2023-2025 | 推进前期设计工作 |  |
| 164 | 重庆安全技术职业学院扩建新校区建设项目 | 扩建用地约1000亩，建设新校区、实训基地等 | 2023-2026 | 完成新校区的征地、场平和前期功能用房的资料办理和建设工作 |  |
| 165 | 万州区第一人民医院（天津医院）迁建工程 | 项目总占地面积约165亩，规划建筑面积16.44万平方米，一次设计，分期建设。一期项目建筑面积约7.9万平方米，根据选址方案，其中1.9万平方米计划在原有御安分院基础上改建，新建建筑面积约6万平方米，二期项目拟新建建筑面积约8.54万平方米 | 2022-2025 | 推进前期工作 |  |
| 166 | 重庆三峡职业学院高峰校区建设项目 | 占地面积约1100亩，建筑面积约30万平方米 | 2022-2027 | 完成征地、规划相关事宜 |  |
| 167 | 重庆市万州电子信息工程学校迁建 | 新建教学楼、综合楼和实训楼，完善周边附属和购置相关设施设备。 | 2022-2024 | 完成征地、规划相关事宜 |  |
| 四 | 三峡库区经济中心建设项目（81个） |  |  |  |  |
| (一) | 竣工项目（19个） |  |  |  |  |
| 168 | 渝东金属表面处理中心环保项目一期 | 规划总用地面积147亩。总建筑面积6万平方米，主要包含1栋办公楼，4栋标准厂房 | 2019-2022 | 8月底前完工 |  |
| 169 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之环保合规产业园二期 | 位于高峰园檬子片区，万州科创中心东侧地块，用地面积35亩，总建筑面积3.5万平方米 | 2021-2022 | 8月底前完工 |  |
| 170 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之环保合规产业园三期一标段 | 占地面积约240亩，建筑面积6.9万平方米 | 2022 | 12月底前完工 |  |
| 171 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之战略新兴产业园（生产配套用房）（一期） | 位于综保区，建设1万平方米标准厂房 | 2022 | 9月底前完工 |  |
| 172 | 万州文化创意创业产业园 | 项目总占地120亩，总建筑面积约19万平方米 | 2018-2022 | 10月完工，完成1、2号楼建设 |  |
| 173 | 年产100万件（套）小木制品扩建项目（一期） | 位于双河街道边家村五组、龙都街道大桥村一组，新建厂房10833平方米，存储原木，建设木料加工线 | 2021-2022 | 7月竣工 |  |
| 174 | 中船重工万州智能装备产业园（一期） | 位于高峰园，新建及改造高峰厂房约10万平方米，建设定位导航仪器、智能设备涂装设备、智能润滑设备等智能装备生产线 | 2019-2022 | 12月竣工 |  |
| 175 | 特铝新材料项目 | 位于九龙园，占地1500亩，建设年产360万吨特种铝项目 | 2020-2022 | 5月竣工 |  |
| 176 | 热电中心项目 | 位于九龙园，占地约200亩，建设热电中心项目。建设规模为4×500t/h超高压燃煤锅炉，配套建设1×8MW背压机和2×80MW背压式汽轮发电机组 | 2020-2022 | 3月竣工 |  |
| 177 | LED芯片研发和智能灯具生产项目 | 拟租赁照明产业园4号标准厂房整栋约21000平方米，建设LED芯片实验室和智能灯具生产线 | 2021-2022 | 10月竣工 |  |
| 178 | 集成式装配钢结构及高频焊接钢管生产项目 | 位于九龙园，占地60亩，建成年产4.2万吨集成式装配钢结构、2万吨冷弯型C型钢管、3万吨高频焊接钢管 | 2021-2022 | 12月竣工 |  |
| 179 | 煤气化节能技术升级改造项目 | 占地约183亩，新增水煤浆加压气化装置、深冷空气分离装置、净化系统装置和低压氨合成装置，并配套公用工程及生产辅助设施建设，将现有常压固定床煤气化合成氨工艺升级为先进的加压水煤浆气化合成氨工艺 | 2019-2022 | 10月完工，完成项目主体建设。单机完成试运行 |  |
| 180 | 热电系统优化节能改造项目 | 新增两台先进燃煤锅炉，替代现有两台老旧低效燃煤锅炉，并配套锅炉辅机、管阀、电气仪表等设备设施，优化热电生产管理，提高能源利用效率，减少三废排放 | 2020-2022 | 10月完工，拆除现有1#锅炉，论证新增的第二锅炉采用燃煤技术还是燃气技术，预计2022年完成第二锅炉建设进度的70% |  |
| 181 | 农村电网巩固提升工程 | 新建及改造110千伏变电站1座，35千伏变电站3座，35千伏线路7.3千米，10千伏线路442千米，配变20台，低压线路25千米，改造户表2240只 | 2021-2022 | 12月底前完工投运 |  |
| 182 | 未来城三期 | 项目占地80亩，新建城市商业综合体及超高层住宅，总建筑面积18万平方米 | 2020-2022 | 5月竣工验收交付使用 |  |
| 183 | 食品易拉盖和罐生产项目 | 位于高峰园，占地61.4亩，建设铝制、马口铁制安全边易拉盖、铝制饮料盖、马口铁子母盖、易撕盖、两片罐及底盖生产线 | 2020-2022 | 6月竣工投产 |  |
| 184 | 食品两片罐包装生产项目 | 租用经开区高峰园食品产业园1号和2号厂房第一层和第二层，面积约8000平方米，建设食品两片罐包装生产线 | 2021-2022 | 4月竣工投产 |  |
| 185 | 塑胶制品智能仓储设备生产项目 | 位于九龙园，占地约10亩。建设塑胶制品智能仓储设备生产项目。厂房面积约5887平方米 | 2022-2023 | 12月竣工投产 |  |
| 186 | 高档包装装潢印刷品和塑料包装制品生产项目 | 位于九龙园，占地约10亩。建设高档包装装潢印刷品和塑料包装制品生产项目。厂房面积约5468平方米 | 2022-2023 | 12月竣工投产 |  |
| （二） | 续建项目（23个） |  |  |  |  |
| 187 | 万州经开区高峰园檬子片区标准厂房建设项目三期一标段 | 友鹏项目东侧地块，用地面积44亩，总建筑面积3万平方米 | 2021-2023 | 完成总工程量的30% |  |
| 188 | 万州经开区联合坝M6地块标准厂房项目 | 用地面积约83亩，总建筑面积8万平方米 | 2021-2023 | 完成总工程量的80% |  |
| 189 | 万州经开区高峰产业园住房租赁项目 | 项目占地约6.3171万平方米，总建筑面积20.08万平方米 | 2022-2023 | 完成工程量的40% |  |
| 190 | 重庆万州生态循环农业产业集群发展项目 | 50万头生猪相关生态养殖及产业集群发展 | 2021-2025 | 完成重庆万州龙沙种猪养殖繁育示范基地（一期）全部建设 |  |
| 191 | 万州区种养结合循环有机农业产业示范园 | 主要建设内容含种植区、养殖区、生物饲料研发生产区等 | 2021-2023 | 完成场地地基处理，场地边坡挡墙，完成房屋主体结构 |  |
| 192 | 重庆市万州区国家农村产业融合发展示范园配套设施建设项目 | 重庆市万州区国家农村产业融合发展示范园综合服务中心：占地面积约20亩，拟建1栋民用公共建筑（地上3层，地下1层），总建筑面积 9870平方米，配套管网、绿化等设施。重庆市万州区国家农村产业融合发展示范园道路及配套设施：完成园区2763米道路“白改黑”改造、改建园区生产便道4500米并对其进行品质提升等 | 2021-2023 | 完成示范园区综合服务中心主体工程建设，全面完成道路基础配套设施建设 |  |
| 193 | 高标准农田建设项目 | 高标准农田建设10万亩，其中宜机化改造5千亩，土地平整、灌溉与排水、田间道路 | 2022-2023 | 高标准农田建设8万亩，其中宜机化改造5千亩 |  |
| 194 | 重庆三峡恒合旅游度假区 | 项目规划范围为：北至X553县道；东至鹰嘴岩及枫木村；南面以恒合乡行政边界为界，西至恒合乡行政边界西侧道路。规划面积：52.8平方公里。主要建设内容：龙凤溪谷景观廊，鹿鸣之喜·森林度假区、心归云霞·乡村度假区，有凤来仪·高山康养旅居小镇等 | 2020-2029 | 1.完成长约10公里游步道及景观建设前期工作；2.完成呦呦鹿鸣景区天空廊道及景观平台前期工作；3.启动约300亩体育公园建设；4.完成枫木接待中心建设；5.完成环形路沿线边坡治理及景观绿化；6.完善古枫香园游乐基础及服务设施建设；7.完成苏马河流域整治工程；8.启动康养小镇二期土地征收；9.启动文家坝内环长约700米道路改扩建及二号次干道建设；10.完成文家坝一号次干道及1、2、3号支路建设；11.启动文家坝一期康养地产开发项目建设；12.启动二级加油站建设；13.启动恒合乡曾狮路升级改造项目；14.启动恒合乡八鸿环线升级改造；15.启动恒合乡鸿凤村梨园；16.启动恒合乡土家福腌腊制品加工厂扩能项目；17.启动恒合乡场镇环境提升项目；18.启动石材加工厂建设 |  |
| 195 | 天生城大遗址公园 | 文物本体修缮、考古发掘15000平方米、基础设施建设与展示 | 2021-2024 | 完成文物修缮工程量70%，完成基础设施工程量30%，考古发掘3000平方米 |  |
| 196 | 小桔灯生态文化旅游区 | 规划范围为驸马长江大桥南桥头至黄柏乡狮子岛沿江公路外侧滨江区域以及太龙镇大旗村部分区域，面积10000亩。主要建设内容为小桔灯游客接待中心、古红桔文化博物馆、群众文化活动广场、过街天桥人行便道、民宿改造等 | 2020-2023 | 完成接待中心、古红桔博物馆建设，景区内民宿的改建，消防瞭望塔、桔林廊桥的建设、苏和坪文化广场、乡镇渡口及城墙建设 |  |
| 197 | 年产1000吨白酒生产线迁建项目 | 新征土地70亩，新建厂房53655平方米,窖池92口，搬迁安装白酒生产线设备及配套设施，形成年产1000吨白酒的生产能力 | 2021-2023 | 主体工程建设 |  |
| 198 | 诗仙太白技改扩能项目 | 升级改造原有酿酒车间，新建污水处理站1座，改建锅炉一台，达到年产1500吨基酒酿造能力 | 2021-2024 | 完成生产设备设施更新改造，形成年产160吨酿酒生产能力 |  |
| 199 | 年产5万吨调味品项目 | 占地约56亩，建设年产调味油2万吨、食用植物油2万吨、固态调料1万吨生产线 | 2021-2023 | 完成项目厂房建设 |  |
| 200 | 绿地·万萃城 | 总建筑面积约210万平方米，包含高层建筑、洋房、超高层、办公楼、学校、商业综合体 | 2018-2024 | 计划新开工13.8万平方米，交付33.8万平方米；超高层、商业体封顶 |  |
| 201 | 南滨上院（DEF区、揽江） | 项目占地180亩，新建商业、住宅建筑38万平方米 | 2018-2023 | 南滨上院E2区、揽江完工 |  |
| 202 | 天生天城 | 项目占地516亩，新建商业、住宅建筑80万平方米 | 2018-2023 | 天生天城C区、H区、G区、E区完工，天生天城D区主体工程完成，天生天城F区开工 |  |
| 203 | 天生别院 | 项目占地194亩，新建商业、住宅建筑35万平方米 | 2019-2023 | 天生别院二批次一标段完工，二批次二标段主体工程完工 |  |
| 204 | 琅阅滨江 | 项目一期占地103亩，新建建筑面24万方，建设内容包括住宅、配套商业、幼儿园、菜市场等 | 2021-2023 | 住宅、商业、车库等主体完工 |  |
| 205 | 雍江上境小区 | 项目占地365亩，新建小区建筑面积约35万平方米；配建小学1.7万平方米；公园绿地1.3万平方米 | 2021-2025 | 一期十四万方主体完工；二期动工11万平方米 |  |
| 206 | 云樾上境 | 项目占地84亩，新建建筑110420平方米，其中地上建筑面积85973平方米，地下建筑面积24447平方米。项目包含16栋多层住宅、地下车库、幼儿园、配套商业及配套用房 | 2021-2023 | 整个项目共16栋楼、幼儿园及配套商业达到主体封顶 |  |
| 207 | 金龙云府 | 项目占地98亩，新建建筑约8.5万平方米.其中地上建筑面积约5.4万平方米，地下建筑面积约3.1万平方米 | 2021-2023 | 完成全部主体结构建设 |  |
| 208 | 如意汇景 | 总建筑面积约60万平方米，其中，地上建筑面积约46万平方米，地下建筑面积约14万平方米 | 2021-2024 | 完成13、14号楼建设 |  |
| 209 | 紫宸府 | 建设用地面积13348平方米，总建筑面积34437.14平方米，地上建筑面积27054.8平方米，地下建筑面积7382.34平方米 | 2021-2023 | 完成主体施工 |  |
| （三） | 新开工项目（35个） |  |  |  |  |
| 210 | 水产研究所工程整体迁建 | 建设用地约119061平方米，总建筑面积8793平方米 | 2022-2023 | 3月开工，计划完成场平工程，房建基础、主体工程，计划完成工程形象进度50% |  |
| 211 | 万州区装配式建筑产业基地 | 新建装配式建筑产业基地1个，位于万州区九龙园，占地170亩，装配式构件年产能力200万平方米及以上 | 2022-2023 | 4月开工，12月底建成生产PC构件厂房二栋、生产线两条 |  |
| 212 | 商品砼搅拌站 | 建成一个年产60万吨的商品混凝土搅拌站 | 2022 | 5月开工 |  |
| 213 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之战略新兴产业园 | 位于综保区，建设9万平方米标准厂房 | 2022-2023 | 2月开工，完成总工程量的50% |  |
| 214 | 20万吨有机肥厂项目 | 新建20万吨生物有机肥生产线建设项目，年处理畜禽粪污60万吨，生产生物有机肥20万吨 | 2022 | 3月开工 |  |
| 215 | 育苗基质、培养土生产项目 | 位于九龙园，占地约30亩，建设育苗基质、培养土生产线 | 2022-2023 | 8月开工建设 |  |
| 216 | 年产5亿枚鸡蛋产能项目（一期） | 1.先期规划总建筑面积17158平方米，包括建设蛋鸡舍6432平方米，育雏舍4286平方米，饲料原料库780平方米，饲料加工车间726平方米，蛋品分拣车间1580平方米，配电房108平方米，门卫（管理房）80平方米，办公用房432平方米，鸡粪发酵槽棚1745平方米，地下设备用房154平方米，蓄水池835平方米，厂区道路5700平方米，配套生产专用生产设施设备以及回车场、给排水、电气、消防、绿化等基础附属设施等。2.后期规划总建筑面积17504平方米，包括建设蛋鸡舍16080平方米，鸡粪发酵槽棚1424平方米，厂区道路3900平方米，配套生产专用生产设施设备以及给排水、电气、消防、绿化等基础附属设施等 | 2022-2025 | 2月开工，育雏鸡舍一栋，发酵棚一栋，配套道路、挡土墙，绿化及围墙等辅助（含设备） |  |
| 217 | 锂离子电池生产项目（四期） | 位于经开区光电园M6地块，租赁标准厂房约5.8万平方米（标准厂房由经开区建设后租赁给公司使用）。新建设40条小电电池（手机电池、扣式电池、方型电池）全自动设备生产线、10条PC电池自动卷绕生产线、60条PACK线（锂电池加工组装线），达到日产小电电池40万只、PC电池10万只的产能 | 2022-2024 | 4月开工 |  |
| 218 | 新能源高端装备线材线缆项目 | 项目选址位于高峰园经开大道北侧金龙铜管西侧），占地约212亩，建设年产5万吨电磁线、427400千米高端装备用线缆、8000千米电力电缆和5000吨铜合金线材生产线。项目分两期建设，其中：项目一期建设年产5万吨电磁线、427400千米高端装备用线缆生产线及研发检测中心；项目二期建设年产8000千米电力电缆和5000吨高端铜合金线材生产线 | 2022-2023 | 3月开工 |  |
| 219 | 年加工15万吨菜籽项目 | 位于高峰园，占地约74亩，建设年加工15万吨菜籽项目 | 2022-2023 | 3月开工建设，压榨车间、包装车间、办公楼及相关配套设施基本建成 |  |
| 220 | 年产50万吨饲料项目 | 位于新田园，占地约56亩，建设代乳康、乳猪康、仔猪康及育肥饲料生产线 | 2022-2023 | 3月开工建设，主体工程完工 |  |
| 221 | 万州区种养结合循环有机农业产业示范园项目-微生物饲料加工中心 | 位于新田园，占地约40亩，建设研发中心、生产车间、原料成品库、培训中心、配套管理房、附属设施及设施设备等，建成后年产生物饲料（益生菌、生猪中药保健品、粪污发酵菌、发酵饲料）35万吨 | 2022-2023 | 4月开工建设 |  |
| 222 | 高级服装定制项目 | 位于高峰园，占地44亩，建设高级服装定制项目 | 2022-2023 | 6月开工建设 |  |
| 223 | 自动化设备金属材料成型及生产项目 | 位于九龙园，占地约60亩，建设自动化金属材料成型及生产项目，产品主要包括机械自动化设备气动气缸、医药包装设备气动气缸、机器人气缸、行道护栏、玻璃幕墙及各种金属材料定制产品等 | 2022-2023 | 11月开工建设 |  |
| 224 | 电子磁性材料生产项目 | 占地约51亩，建设5条共模电感、10条磁环线圈、5条贴片电感生产线、8条电子线束生产线 | 2022-2023 | 11月开工建设 |  |
| 225 | 年3万吨有机溶剂循环利用项目 | 位于九龙园，占地约47亩，建设年处理3万吨有机溶剂循环利用项目 | 2022-2023 | 9月开工建设 |  |
| 226 | 智慧标识生产基地项目 | 位于天子园，征地20亩，研发制造多功能道路指示牌、智慧社区门禁系统、智慧道闸系统、智慧旅游平台、5G设备外壳等产品项目 | 2022-2023 | 6月开工建设 |  |
| 227 | 模具和塑胶制品研发生产项目 | 位于九龙园，占地约20亩，建设模具和塑胶制品研发生产项目 | 2022-2023 | 3月开工建设 |  |
| 228 | 固废综合利用项目 | 占地约70亩（位于九龙园特铝新材料项目1700亩现状用地内，九沙一支路南侧，纵本公司西侧），建设年产30万立方蒸压加气新型墙体建材生产项目 | 2022 | 5月开工建设 |  |
| 229 | 食品级医疗不锈钢机械设备制造项目 | 位于九龙园，占地约20亩，建设年产500万件食品不锈钢设备、200万件医疗不锈钢设备生产项目 | 2022 | 2月开工 |  |
| 230 | 金属材料成型设备及产品生产项目 | 位于九龙园，占地约20亩，建设年产3万吨金属材料成型设备及产品生产项目 | 2022 | 2月开工 |  |
| 231 | 年产50万吨石灰石尾矿加工循环再生利用项目 | 位于九龙园，占地20亩，建设年产50万吨石灰石尾矿加工循环再生利用项目 | 2022 | 2月开工 |  |
| 232 | 年产1000吨原料药技改搬迁项目 | 位于九龙园南环路，2020年1月重新签订投资协议，占地约45亩，2021年4月取得土地，建设年产450吨胰酶、40吨胃蛋白酶，40吨胃膜素，2.3吨胆红素 | 2022-2023 | 4月开工，完成一期3100平方米厂房主体工程施工 |  |
| 233 | 高低压电气设备生产项目 | 位于高峰园万利地块，2014年12月签约，占地约20亩，2021年6月取得土地，主要生产开关设备2000台、箱式变电站100台套、高压断路器（高压负荷开关）1400台套 | 2022-2023 | 3月开工，完成6900平方米厂房建设 |  |
| 234 | 年产100万双皮鞋、10万件皮革制品项目 | 位于高峰园万利地块，2014年7月签约，占地约30亩，2021年1月取得土地，建设厂房20000平方米，建设年产100万双皮鞋、10万件皮革制品项目 | 2022-2023 | 2月开工，完成一期20000平方米厂房建设 |  |
| 235 | 家居辅料生产项目 | 位于九龙园桐九大道，2015年3月签约，占地约40亩，建设家居辅料生产项目 | 2022-2023 | 6月开工，完成30000平方米厂房主体施工 |  |
| 236 | 4000吨钕铁硼磁铁材料加工项目 | 位于高峰园，占地约40亩，建设年产4000吨钕铁硼磁材料深加工项目 | 2022-2023 | 6月开工，主体工程完工 |  |
| 237 | 4000吨钕铁硼磁铁成品加工项目 | 位于高峰园，占地约30亩，建设4000吨钕铁硼磁材料配套项目 | 2022-2023 | 6月开工，主体工程完工 |  |
| 238 | 汽车仪表板和注塑件生产项目 | 位于天子园，占地17亩，建设年产10万件汽车仪表板和40万件注塑件项目 | 2022-2023 | 6月底开工，主体工程完成20% |  |
| 239 | 现代物流仓储设备生产项目 | 位于九龙园，占地约30亩，建设现代物流仓储设备生产项目 | 2022-2023 | 6月底开工，主体工程完成50% |  |
| 240 | 高档实木家具生产项目 | 位于九龙园，占地约40亩，建设高档实木家具生产项目 | 2022-2023 | 6月底开工，主体工程完成20% |  |
| 241 | 年产100万套汽车行李架零配件项目 | 位于九龙园，拟征地30亩，建设年产100万套汽车行李架零配件项目 | 2022-2023 | 6月底开工，主体工程完成10% |  |
| 242 | 年产2万套智能停车设备生产项目 | 位于五桥园，占地约24亩，建设年产2万套智能停车设备生产项目。一期先完成两栋钢结构生产用房建设，二期拟修建两栋5层标准厂房 | 2022-2023 | 7月开工，完成一期钢结构生产厂房建设 |  |
| 243 | 渝东消防科技示范产业项目 | 位于九龙园，占地65.8亩，主要从事新型环保系列消防设备设施研发生产 | 2022-2024 | 8月开工，完成18000平方米厂房建设 |  |
| 244 | 年产3000万台无线路由器、蓝牙无线产品项目（二期） | 位于高峰园，占地40亩，建设年产2400万台无线路由器、蓝牙无线产品项目 | 2022-2023 | 7月开工，主体工程完成30% |  |
| (四) | 重大前期（4个） |  |  |  |  |
| 245 | 新材料产业园 | 占地2200亩，建设2条10000吨/日熟料智能协同生产线暨1000万吨/年水泥生产线，配套建设2条36MW余热发电机组，建设年处理20万砘固废、危废项目。建设年产2000万吨的骨料及机制砂生产线，2条300吨/日石灰生产线、年产40万吨重钙生产线、120万方的商混和30万方的装配式建筑生产线 | 2023-2024 | 力争签订投资协议 |  |
| 246 | 屠宰及肉品加工 | 屠宰及肉品加工厂 | 2023-2024 | 力争项目签约，启动前期工作 |  |
| 247 | 江万船厂邮轮旅游中心 | 打造集邮轮码头、主题酒店、特色餐饮、休闲娱乐等业态为一体的邮轮旅游综合体 | 2023-2025 | 完成方案设计 |  |
| 248 | 三峡会馆 | 项目位于万达金街后侧，用地面积8198.21平方米，建筑面积11947.82平方米。主要建设仿古吊脚楼建筑，配套人行步道、垂直电梯、空中廊道等文化设施 | 2022-2023 | 完成项目初步设计、施工图设计等招标前的所有工作 |  |

附件2

2022年“一区一枢纽两中心”建设重大事项计划表

| 序号 | 事项名称 | 事项内容 | 推进年限 | 2022年目标任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（53项） |  |  |  |  |  |
| 一 | 生态优先绿色发展先行示范区建设（9项） |  |  |  |  |
| 1 | 全面推行林长制 | 进一步完善林长制工作体系，继续开展“四乱”问题专项整治 | 长期 | 进一步完善林长制工作体系，继续开展“四乱”问题专项整治 |  |
| 2 | 创建“无废城市细胞” | 按照“无废城市”实施方案开展相关“无废城市细胞”创建 | 2022 | 开展“无废学校”“无废机关”“无废医院”“无废商圈”“无废小区”“无废港口”“无废景区”“无废公园”“无废机场”“无废工厂”等无废城市细胞创建 |  |
| 3 | 加强万州区全域空气质量提升联防联控机制建设 | 进一步完善快速反应、协同处置、预测预警、区域合作的万州区全域空气质量提升联防联控机制，推进全域空气质量提升 | 长期 | 我区优良天数（国控点优良天数）稳定达到330天以上 |  |
| 4 | 实施土壤污染风险管控，确保全区土壤环境安全 | 进一步落实土壤污染联防联控机制，明确各方责任，强化监督管理，保障全区土壤环境安全 | 长期 | 持续推进 |  |
| 5 | 碳达峰、碳中和 | 贯彻落实重庆市减污降碳协同增效实施方案；贯彻落实优化培育碳市场支持碳达峰、碳中和实施方案；参与全市气候投融资试点；贯彻落实重庆市绿色低碳社会行动示范创建方案；承接、落实中央和市级生态环境保护督察中涉及能耗双控、碳排放强度目标任务、碳达峰碳中和落实情况等相关工作 | 长期 | 持续推进 |  |
| 6 | 精准治理扬尘、生活、工业、交通等重要污染源 | 深入推进企业挥发性有机物治理和涉气“散乱污”中小微企业综合整治，加强PM2.5与臭氧协同控制 | 2022 | 2022年底完成目标任务 |  |
| 7 | 持续推进河长制 | 各级河长进一步加强巡河检查，落实巡河要求，提高巡河质量，及时发现并解决问题，推动河长制取得实效 | 长期 | 2022年，区乡村三级河长巡河完成率达标，及时发现并解决问题，推动河长制取得实效 |  |
| 8 | 持续推进有机肥替代化肥、农药减量、秸秆资源化综合利用 | 解决生态养殖场生产的有机肥替代化肥，完成废弃农膜村级回收点建设，秸秆综合利用率达到89%，废弃农膜回收率达到90%以上 | 2022 | 完成有机肥替代化肥8万亩 |  |
| 9 | 实施农村人居环境整治 | 持续推进农村厕所革命，农村生活垃圾有效治理全覆盖 | 2022 | 完成3654户改厕任务 |  |
| 二 | 全国综合交通物流枢纽建设 （6项） |  |  |  |  |
| 10 | 稳定运行沪渝直达快线万州班轮 | 按照每周开行一班长期稳定运行沪渝直达快线万州班轮 | 2022-2025 | 每周开行一班，实行稳定运行 |  |
| 11 | 申报建设国家生产服务型物流枢纽 | 会同涪陵、长寿共同申报建设国家生产服务型物流枢纽 | 2021-2025 | 争取获得国家发改委批复 |  |
| 12 | 申报建设市级城乡冷链配送体系二级冷链节点 | 依托万州冷链分拨中心申报建设重庆市级城乡冷链配送体系二级冷链节点 | 2019-2025 | 一期工程正式投入运行，二期工程开始建设 |  |
| 13 | 组建三峡绿色智慧物流发展研究中心 | 开展万州冷链物流体系性发展研究和企业新型学徒制物流服务师培训 | 2022 | 中心完成组建挂牌，开展完成万州冷链物流体系性发展研究和企业新型学徒制物流服务师第一期培训 |  |
| 14 | 完善多式联运体系 | 开通西部陆海新通道江铁海联运班列（轮），开行万州至防城港公路冷链专线，探索开辟万州至西宁、兰州等西北向物流通道，在兰州、西安等地建设“无水港” | 2022-2023 | 开通西部陆海新通道江铁海联运班列（轮），开行万州至防城港公路冷链专线 |  |
| 15 | 新增开通机场航线3条 | 旅客吞吐量达120万人次以上 | 2022 | 新增开通机场航线3条，旅客吞吐量达120万人次以上 |  |
| 三 | 提升区域中心城市能级（13项） |  |  |  |  |
| 16 | 三峡康养论坛 | 2022年底前举办第四届论坛 | 2019-2025 | 成功举办 |  |
| 17 | 举办第十三届中国长江三峡国际旅游节 | 举办第十三届中国长江三峡国际旅游节 | 2022 | 拟于2022年6-11月举办，以“壮美长江 诗画三峡”为主题，举办世界大河歌会等文商体旅系列活动，唱响“畅游三峡万州出发”旅游品牌，提升万州及大三峡旅游知名度和美誉度 |  |
| 18 | 2022世界大河歌会 | 举办2022世界大河歌会 | 2022 | 拟于10月举办 |  |
| 19 | 万州区第六届运动会 | 举办万州区第六届运动会 | 2022 | 拟于4-7月举办 |  |
| 20 | 持续推进文艺精品剧目创作 | 完成川剧《峡江月》巡演及《川江号子情》常态化旅游驻场演出 | 2021-2022 | 完成川剧《峡江月》巡演及《川江号子情》常态化旅游驻场演出 |  |
| 21 | “中国曲艺之乡”巩固提升工程 | 一是举办首届“三峡书会”长江流域优秀曲艺节目展演；二是新建及功能提升曲艺传承基地15个 | 2021-2022 | 完成 |  |
| 22 | 三峡文化园特色文化街区打造 | 运用万州文化创意创业产业园、三峡移民纪念馆等大型文化场所，提升文化品质，打造文创街区 | 2022-2025 | 启动特色文化街区规划，开展招商 |  |
| 23 | 开展流动文化进基层活动 | 完成流动文化进基层2000场 | 2022 | 完成流动文化进基层2000场 |  |
| 24 | 办好“长江杯”乒乓球比赛，“横渡长江”游泳邀请赛、皮划艇长江马拉松公开赛、桨板挑战赛等文体活动 | 举办“长江杯”乒乓球比赛，“横渡长江”游泳邀请赛、皮划艇长江马拉松公开赛、桨板挑战赛等文体活动 | 2022 | 拟于12月底前举办 |  |
| 25 | 三峡江滩音乐季 | 搭建文化艺术展演平台和三峡旅游商品秀场，着力打造三峡夜间经济品牌，举办三峡江滩音乐季活动 | 2022 | 拟于12月底前举办 |  |
| 26 | 宣传营销“壮美长江·诗画三峡”和“畅游三峡·万州出发”等旅游品牌 | 赴航线开通城市、高铁直达城市、东西部扶贫城市、对口支援城市以及万州重点客源市场开展旅游宣传推介活动 | 2022 | 持续唱响大三峡和万州旅游品牌知名度和影响力 |  |
| 27 | 推动三峡古枫香园创建国家4A级旅游景区 | 指导三峡交旅集团加快三峡古枫香园建设，积极创建国家4A级旅游景区 | 2022 | 完成建设、积极创建，提升知名度 |  |
| 28 | 创建全国文明城区 | 通过深入扎实的创建活动，提升全社会文明素养，推动城市建设高质量发展，提高群众生活品质，营造良好生活环境，2023年成功创建为全国文明城区 | 2021-2023 | 1.制定年度创建实施方案和系列配套制度；2.按照测评体系责任分解严格打表推进；3.持续宣传发动，定期召开创建工作推进会，夯实创建基础；4.开展专项整治，加大投入力度，解决突出短板，提升文明素质；5.推进提档升级，形成总体达标、良性向好的态势，顺利通过第二年度测评 |  |
| 四 | 三峡库区经济中心建设（25项） |  |  |  |  |
| 29 | 农产品品牌建设 | 重点打造三峡柑橘、“三峡天丛”茶叶等区域公用品牌；突出二品一标，产品认证及市级名牌农产品申报；加大品牌农产品宣传、营销；落实奖补政策 | 2020-2022 | 做实品牌宣传推介，绿色食品、有机农产品和农产品地理标志（“二品一标”）认证产品持续稳定在100个以上，市级以上农业品牌达到110个以上 |  |
| 30 | 重庆市第五届斗茶大赛暨“三峡天丛”品牌推介活动 | 1、举办全市茶叶斗茶活动 ；2、对全市茶叶产业评优；3、举办“三峡天丛”制茶能手大赛 ；4、专家推介三峡茶叶； 5、“三峡天丛”主馆上线； 6、三峡茶叶产销对接 ；7、举办三峡茶叶科创沙龙；8、开展“三峡天丛”品牌推介 | 2022 | 圆满举办重庆市第五届斗茶大赛；完成“三峡天丛”茶叶区域公用品牌推介；完成“三峡天丛”主馆上线，开展茶品牌宣传、茶企业推介、茶产品网销、茶文化讲解等活动，拓宽对外宣传途径，充分提升“三峡天丛”在民众间的认知度、影响力，推进品牌建设，做实做强品牌营销 |  |
| 31 | 举办三峡柑橘国际交易会 | 举办2022年三峡柑橘国际交易会，形成节会品牌，搭建三峡柑橘销售平台，提升柑橘产业链和价值链 | 2022 | 成功举办 |  |
| 32 | 举办三峡优质水果推介会 | 推介万州粉黛脆李、早熟梨、优质桃等特色水果，提升果品知名度和品牌影响力 | 2022 | 成功举办 |  |
| 33 | 兑现落实区级财政资金扶持政策 | 编制《2022年度万州区智能循环型工业发展专项资金安排使用方案》，完成资金申报审查等相关工作 | 2022 | 编制《2022年度万州区智能循环型工业发展专项资金安排使用方案》，完成资金申报审查等相关工作 |  |
| 34 | 抓好一批重点项目建设 | 抓好九龙万博特铝新材料、中储粮粮食仓储物流等一批重点项目建设 | 长期 | 全年实现新开工重点项目10个、竣工重点项目10个 |  |
| 35 | 积极开展工业招商 | 围绕“重点产业”“重点区域”“重点项目”，抓紧项目洽谈签约，强化项目落地保障 | 长期 | 全年完成协议投资100亿元，签约5000万元以上项目10个 |  |
| 36 | 改造升级传统产业 | 抓好现有企业提质增效、传统产业改造提升 | 长期 | 全力推进实施湘渝盐化煤气化节能技术升级改造、树上鲜年产5万吨调味品等一批扩能、节能技改项目 |  |
| 37 | 推进企业产能释放 | 以20户区级重点工业企业和20户成长型企业为重点，深度挖掘增长潜力，加速扩产扩能 | 长期 | 全面推动金龙集团、华歌生物、诗仙太白等重点、成长型企业产能释放，预计全年规模工业完成产值460亿元，同比增长20%，“双二十”企业完成产值占比80% |  |
| 38 | 推进新产品产业化 | 推进科技成果转化。推进新产品研发及产业化，早日形成增量，发挥效益 | 长期 | 推进江东机械71系列玻璃钢制品液压机、翰迪汽车基于高稳定充液成形技术的车门总成及附件产品、迪康长江阿莫西林胶囊、雷士照明NLED440系列面板灯等一批新产品产业化 |  |
| 39 | 实施一批智能化改造项目 | 鼓励企业实施智能化改造，指导企业积极创建数字化车间及智能工厂 | 长期 | 实施一批智能化改造项目，创建数字化车间或智能工厂4个 |  |
| 40 | 推进企业技术创新 | 实施研发机构培育建设，提升企业创新能力 | 长期 | 新认定市级企业技术中心1-2家、区级企业技术中心2-3家，规模以上工业企业研发机构达到100户 |  |
| 41 | 三峡银行万州分行打造“三峡付”金融平台 | 三峡银行围绕衣食住行等民生领域，聚焦智慧停车场、智慧教育、智慧房管等重点场景，着力打造江南新区长江之星5G智慧商圈，助力“三峡数字商贸大数据平台”建设，与三峡新生活网合作共建高规格、低成本的本地生活服务平台，推广线上综合金融平台“三峡付”运用，助推“智慧万州”建设 | 2022 | 持续推进 |  |
| 42 | 推进绿色金融工作 | 引导金融机构支持绿色产业发展，加大绿色信贷投入。推进筹建三峡能源产业投资基金、三峡环保产业投资基金等 | 2022 | 持续推进 |  |
| 43 | 引导金融机构助力乡村振兴 | 完善服务体系，创新推出产品，推动乡村振兴产业持续稳定发展 | 2022 | 持续推进 |  |
| 44 | 打造江南金融核心区 | 引进金融机构和企业入驻，加快推进江南金融核心区建设 | 2020-2025 | 持续推进 |  |
| 45 | 推进企业上市挂牌工作 | 开展拟上市重点企业培育工作，协调解决企业在上市过程中存在的困难和问题 | 长期 | 召开企业上市培训会，协调金龙集团、厚捷医药等企业做好上市前期准备工作，解决困难问题 |  |
| 46 | 三峡银行上市 | 推动三峡银行上市 | 2022 | 持续推进 |  |
| 47 | 金融服务港湾建设 | 打造一批金融服务港湾，持续优化金融信贷营商环境，加大对中小微企业的金融服务 | 2022 | 部分金融服务港湾投入使用 |  |
| 48 | 提档升级一批景区景点 | 指导A级旅游景区不断完善配套设置、提升景区品质。引导和指导乡村旅游景区景点差异化发展，推动乡村旅游蓬勃发展 | 2022 | 景区景点品质显著提升 |  |
| 49 | 三峡美食文化节暨万州烤鱼节 | 集中展示展销区内及周边区县特色美食、商品 | 2022 | 成功举办三峡美食文化节暨万州烤鱼节 |  |
| 50 | 创建市级高新技术产业开发区 | 2023年成功创建市级高新区，2025年成功创建国家级高新区。在渝东北三峡库区率先建成产业转型升级示范区和对外开放前沿地。依托特色资源优势和产业基础，坚持内生培育与高端引进并举，着力构建以食品医药、智能装备、新材料三大主导产业和现代服务业为主体的“3+1”现代产业体系，加快推动产业高质量、可持续发展 | 2023 | 完成相关申报资料的收集汇总，完成展示大厅的建设，提交审报资料并准备相关迎检工作 |  |
| 51 | 重庆万州综合保税区一期 | 通过海关总署正式验收并封关运行 | 2022 | 完成 |  |
| 52 | 举办首届“三峡人才文化节” | 统筹规划整合人才招聘、“平湖工匠”职业技能大赛、“渝创渝新·创响万州”创新创业大赛、“青年人才荟”创新论坛等活动 | 2022 | 2022年11月份举办首届三峡人才节 |  |
| 53 | 开展“平湖英才”计划 | 为深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作重要论述和中央人才工作会议精神，全面落实《重庆英才计划实施办法》，大力实施人才强区战略，加快高层次人才集聚步伐，结合万州区实际，实施万州区“平湖英才”计划 | 2022 | 2022年每一季度评定一次“平湖英才” |  |