万州府办发〔2023〕13号

重庆市万州区人民政府办公室

四川省达州市人民政府办公室

重庆市开州区人民政府办公室

关于印发推动川渝万达开地区统筹发展

2023年十大标志性合作事项的通知

万州区各镇乡（民族乡）人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位；达州市各县（市、区）人民政府，达州高新区管委会，达州东部经开区管委会，市级各部门（单位）；开州区各乡镇人民政府（街道办事处），区政府各部门，有关单位：

现将《推动川渝万达开地区统筹发展2023年十大标志性合作事项》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

重庆市万州区人民政府办公室 四川省达州市人民政府办公室

 重庆市开州区人民政府办公室

 2023年3月29日

（此件公开发布）

推动川渝万达开地区统筹发展2023年十大标志性合作事项

| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 目标成效 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 启动运营川渝东出智慧物流港 | 1.完成万达开多式联运合作试验区工作方案。2.首次运营新田港铁路集疏运中心铁水联运。3.争取纳入国家骨干冷链物流基地支持范围。4.争取开通“舟山—万州—达州”海江铁联运通道。5.加快推进万州新田港二期、达州秦巴物流园、开州港二期及小江航道提升、云阳中农智慧冷链物流港等项目。6.建设西部陆海新通道渝东北和川东北运营中心。 | 1.编制完成万达开多式联运合作试验区工作方案。2.2023年一季度运营新田港铁路集疏运中心铁水联运。3.2023年万达开铁水联运物流通道货运量突破500万吨。4.2023年万州新田港二期工程完成年度投资2.75亿元、达州秦巴物流园完成年度投资2亿元、争取开工小江航道整治及开州港二期并完成投资0.6亿元，加快建设云阳中农智慧冷链物流港。 | 2023年取得阶段性成效 | 万州区物流办、区交通局达州市口岸物流办开州区交通局、区商务委 |  |
|  | 创建第二批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区 | 1.积极争创第二批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区。2.深化“开州—开江”川渝首批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区合作成效。 | 1.2023年，争取获批授牌第二批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区。2.2025年，两地合作示范园区生产总值总额突破185亿元，主营业务销售总额突破1000亿元。3.“开州—开江”川渝首批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区建立产品目录库，探索建立成本共担、利益共享机制。 | 2023年取得阶段性成效 | 万州经开区、万州区经济信息委达州市经信局、达州高新区、大竹经开区、东部经开区开州区经济信息委、浦里新区 |  |
|  | 深化万达开天然气开发利用 | 1.争取中石油成立万达开作业分公司，负责天然气开发利用、页岩气精深钻探。2.研究论证万州长岭化工园布局天然气精深加工产业。3.额外争取供气指标，用于三地发展天然气精深加工产业。4.加快推进达州正达凯乙二醇、美联新材料等天然气精深项目建设。5.推动开州罗家寨气田稳产增能，争取设立开州天然气绿色化工产业园，建设天然气发电项目，实行天然气就地转化利用。 | 1.万达开三地新增产气量15亿方，总量达到145亿方。2.三地共同组建筹备组，启动成立万达开天然气销售公司有关工作。 | 2023年取得阶段性成效 | 万州区发展改革委、区经济信息委达州市发展改革委、市经信局开州区发展改革委、区经济信息委 |  |
|  | 深化万达开水网工程建设 | 1.推进青龙水库建设，计划总投资8.61亿元，总库容1654万立方米。2.推进土溪口水库建设，计划总投资42.43亿元，总库容1.6亿立方米。3.推进跳蹬水库建设，计划总投资58.94亿元，总库容1.03亿立方米。4.推进川渝东北一体化水资源配置工程，强化水网联通。 | 1.青龙水库：计划完成投资8000万元，开展坝体浇筑、分水干渠掘进等。2.土溪口水库：计划完成投资3亿元，开展大坝、水垫塘二道坝混凝土浇筑。3.跳蹬水库：计划完成投资8亿元，完成PPP项目招标和临时设施、临时道路、跨河桥修建，开工一期上游全年围堰、一期下游围堰截流，启动征地拆迁。 | 2023年取得阶段性成效 | 万州区水利局达州市水务局开州区水利局 |  |
|  | 创建省（市）级万达开技术创新中心 | 万达开三地共挂一块牌子，分别建设技术创新运行主体，完成前期办公场地装修设计、机构注册组建、负责人选聘、功能平台建设等工作。 | 1.挂牌设立万达开技术创新中心。2.三地技术创新中心实质性运行。 | 2023年取得阶段性成效 | 万州区科技局达州市科技局开州区科技局 |  |
|  | 共建川渝东北特色的巴蜀文化旅游走廊 | 1.贯彻落实《巴蜀文化旅游走廊建设规划》，共同编制万达开云文化旅游一体化协同发展规划。2.共建大巴山国际旅游度假区、万达开云国际户外运动基地等项目。3.联动举办中国长江三峡国际旅游节、万达开云“大三峡·大巴山”国际文化旅游节等系列活动。 | 1.完成万达开云文化旅游一体化协同发展规划编制。2.共建巴蜀文化旅游走廊，打造一批重点文旅项目，联办一批重点文旅活动。3.争取一批项目纳入长江国家文化公园建设。 | 2023年取得阶段性成效 | 万州区文化旅游委达州市文体旅游局开州区文化旅游委 |  |
|  | 举办万达开特色农产品加工业高质量发展论坛 | 举办“成渝地区双城经济圈万达开云论坛——万达开特色农产品加工业高质量发展论坛”。 | 1.完成成渝地区双城经济圈万达开云论坛申报。2.成功举办万达开特色农产品加工业高质量发展论坛。 | 2023年底 | 万州区农业农村委达州市农业农村局开州区农业农村委 |  |
|  | 共建万达开现代高效特色农业带 | 1.万达开云四地共同编制现代高效特色农业带建设方案。2.共建优质粮油、生猪、晚熟柑橘、道地中药材、生态茶叶、乡村旅游等六大优势特色产业带。3.做强地理标志农产品，推广“三峡柑橘”“巴山食荟”等区域公用品牌。 | 1.2023年，万达开云特色产业总产值达800亿元。2.2025年，万达开云特色产业总产值达到1000亿元以上。 | 2023年取得阶段性成效 | 万州区农业农村委达州市农业农村局开州区农业农村委 |  |
|  | 万达开跨区域一体化人才遴选 | 万达开云四地联合拿出一批事业、国企岗位职位，在四地公开遴选招聘国企、事业单位人员。 | 2023年，开展万达开云四地公开遴选招聘国企、事业单位人员联合招考1次以上。 | 2023年底 | 万州区委组织部、区人力社保局、区国资委达州市委组织部、市人力资源社会保障局、市国资委开州区委组织部、区人力社保局、区国资委 |  |
|  | 实施第二批万达开特色通办事项 | 出台“第二类医疗器械经营备案”等12项万达开特色通办事项。 | 落地实施第二批万达开特色通办事项12项。 | 2023年底 | 万州区政务服务办达州市政管局开州区政务管理办 |  |

 重庆市万州区人民政府办公室 2023年4月4日印发