附件：

| 2024年万州区勘察项目外业见证抽查情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 见证单位 | 劳务单位 | 存在问题 | 处理措施 |
| 1 | 万州区磨刀溪（长滩段）生态保护修复工程——龙泉污水处理站、生态河堤部分 | 重庆市万州区生态环境检测站 | 永忠工程管理（集团）有限公司 | 中贝天丰工程技术有限公司 | 重庆林牧钻探工程有限公司 | 检查时，勘察单位技术人员王浩茫未在现场，未全过程参加外业作业；见证单位见证员黄星宇未记录勘察单位技术人员到岗情况。 | - 对永忠工程管理（集团）有限公司驻渝负责人以及中贝天丰工程技术有限公司见证员黄星宇进行约谈； - 通报批评 |
| 2 | 中储粮重庆万州直属库有限公司仓储二期项目 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 重庆大有工程设计研究院集团有限公司 | 重庆途越工程咨询有限公司 | 检查时，勘察合同、外业见证合同未完善。 | 责令整改 |
| 3 | 中储粮重庆万州直属库有限公司新建油罐项目 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 重庆大有工程设计研究院集团有限公司 | 重庆途越工程咨询有限公司 | 检查时，勘察合同、外业见证合同完善。 | 责令整改 |
| 4 | 重庆市万州第三中学江南校区高中部教学楼及学生食堂建设项目 | 重庆市万州第三中学 | 重庆大有工程设计研究院集团有限公司 | 中贝天丰工程技术有限公司 | 重庆林牧钻探工程有限公司 | 检查时，勘察合同、外业见证合同未完善 | 责令整改 |
| 5 | 万州火车站西加油站新建工程 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 中贝天丰工程技术有限公司 | 重庆林牧钻探工程有限公司 | 检查时，勘察合同、外业见证合同未完善 | 责令整改 |
| 6 | 万州区机场片区供水工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 重庆大有工程设计研究院集团有限公司 | 中贝天丰工程技术有限公司 | 重庆林牧钻探工程有限公司 | 检查时，外业见证合同未完善 | 责令整改 |
| 7 | 固废综合利用项目2#楼 | 重庆博安建材有限公司 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 中洲永宏岩土工程有限公司 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 检查时，勘察单位技术人员田茂奎未到岗履职；见证单位见证人员李彦秋未逐日填写见证日志、未记载勘察单位人员到岗情况。 | - 对重庆市聚晟建筑设计有限责任公司项目负责人况华校以及中洲永宏岩土工程有限公司见证人员李彦秋进行约谈。 - 通报批评 |
| 8 | 万州江南（密溪沟）污水处理项目 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 重庆茂华建筑劳务有限公司 | \ | \ |
| 9 | 万州南滨大道（密溪至长江四桥）综合整治工程、万州长江四桥至密溪连接道地质勘察补充协议（二） | 重庆市万州建设工程管理有限公司 | 长江岩土工程有限公司 | 重庆市金带岩土工程勘察有限公司 | 重庆佳强建筑劳务有限公司 | 检查时，重庆市金带岩土工程勘察有限公司未完成丙级勘察资质换领乙级资质证书，违规开展外业见证工作 | - 对重庆市万州建设工程管理有限公司项目负责人，重庆市金带岩土工程勘察有限公司企业负责人进行约谈，并责令其完成整改。 - 通报批评 |
| 10 | 荔塘佳苑 | 天拓实业（重庆）有限公司 | 中贝天丰工程技术有限公司 | 重庆华勘岩土工程有限公司 | 重庆绍元岩土工程有限公司 | \ | \ |
| 11 | 赤泥选铁综合利用项目 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 重庆市綦江建筑勘察设计院有限公司 | 重庆市宏富工程地质勘察有限公司 | 重庆佳强建筑劳务有限公司 | \ | \ |
| 12 | 万州区青龙小区29号3单元增设电梯工程 | 万州区青龙小区29号3单元业主 | 中述设计集团有限公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 重庆沙颍建筑劳务有限公司 | 存在虚假勘察行为 | - 对中述设计集团有限公司、重庆长江勘测设计院有限公司、重庆沙颍建筑劳务有限公司相关负责人进行约谈；责令限期完成整改。 - 违法线索移交至区城市管理局调查处理。 |