原大全新材料公司土地和地上房屋拆除剩余部分拆除工程-钢结构房屋拆除专业分包

专业分包比选文件

比选人：重庆市玉罗实业有限公司

2025 年 4 月 18 日

目   录

第一章  竞选人须知

1. 工程概况

2. 比选范围

3. 竞选人资格条件

4. 工期要求

5. 现场踏勘及答疑

6. 报价要求

7. 竞选文件递交

8. 竞选保证金及履约保证金

9. 时间安排

10. 其它事项

11．联系方式

第二章  竞选文件评审及确定中选人办法

第三章  主要合同条款

第四章  图纸

第五章  竞选文件格式

- 第一章  竞选人须知

1. 工程概况

钢结构厂房共一栋，总高度约12m，占地建筑面积约1584m2，，主要工作内容包含房屋全部拆除、废旧物资处置及建渣（建渣清理至周边道路路面高度）按比选人指定运输至弃土场等工作内容。

2. 比选范围

主要工作内容包含房屋全部拆除、废旧物资处置及建渣按比选人指定运输至弃土场等工作内容，废旧物资由承包人自行处理。

3. 竞选人资格条件

3.1 具备独立法人资格，具备营业执照，具有拆除工程施工能力。

3.2 具有良好信誉，在建设工程政务网站上无不良记录，若有在万州经济技术开发区承建的工程或在重庆市玉罗实业有限公司分包的工程，须无违约行为，无不良记录。

3.3 参与竞争性比选的单位须为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司，如区外企业参与竞选，竞选单位须在万州区注册登记二级分支机构，竞选单位参与竞选时必须以内部授权的方式授权其在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，由其中选人直接与比选人结算工程款。

3.4 关于委托代理人及现场管理人员承诺书（详见承诺书模板）。

3.5 现场必须配备专职安全生产管理人员一名。

3.6 竞选人自行踏勘现场，踏勘现场人员的安全由踏勘人自行负责，附需拆除的厂房照片两张。

备注：满足以上资格条件的竞选人，应由具有独立法人资格的企业自行制作竞选文件并按要求签字、盖章。如区外企业委托二级分支机构参与竞选，竞选文件中须提供对二级分支机构的授权委托原件，明确授权内容及相关责任由总公司承担事宜（授权委托格式自拟）。

4. 工期要求

30日历天完成拆除及废旧物资处置，逾期未处理的废旧物资，比选人有权自行处置。建渣按比选人现场指定区域规范堆码，由比选人自行处置。

5. 质量和技术要求

5.1 按国家现行工程拆除施工规范和标准验收  合格  。

5.2 技术要求：按结构物以及现场技术交底、安全交底、现场指令等施工。

5.3 拆除方式严格按审签合格的专项方案实施。

5.4中选人在中选后需编制拆除安全专项施工方案，报相关单位审签认可后方可施工。如需专项方案经相关专业专家论证会通过的必须论证会通过经相关单位审核签章完善后方可施工（论证所有费用由中选人自行负责）。

5.5 施工过程中应该遵循以下规范要求：建筑拆除工程施工安全技术规范《JGJ147-2022》。

5.6 施工过程中，做到合理、集中堆放建渣、不得随意乱堆乱放。

5.7拆除完成后建渣按指定区域堆码至弃渣场内，拆除场地范围内必须平场压实。

5.8 严格按照拆除专项方案实施，没达到比选人要求的，比选人有权清退出场。

6. 安全文明施工要求

6.1 中选人做好扬尘、噪音等安全文明施工措施，如中途拆除过程中发现未做好相关措施，比选人有权中止中选人合同。

6.2中选人需为所有作业人员购买实名制保险，每名保额不低于50万元，如不购买，禁止进场施工，比选人有权中止中选人合同。

6.3 中选人必须严格按照编制的专项方案施工，如现场与专项方案不合，需修改、变更专项方案的必须经相关单位人员重新审核签章完善（如需专项方案经相关专业专家论证会通过的必须论证会通过经相关单位审核签章完善），如不按专项方案施工并拒绝修改方案的（或野蛮施工的），比选人有权中止中选人合同。

6.4中选人必须按专项方案要求做好现场相关管理人员及作业人员的拆除安全及技术交底，做好书面交底并签字完善。如未做好交底工作，比选人有权中止中选人合同。

6.5 中选人必须做好安全相关资料及现场实体安全措施，以备建设相关领域单位检查，如检查出现罚款由竞选人全权负责交纳，比选人有权加倍处罚中选人的罚款。情节严重比选人有权中止中选人合同。

6.6 中选人进场前报所有管理人员名单加盖公章备案，管理人员必须具备相关岗位资格证件。

7. 现场踏勘及答疑

7.1 比选人不组织现场踏勘，由竞选人自行参与踏勘现场。并进行详细了解该项目的各项不利因素，将协调周边关系与运输线路充分、全面的理解。竞选人应将不利因素的保护措施和协调解决措施纳入施工方案，所有消除不利因素的相关费用应含于报价中。

7.2 竞选人对比选文件有疑问，应在2025年 4 月 22 日 10:00 前以书面形式（信函、传真、电子邮件）要求或口头形式当面现场与比选人进行答疑。现场不能作答疑的相关问题，比选人于2025年 4 月 22 日 12:00 时前将答疑发布到重庆市万州区人民政府网站（网址http://www.wz.gov.cn/）及重庆市玉罗实业有限公司网站（网址http://www.cqsylsy.com/），由竞选人自行下载。无论竞选人是否下载，均视为竞选人已知晓答疑内容，并全面了解和接受比选文件内容。

8. 报价要求

8.1 本次比选采取固定金额报价。该固定金额为中选人向比选人交纳的工程拆除及废旧物资处置费用，在合同执行过程中固定不变，该固定金额包括中选人进场按比选人要求完成所有拆除、废旧物资及建渣处置工作所需人工费、机械费、水电接口自行解决、施工所需水电费、安全文明施工费、措施费、保险费、协调费、管理费和税金等一切成本、费用和利润。

8.2 本工程为综合报价，设立向比选人交纳最低金额，竞选人报价不得低于该金额，竞选人报价低于该金额的，为无效报价。向比选人交纳金额价高者为中选候选人。

具体详见下表：

一、房屋拆除及废旧物资处置费（比选竞争费用）

单位：元

| 序号 | 分项或子目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 向比选人交纳最低金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋拆除及废旧物资处置费 | 房屋全部拆除，拆除方式采用全机械拆除作业并严格按审签合格的专项方案实施，严禁采用高空作业，建渣处置不当由第三方追责由中选人自行承担。所有车辆上路手续由中选人自行负责。房屋拆除后的废旧物资由中选人自行处理。 建渣处置：如项目业主有要求则按项目业主指定位置处置，如项目业主无要求则由中选人自行处置建渣。 | 项 | 1 | 260000 | 本项费用由竞选人自行填写，竞选人报价为竞选人向比选人交纳金额。竞选人报价为完成本序号项全部工作内容以料抵工后材料剩余残值溢价部分，比选人不再支付施工费用，由中选人支付给比选人，交纳费用不予退还。 竞选人自行踏勘现场，评估废旧物资价值。拆除废旧物资由中选人自行负责处理。 |

二、安全文明施工费（支付给中选人费用，不作竞争）

单位：元

| 序号 | 分项或子目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 固定金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安全文明施工费 | 人员保险、临时设施、降尘措施、临边洞口、高处作业防护设施、路口、交通指挥、拆除人员及机械防护措施、临时围挡、扬尘控制、管线及市政设施保护协调费、专项方案论证所有费用等措施。 | 项 | 1 | 30000 | 固定金额，不作调整。中选人在编制专项方案完成并经相关单位人员审核盖章（或需专项方案经专家论证通过）后，进场前，向中选人付款50%，完工经相关单位验收通过后付至100%。 |

8.3 拆除废旧物资由中选人自行负责处理，建筑垃圾运输至按比选人指定弃土场堆码，不得乱堆乱码。

8.4 竞选人需为本所有作业人员购买实名制保险，每名保额不低于50万元+5万元，如不购买，禁止进场施工，比选人有权中止中选人合同。

9. 竞选文件递交

9.1 竞选人在比选会议召开前现场递交竞选文件。比选会议时间及地点见本章“时间及比选会议安排”条款。逾期送达的竞选文件比选人不予受理。

9.2 竞选文件密封：竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

9.3 竞选人在报名递交竞选文件时，应另行递交《法定代表人授权委托书》（法定代表人本人出席的提交《法定代表人身份证明》）、退还竞选保证金函原件一份。

10. 竞选保证金及履约保证金

10.1竞选保证金及报名费交纳方式：银行转账交纳。

竞选人应向比选人转账交纳竞选保证金 5000 元，报名费200元，合计5200元。竞选保证金在比选文件发布后、竞选文件递交截止时间前，竞选人 通过银行转账交纳 。报名费连同竞选保证金一并转账交纳。

交纳账户名：重庆市玉罗实业有限公司

银行卡号：50001303600050211640

开户行：建行万州分行

竞选保证金交纳可以由自然人或者公司名义交纳，竞选保证金退回仅退还竞选人公司。

银行卡转账时须备注：“大全拆除”。竞选人应充分考虑转账到账时间风险，转账截止时间以竞选文件递交截止时间我司查询到账结果为准。转账金额不符、备注不明确或者无备注等不满足竞选文件要求的，均视为无效交纳，比选人有权不予受理竞选文件。

10.2 竞选人中选，并与比选人签订合同，竞选保证金转为履约保证金。

10.3 出现以下情况，比选人将向竞选人无息退还竞选保证金：

（1）竞选人竞选文件作废或未通过资格审查的；

（2）竞选人通过资格审查而未中选的；

（3）比选结果公示期内，因排名在前的中选候选人自愿放弃中选资格，比选人以该中选候选人报价向排名在后的其他候选人发盘，其他候选人未接盘的。

在比选结果公示期满后 7 个工作日内，比选人自动向满足以上条件的竞选人无息退还竞选保证金至竞选人竞选文件指定账户。

10.4 出现以下情况，比选人将不予退还竞选人交纳的竞选保证金：

（1）自比选人中标之日起，在2个工作日之内不与比选人签订合同，视为中选人放弃中选资格的，不退还竞选保证金；

（2）竞选报价文件开启后，竞选人不是因为竞选文件作废而主动放弃竞选的，或者被评为中选候选人在公示期内无正当理由主动放弃中选或候选资格的。

10.5 中选人向比选人支付3万元作为履约保证金，在比选会议结束后，两天内一次性转入比选人账户。履约保证金在保证工程顺利推进，无环保、无扬尘、无噪声，无安全问题的情况下，完工后一次无息退付履约保证金给中选人。

11. 时间及比选会议安排

11.1 公告发布时间：2025年4月18日至2025年 4 月22日。

11.2 比选文件质疑截止时间：2025年4月22日 10:00 。

11.3 报名时间：比选会议召开前60分钟内。

11.4 竞选文件递交截止时间：同比选会议召开时间。

11.5 比选会议召开时间：2025年4月23日10:00。

11.6 比选会议召开地点：万州经开区高峰园科创中心3号楼4楼。

12.联系方式

比 选 人：重庆市玉罗实业有限公司

地    址：万州经开区高峰园科创中心3号楼4楼

邮    编： 404000

传    真： 023-58152025

联 系 人：  杨  勇   联系电话：13983525753

联 系 人：  王玉秋   联系电话：58155309

- 第二章  竞选文件评审及确定中选人办法

1. 比选会议召开

1.1比选会议开始时已报名并签到的竞选人达到或超过三家，召开比选会议。比选会议由比选人设立的比选小组组长主持。

1.2 本项目邀请比选人经理班子 1 人。

1.3 参加比选会议的已报名竞选人不足3家，按流标处理。本项目两次流标后，可不再进行竞争性比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，并确定中选候选人。

2. 竞选文件评审办法

2.1 竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审以及技术方案评审等。

2.2 竞选文件出现以下情形，作废标处理：

（1）竞选文件未按比选文件要求填报和密封的；

（2）法人竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供的营业执照、资质证书不一致的；

（3）竞选函、竞选报价清单签字、盖章不符合比选文件要求的；

（4）营业执照、资质证书失效，或者营业执照的经营范围、资质证书的专业、资质等级不符合要求的；

（5）未响应工期或质量要求的；

（6）竞选人报价低于向比选人交纳金额的；

（7）更改报价范围（含改变比选人给定的工程量），或者增、减报价项目的；

（8）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人做出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理。

（9）比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争、未保证比选人商务利益及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布竞选文件作废，本次比选流标。

3. 确定中选人的办法

3.1 本次比选相比选人交纳金额最高的为中标候选人

3.2 交纳金额相同的，相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。

3.3 比选人确定中选人后，在重庆市万州区人民政府网站和重庆市玉罗实业有限公司网站进行公示。公示时间不少于3天，待公示期满后，向中选人签发中选通知书。

3.4 在公示期间，比选人将按相关规定对第一中选候选人及其法定代表人进行有无犯罪记录查询。如第一中选候选人或其法定代表人无犯罪记录，则公示期满后确定其为中选人；如有犯罪记录，则比选人有权取消其中选资格，比选人再依次对排名第二、第三的中选候选人进行查询，无犯罪记录的为中选人。

4. 合同签订

4.1 中选人应按照比选文件规定的金额、方式向比选人提交履约保证金。

4.2 中选人凭中选通知书在5个工作日内，根据比选文件、竞选文件与比选人签订施工合同、安全合同协议与质量、安全协议。

4.3 中选人拒绝交纳履约保证金，或者领取中选通知书后不与比选人签订合同，取消其中选资格，其竞选保证金不予退还。

4.4 若中选人自愿放弃中选资格，比选人以中选人报价依次向排名第二、第三的中选候选人发盘，首先接盘的竞选人为中选人。

5. 特别条款

合同签订前，比选人对竞选人竞选文件存在合理怀疑的，比选人有权宣布本次比选作废。

协议书

甲方：重庆市玉罗实业有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程专业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

- 工程名称：原大全新材料公司土地和地上房屋拆除剩余部分拆除工程-钢结构房屋拆除专业分包

- 本工程固定合同金额￥：     元（大写：    ）

- 2.1 厂房拆除及废旧物资处置费：金额   万元。

- 2.2 安全文明施工费：3万元，乙方在编制专项方案完成并经相关单位人员审核盖章（或需专项方案经专家论证通过）后，进场前，向乙方付款50%，完工经相关单位验收通过后付至100%。

- 三、合同工期：30日历天完成拆除及废旧物资处置，逾期未处理的废旧物资，比选人有权自行处置。建渣按比选人指定区域规范堆码，由比选人自行处置。

- 四、协议内容：建筑红线范围内地面以上所有构建筑物（厂房1橦，含厂房全部拆除、废旧物资处置及建渣按指定区域堆码等。拆除废旧物资由乙方自行负责处理。

- 五、工程质量及技术要求

- 5.1 按国家现行工程拆除施工规范和标准验收  合格  。

- 5.2 技术要求：按结构物以及现场技术交底、安全交底、现场指令等施工。

- 5.3 拆除采用人工配合机械设备的方式，拆除顺序应遵循从上至下，先拆除非承重结构，后拆除承重结构，做到科学合理，安全有保障。

- 5.4乙方需编制拆除安全专项施工方案，报相关单位审签认可后方可施工。如专项方案需经相关专业专家论证会通过的，必须论证会通过经相关单位审核签章完善，如未完善审签专项方案，禁止施工，甲方有权解除合同。

- 5.5 施工过程中应该遵循以下规范要求：建筑拆除工程施工安全技术规范《JGJ147-2022》。

5.6 施工过程中，做到合理、集中堆放建渣、不得随意乱堆乱放。

5.7拆除完成后建渣按指定区域堆码自弃渣场内，拆除场地范围内必须平场压实。

- 5.8 严格按照拆除方案实施，没达到甲方要求的，甲方有权清退出场。

- 六、安全文明施工要求

- 6.1 乙方需做好扬尘、噪音等安全文明施工措施，如中途拆除过程中发现未做好相关措施，甲方有权中止合同。

- 6.2乙方需为所有作业人员购买实名制保险，每名保额不低于50万元，如不购买，禁止进场施工，甲方有权中止合同。

- 6.3 乙方进场前报所有管理人员名单加盖公章备案，管理人员必须具备相关岗位资格证件。

- 6.4 乙方必须严格按照编制的专项方案施工，如现场与专项方案不合需修改变更专项方案并经相关单位人员审核签章完善（如需专项方案经相关专业专家论证会通过的必须论证会通过经相关单位审核签章完善），如不按专项方案施工并拒绝修改方案的（或野蛮施工的）甲方有权中止合同。

- 七、支付方式：比选结果公示结束后，乙方在2天时间内向甲方一次性现金或银行转账支付全部合同金额。

- 八、履约保证金

- 履约保证金3万元，在保证工程顺利推进，无环保、无扬尘、无噪声，无安全问题的情况下，完工后一次无息退付履约保证金给乙方。

- 九、违约责任

- 合同履行过程中，因任意原因导致合同解除或甲方清退乙方出场，甲方不退还乙方履约保证金，且不退还乙方交纳的合同固定费用。

- 十、本协议签订之日即生效，一式八份，甲乙双方各肆份。

合同附件： 1.工程分包安全生产管理协议；2施工现场违章处罚标准；

- 关于加强施工现场临时设施、设备管理规定 4、施工质量考核标准

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人或                   法定代表人或

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

- 经办人：                   经办人：

年    月    日

附件1

工程分包安全生产管理协议

总承包方：

分 包 方：

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对工程项目的安全生产管理，明确双方安全生产责任，按照相关法律、法规、规章的有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。本协议作为分包工程“合同”的附件与合同具有同等效力。

- 第一条  工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包主要内容：

第二条  安全管理目标：

1、无重伤和一般及以上事故；

2、无重大机械事故；

3、工伤频率控制：年度轻伤率在1.5‰以下（工期6个月以内轻伤率1.5‰以下，工期3个月以内轻伤不超过1人）。

第三条 总承包方的安全责任

1、总承包方根据相关法律、法规、行业标准、规范、文件对分包方施工安全进行监督、指导和检查。

2、总承包方应监督分包方对作业人员进行入场安全教育及定期安全教育。

3、总承包方根据工程特点，对分包方进行一次施工前总的书面安全技术交底,施工过程中涉及高危作业需开据安全作业票，并办理双方签字手续。

4、总承包方对分包方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现分包方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。

5、总承包方有权制止分包方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于分包方的违章行为，总承包方有进行经济处罚的权利；对于分包方安全素质差、不服从安全生产管理的施工人员，总承包方可采取经济处罚或限期退场。

6、总承包方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生一般安全事故以上的分包方限期退场并终止合同，并追究其违约责任和其它相应的法律责任。

7、总承包方有权对分包方违反安全管理的行为进行处罚，分包方拒不执行的，处罚款项从工程计量款中直接扣除（处罚标准附件2，如严重违反安全管理行为，处罚标准附件2内所设定处罚金额为下限）。

第四条  分包方的安全责任

1、分包方必须认真贯彻国家、行业、重庆市有关安全生产、消防工作及环境保护的法律法规、方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条款、规定。

2、分包方应具有安全管理组织体系，包括抓安全生产的领导、各级专职及兼职的安全员，应有各工种安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度，以及生产安全事故应急救援预案。

3、分包方要严格服从总承包方关于安全生产的管理，严格执行总承包方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受总承包方的指导、监督、检查和教育，做好相关整改及安全资料的整理工作。对总承包方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，分包方有权拒绝。

4、分包方施工前必须上报管理人员及作业人员花名册及人员资质证件、身份证复印件，并严格排查不法分子，施工过程中若有作业人员发生变动的，须在当天及时上报总承包方项目部；分包方对作业人员进行三级安全教育，并将作业人员名单报总承包方安全员备案；分包方进场人员未报总承包方备案并未进行培训上岗，发生安全事故的，由分包方承担全部经济责任。

5、分包方应保证上报给总承包方的企业资质及机械设备检验报告、合格证的真实有效性，并在报验资料上加盖企业公章，因分包方伪造资料而发生的安全事故，由分包方承担全部经济责任；分包方的机械设备维保应聘用有资质的机修单位，维保机械设备应在施工现场外进行，维保过程中若发生安全事故，分包方承担全部经济责任。

6、分包方应明确本单位各级人员的安全生产责任，与班组作业人员签订安全生产责任书，同时应结合项目生产实际，按总承包方要求配齐专职或兼职安全员，设置作业班组兼职安全员（由班组长兼任），认真履行安全生产职责。

7、分包方应对作业班组进行每道工序的施工安全技术交底，交底人和被交底人都应签字确认，并保存记录，分包方负责对施工班组的过程管理，督促班组作业人员严格按安全技术交底要求进行施工。

8、行业主管部门、业主、监理或总承包方检查发现分包方现场作业人员有违章行为的或检查发现安全隐患，分包方必须立即整改；分包方对行业主管部门业主及监理或总承包方提出的安全整改意见不按时整改或整改不到位的，应接受相应的处理，由此造成的一切经济损失均由分包方负责。

9、分包方必须为作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理《特种作业操作资格证》，并将特种作业人员名单和有效操作证复印件上交总承包方，未持有效特种作业操作证的人员不得从事特种作业。分包方应组织班组作业人员积极开展周安全活动和每日班前安全活动，保证作业人员具备相对应的安全生产知识、劳动保护技能和安全操作规程，并做好教育记录和签字手续。资料随进度报送总承包项目部安全员核对、存档。

10、分包方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用18岁以下和男满55周岁、女满50周岁（重体力劳动男满50周岁、女满40周岁）的作业人员，以及患有心脏病、癫痫症、恐高症等重大疾病的作业人员。

11、分包方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用说明佩戴、使用；为特种作业人员（吊车司机、架子工）岗前体检，并将体检报告复印件交总承包项目部安全员存档。

12、分包方负责搭拆施工现场各类安全防护设施，不得私自拆除施工现场各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经总承包项目部项目经理及安全员同意后方可拆除并做好警示标志，在下班前应将防护设施恢复。

13、分包方现场施工用电，必须严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）要求及总承包方方相关规定，配置符合规范要求的配电设备，经总承包方专职电工或相关管理人员检查，符合安全要求，才准供电，总承包方有权对分包方不符合规范的配电提出整改要求。

14、分包方发现施工现场存在重大安全隐患时，应及时撤离相关区域的作业人员，并上报项目部，严禁继续施工作业。

15、在涉及管道、道路、爆破等具体施工作业，必须设置所需安全警示标牌，按相关法律、法规、行业标准及安全操作规程进行施工，确保安全。否则由此造成的一切经济损失，均由分包方负责。

16、分包方应对总承包方搭设及提供的安全文明施工设施进行保护，若因分包方施工原因造成对安全文明施工设施的损坏，应由分包方进行修复及赔偿，若分包方拒不进行修复及赔偿，总承包方可安排其它作业队伍进行修复，所发生的一切费用从分包方工程进度款中扣除。

第五条  安全文明施工费使用和提取

1、分包方工程款总额中已包含安全、文明措施费，为保证项目现场安全管理，在分包方工程款总额中另外计取         元作为分包方安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工行为的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。

2、分包方应当按照相关法律、法规、行业标准、文件的有关规定和本协议，保证将总承包方支付的安全文明措施费用于施工安全生产管理（对所属施工作业人员购买建筑工程团体意外伤害险或工伤保险,分包方未为从业人员购买保险且保险单未生效严禁进场施工），不断完善和改进工程安全生产条件，专款专用，不得挪作他用。

3、安全文明施工措施费低于2万元以下的由劳务分包或专业分包单位在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案，分包单位负责人签字审批并盖章，报甲方项目部备案；超过2万元及以上的，劳务分包或专业分包单位在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报项目经理、技术负责人、安全员审批，送甲方工程部、安全管理部备案，未在施工前编制安全文明施工措施费使用方案，报项目部或甲方工程部、安全管理部备案，项目部不得支付安全文明施工措施费。

4、劳务分包或专业分包单位开据工程进度款前，应先由项目部安全员开据当月安全投入证明单后再申报工程进度款,安全文明施工费按进度结算(工期不足1个月按实际工期验收，工期一个月以上的按进度验收)。

5、安全文明施工措施费提取，劳务分（专）单位应提供以下手续：

（1）安全文明施工使用投入验收单。

（2）安全文明使用投入证明清单并提供安全文明费用投入相关票据（发票、收据复印件）和施工现场能反映费用投入的相关照片（打印）。

第六条  文明施工费和环境保护费的使用管理

1、乙方未按甲方安全标志平面图设置安全警示标志，缺少一处处罚50元。

2、乙方必须工完场清，如未按甲方要求完善工完场清，每发现一次扣安全文明施工费500元，发现3次及以上的扣除安全文明施工费5%；市政道路工程施工期间周边未防护到位的，每缺少一处扣安全文明施工费200元，完工后未及时将材料、设备清场的，每处扣安全文明施工费500元。

3、乙方未投入保洁人员，处罚200元；经甲方要求配备仍不配备保洁人员的，另外再扣除安全文明施工费20%。

4、乙方材料堆放无序、凌乱，每发现一处扣安全文明施工费200元。

5、乙方生活区内私搭乱接电线、临时用房无防雷接地、乱堆垃圾，每发现一次扣安全文明施工费200元；发现3次及以上的另外再扣出安全文明施工费20%。

第七条  安全文明施工费违约条款

1、乙方同月出现2次各1人轻伤事故或1次2人及以上轻伤事故，一次扣除履约保证金2000元；整个工期内累计出现3人次或1次3人及以上轻伤事故，每人每次扣除履约保证金2000元；另外再一次性扣除履约保证金30%（总额不超过6000元）。

2、乙方出现1次重伤事故，一次扣除履约保证金50%（总额不超过1万元）。

3、乙方出现1次一般及以上安全事故，工程决算时全额扣除未支付的安全文明施工费,另扣除安全文明施工违约金2-5万元；同时根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》等法规按照事故责任划分予以处罚。

4、乙方在施工现场出现重大安全隐患,且未按督查部门要求及时整改的，每次扣除安全文明施工费2000元。

5、乙方其他违章行为参照工程分包安全生产管理协议附件2 《施工现场违章处罚标准》执行。

6、总承包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，总承包方依法承担相应责任。

7、分包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，分包方依法承担全部责任并赔偿给总承包方造成的经济损失。

8、分包方未落实总承包方相关管理规定，不服从总承包方安全管理、违反国家有关安全生产法律、法规、规范、标准，违反操作规程，违章作业等行为导致发生工伤、死亡及重大设备安全事故的,其责任由分包方自负,因此所产生一切相关的费用由分包方自理，如事故对总承包方造经济损失，由分包方赔偿。

第八条  安全工作联系人

总承包方指派          为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。

分包方指派            为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。

第九条  其它约定

。

第十条 其他

1、以上安全文明施工费的扣款金额为累计扣完安全文明施工费为止。

2、本条款处罚次数指甲方公司安全管理部、工程部、总工办等部门对乙方的处罚次数；甲方对乙方在整个工期内安全管理综合评价，对安全管理长期混乱的行为，加重处罚；甲方项目部应加强对乙方现场安全管理，对现场违规违章行为及时制止和处罚。

3、本合同单价中已包含安全文明施工费，此条款相关内容作为安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工费的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。

4、以上条款最终解释权为公司安全管理部。

总承包方：                                   分包方：

法定代表人：                              法定代表人：

（或）授权代表：                          （或）授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订时间：      年    月    日

| 附件2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工现场违章处罚标准 |  |  |
| 序号 | 违章行为 | 处罚标准 |
| 1 | 进入施工现场未正确佩戴安全帽 | 500元/人/次 |
| 2 | 对甲供防护物品损坏未及时修复的 | 300元/处 |
| 3 | 悬空、高处临边作业未系挂安全带 | 1000元/人/次 |
| 4 | 人工挖孔桩作业时未系挂安全带、违章吊装（冒装） | 500元/人/次 |
| 5 | 人工挖孔桩未作业或砼浇筑前、机械钻孔桩已成孔砼浇前,桩口未封闭或封闭不到位，且无安全警示标志 | 500元/处/次 |
| 6 | 人工挖孔桩块石采用钢丝绳吊运、人石同运 | 2000元/处/次 |
| 7 | 施工现场穿拖鞋、高跟鞋、赤裸上身者、赤脚作业 | 100元/人/次 |
| 8 | 酒后作业 | 500元/人/次 |
| 9 | 在施工现场上用木材生火、烤火者 | 100元/人/次 |
| 10 | 建筑垃圾、钢管、模板、扣件未及时清理，建筑垃圾乱堆乱放 | 500元/次 |
| 11 | 高空抛物 | 2000元/次 |
| 12 | 开关箱无门、无锁、无漏电保护和防尘、防雨装置 | 50元/处/次 |
| 13 | 开关箱未按“一机一闸一漏一箱”设置 | 200元/处/次 |
| 14 | 临时用电线路没有埋地或架空敷设、随意搭拆 | 200元/处/次 |
| 15 | 机械设备带病运转、超负荷作业、操作工疲劳作业 | 200元/人/次 |
| 16 | 临边洞口防护未随进度完善 | 500元/处/次 |
| 17 | 违反操作规程，不听项目部管理人员劝阻以及违章指挥行为 | 1000元/人/次 |
| 18 | 施工现场随地大小便 | 50元/人/次 |
| 19 | 聚众闹事、打架斗殴、威胁谩骂殴打管理人员者 | 200元/人/次 |
| 20 | 任意拆除施工现场安全防护设施未及时恢复 | 500元/处/次 |
| 21 | 外协单位使用总包单位水电未进行计量（从开始至结束计量） | 按实加倍计算 |
| 22 | 施工临时道路清扫不及时 | 500元/次 |
| 23 | 使用禁止淘汰的手持电动工具（无防护罩的木工锯） | 200元/次 |
| 24 | 电锯、平刨、钢筋加工等机械的传动部位无防护罩，无护手防护装置、未安漏电保护器、无保护接零、使用淘汰开关 | 300元/次 |
| 25 | 氧气、乙炔瓶间距不足5米，离明火不足10米或未配备灭火器材 | 200元/次 |
| 26 | 从事电、气焊等明火作业时周围未配备灭火器并无动火审批单 | 200元/次 |
| 27 | 塔吊未配置专职指挥工 | 2000元/人 |
| 28 | 塔吊钢丝绳损坏未及时更换、挂单钩 | 500元/次 |
| 29 | 未严格按“十不吊”规定吊物 | 500元/次 |
| 30 | 上下塔机时接听电话，未按要求系挂安全带 | 200元/人/次 |
| 31 | 指挥工违章指挥、指挥设备运行过程中玩手机 | 500元/次 |
| 32 | 非专职施工升降机工操作施工升降机 | 2000元/人/次 |
| 33 | 施工升降机乘员超过9人、一次性装运荷载超过额定荷载 | 2000元/人/次 |
| 34 | 外脚手架上乱堆放材料、随意拆除连墙件 | 200元/处 |
| 35 | 电梯井未及时防护 | 300元/处 |
| 36 | 卸料平台洞口密目网铺挂不规范 | 50元/处/次 |
| 37 | 卸料平台脱焊、变形或未及时清理 | 200元/处/次 |
| 38 | 未经项目部同意擅自拆除支模架受力杆件 | 2000元/处/次 |
| 39 | 未经项目部同意擅自拆除临边洞口防护、防护棚等 | 2000元/处/次 |
| 40 | 未按审签合格的拆除方案施工，严禁采用高空作业 | 5000元/次 |
| 41 | 吊车未配置专职指挥工 | 500元/处 |
| 注：1、如存在严重违章或屡教不改等情形，可根据实际情况加重处罚。 2、罚款必须以现金在七日内交玉罗公司财务部，逾期未交加倍处罚。 3、以上条款最终解释权归安全管理部。 |  |  |
| 重庆市玉罗实业有限公司 |  |  |

关于加强施工现场临时设施、设备管理规定 附件3

分包单位因施工需要借用公司电缆、配电箱、钢板、雾炮机、造雾机、发电机、水泵、移动围挡等临时设施，分包单位应加强管理，不得违规、违章使用，保障临时设施设备的完好率。特作如下规定：

- 确因工程需要，分包单位借用公司现有临时设施设备，需出具由项目部签字同意的借条交设备专管员，由设备专管员签字后交物资部库管办理出库。

- 现场使用电缆损耗率≤7%，配电箱损耗率≤5%，移动围挡损耗率≤5%，如超过规定损耗率由分包单位按物资部采购价赔偿。

- 施工现场所有临时设施设备由分包单位按规范正确使用，如有正常损坏，由公司按规定进行维修；如因使用不当造成设备损坏，由分包单位按物资部采购价进行赔偿。

- 工程部、安环部对现场进行巡查，如发现分包单位违规使用设施设备造成损坏的，公司将对分包单位处以200-2000元罚款。

- 工程完工后，分包单位所借临时设施设备必须退库，退库时应通知设备专管员进行检查和数量核对，无误后退还借条。

附件4

施工质量考核标准

| 序号 | 分项工程 | 违约行为 | 违约金 交纳标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 各分项工程施工前，乙方未对班组进行质量技术交底。 | 100元/次 |
| 2 |  | 对于既不整改却又将整改标记擦拭掉的行为。 | 300元/次 |
| 3 |  | 各分项工程验收必须在乙方自检合格后再通知项目部检查。 | 200元/次 |
| 4 |  | 对由于施工质量问题及其它原因造成建设单位及监理单位对我项目部进行罚款的，则由造成施工质量问题乙方承担，在监理罚款基础上。 | 双倍罚款 |
| 5 |  | 非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，由此造成的建设单位（项目业主）和（或）监理罚款、建设单位（项目业主）主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延，且每出现一次乙方将承担违约金。 | 10000元/次 |
| 6 |  | 己方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。 | 按合同条款 |
| 1 | 模板工程 | 模板支撑未按项目部施工方案（或施工作业指导书或施工交底）进行施工的，必须立即整改，情节严重的加倍处罚。 | 200元/处 |
| 2 |  | 墙、柱模板不按规定穿管、丝杆，因松动丝杆过早造成墙面拉毛、裂缝、露筋者，按面积罚款，不足一平方米的每处罚款30元。 | 50元/m2 |
| 3 |  | 混凝土墙体、未按图留洞、埋管、预埋件者，或者位置偏差50mm以上者，（返工费由乙方承担）。 | 50元/处 |
| 4 |  | 混凝土墙、梁、板、柱发生爆模或模板塌陷者，除赔偿损失外，视其损失大小，造成经济损失的则由乙方承担。 | 200元/次 |
| 5 |  | 混凝土墙、梁、板、柱模板接缝不能大于2mm，违者视其后果。 | 50元/处 |
| 6 |  | 梁、柱等几何尺寸超过+4mm、-5mm，违者处罚。 | 50元/处 |
| 7 |  | 模板拆下后下次使用前必须清理干净，并维修好，堆放有序，违者处罚。 | 100元/m2 |
| 8 |  | 混凝土墙角模板支撑不牢，造成墙体位移者。 | 100元/处 |
| 9 |  | 私自将插筋抽动、挪位、打弯者，每根罚款。 | 20元/根 |
| 10 |  | 每次模板安装完毕必须清理干净并刷好脱模剂，经验收合格后才能进行钢筋绑扎，凡是不进行该道程序的罚款。另外，每根柱子要留有清理口，保证柱内的卫生，避免出现烂根情况。 | 300元/次 |
| 11 |  | 模板支撑体系每次搭设好后，必须报请验收，合格后方能进行模板铺设施工，否则罚款。 | 100元/次 |
| 12 |  | 未按要求随意拆除模板支架的，每次罚款，造成结构裂缝等后果严重的，除赔偿损失外，加倍处罚。模板拆除不干净的，每处罚款20元。 | 200元/次， |
| 13 |  | 每次拆模不得随意破坏砼棱角，成品保护，否则罚款。 | 100元/处 |
| 14 |  | 每次砼施工时无足够人员值班（乙方现场负责人员不少于1人，木工不少于2人，钢筋工不少于2人）违者按每次每人进行罚款。 | 50元/人/次 |
| 15 |  | 各部位模板拆除未经项目技术负责人同意者罚款。 | 300元/次 |
| 16 |  | 模板拆除需先支的后拆，后支的先拆，不得野蛮施工，如损坏模板，发现一次罚款。 | 100元/次 |
| 17 |  | 外墙模板与砼面接口要平顺，不得漏浆，否则罚款，并返修好。 | 200元/处 |
| 18 |  | 拆除后的模板、木方、钢管、扣件必须分种分类堆码整齐，不得混堆，否则罚款。 | 500元/次 |
| 19 |  | 对有防水要求的混凝土浇筑工程，如果模板安装工程没有采取止水拉片或其它止水措施的。 | 500元/次 |
| 1 | 钢筋工程 | 钢筋制作： ①钢筋制作的规格、品种、数量和间距及其它几何尺寸不符合图纸设计要求的，视其数量大小，除赔偿材料损失外，另按部位罚款。 ②钢筋下料，弯曲时，长度和几何尺寸的控制超出±30 mm的；箍筋弯钩长度不一致。 ③如果钢筋加工，要求平直的不平直，要求弯曲的角度不准确，或者钢筋加工后表面有裂纹、片状块锈和油污及泥土等。 ④钢筋焊接不合格；钢筋加工锚固不符合要求。 ⑤对有套筒连接要求的纵向钢筋进行连接时不满足相应的技术规范要求。 ⑥钢筋进场以后，未采取有效保管措施，淋雨受潮，弄脏。 | ①200元 ②20元/根 ③20元/根 ④100元/次 ⑤20元/根 ⑥1000元/次 |
| 2 |  | 钢筋绑扎： ①钢筋位置绑扎不正确，保护层厚度不正确，不够数量。 ②钢筋绑扎好后，未做到横平竖直，或钢筋间距不均匀。 ③钢筋接头（包括对焊、竖焊）未按要求错开的。 ④主筋间距、排距不均匀；吊筋位置不正确的，或者没有放置吊筋。 ⑤钢筋绑扎完毕后，墙、梁、板钢筋的垫块绑扎不牢固，或者垫块间距过大，板负弯矩筋下未设置马凳铁或马凳铁绑扎不牢固。 ⑥钢筋绑扎时未保证钢筋搭接长度或锚固长度。 ⑦钢筋绑扎完毕后，乙方未进行自检，就通知项目部检查。 ⑧浇灌混凝土时，乙方未派人负责钢筋监护工作。 ⑨每次钢筋绑扎，必须保证现场工完场清，特别是垃圾，必须清理干净，凡是每次验收前不清理冲洗干净的，一次罚款100元；钢筋绑扎错误（型号、规格、间距、位置等）每处罚款20元并整改，并赔偿直接经济损失。钢筋绑扎完后未及时清理到钢筋堆放区，每根罚款10元，并负责清理。 | ①10元/处 ②20元/处 ③10元/处 ④20元/处 ⑤10元/处 ⑥20元/处 ⑦200元/次 ⑧200元/次 ⑨200元/次 |
| 3 |  | 钢筋机械连接： ①连接钢筋时，钢筋规格和连接套的规格应一致，并确保钢筋和连接套的丝扣干净、完好无损，若发现不合格。 ②接头外观质量应外露不超过2扣，钢筋与连接套筒之间无缝隙。 | ①10元/根 ②50元/根 |
| 1 | 混凝土工程 | 混凝土楼地面表面平整度控制在4mm范围以内为合格、标高控制在±5 mm范围内为合格，如超以上范围的为不合格。 | 100元/处 |
| 2 |  | 混凝土墙体标高控制在-30mm、+10mm范围内，违者每超过±10 mm。 | 10元/处 |
| 3 |  | ①混凝土浇筑后凡有蜂窝、麻面、露筋、孔洞、漏振的，蜂窝、露筋；②麻面、漏振面积超过0.25m2,并承担返工、返修损失。 | ①500元/处 ②300元/处 |
| 4 |  | 混凝土楼梯、楼面严重露石子、无浆者按面积罚款。 | 100元/m2 |
| 5 |  | ①混凝土浇筑完后必须按要求进行养护，保护混凝土表面润湿，未按要求养护。 ②有防水要求的混凝土养护至少14天，确保浇筑质量，如果发现养护不及时或养护天数不够。 | ①100元/次 ②500元/次 |
| 6 |  | 混凝土浇筑不得随意乱留设施工缝、冷缝，违者罚款。 | 100元/处 |
| 7 |  | 混凝土不得任意加水，违者罚款。 | 200元/次 |
| 8 |  | 落地混凝土及模板上的砼应及时清理回收使用，未及时清理造成浪费的，除按价赔偿处，并处罚款。 | 500元/次 |
| 9 |  | 施工缝凿毛不及时，不彻底，不冲洗干净的。 | 200元/次 |
| 10 |  | 每次砼施工时乙方主要管理人员不在施工现场。 | 200元/次/人 |
| 11 |  | 各分部砼施工时砼数量超出规定损耗数量，项目部对超出部分数量视为浪费，劳务队按实际砼价格赔偿。 |  |
| 12 |  | 砼质量问题，不及时处理。 | 200元/次 |
| 13 |  | 止水带位置不正确。 | 200元/处 |
| 14 |  | 砼表面收光不好，表面出现裂缝和贯通缝的，后期处理发生的费用则由其乙方承担。 | 500元/次 |
| 1 | 砌筑工程 | 砌筑用材料不按规定浇水。 | 100元/次 |
| 2 |  | 砌墙不立皮数杆或不按皮数杆砌筑。 | 100元/次 |
| 3 |  | 组砌方法不正确。 | 100元/次 |
| 4 |  | 砌筑不按规范要求留斜搓 | 100元/处 |
| 5 |  | 砌体砂浆饱满度低于80%，并责令返工； | 100元/处 |
| 6 |  | 砌体灰缝过大，瞎缝 | 100元/处 |
| 7 |  | 墙垂直度偏差大于15mm，并拆除返工； | 100元/处 |
| 8 |  | 利用过夜砂浆砌筑，或墙体砂浆强度低于设计强度95%者，返工重做并处罚 | 200元/处 |
| 9 |  | ①不按规定放置拉结筋，每少放一根罚款，并拆掉补放； ②构造柱锚固拉结筋不牢固； | ①50元/根 ②10元/根 |
| 10 |  | 超过30cm宽的预留洞口未设置砼预制过梁。 | 100元/处 |
| 1 | 楼地面 | ①地面找平层施工时，应对主要施工通道的预埋管线进行临时覆盖保护，且覆盖物必须具有足够的强度，保证所盖管线不受破坏。凡发现一处不予覆盖或覆盖不符合要求， ②造成一处预埋管线破坏，除赔偿返工的各项费用外并罚款。 | ①200元/处 ②500元/处 |
| 2 |  | ①地面面层施工和养护阶段，未设防止闲杂人员在其表面上走动的措施， ②发现有闲杂人员在其表面走动，损坏了面层。 | ①200元/次 ②300元/次 |
| 3 |  | ①块料地面养护期后应做好成品保护工作，避免重物打击。电梯前室、楼梯、厅等主要通道位置每漏盖一处（1.2m2左右） ②发现一处打击印痕，罚款并赔偿返工的各种费用。 | ①200元/处 ②300元/处 |
| 4 |  | ①有光洁度或易被刮划坏的地面上需垫高作业时，垫物下应用软物隔离 ②造成破损的赔偿返工费用外并罚款。 | ①200元/处 ②500元/处 |
| 5 |  | ①对有防潮防水要求的地面，严禁喷洒水清洁，严禁长流水，严禁门窗关闭不严实，造成地面潮变、霉变， ②造成地面质量或美观问题，罚款并负责返工费用。 | ①500元/次 ②500元/处 |
| 6 |  | 严禁在已经完工的地面上直接进行砂浆搅拌，一经发现，罚款并进行清理保证原有地面的清洁光滑，无麻面。 | 500元/次 |
| 1 | 门窗工程 | 门窗、拦杆安装时，应有保护材料措施，防止出现破损、污染等情况，否则罚款。 | 100元/次 |
| 2 |  | 严禁施工阶段因施工图便利私自撕毁保护材料，且必须负责保护材料的补扎费用并处罚款。 | 300元/次 |
| 3 |  | 门下框上严禁斗车或重物直接拖过，利用门窗洞口作运输通道的，门窗底框应木枋盖板加以保护，严禁水泥砂浆落入槽内，造成门下木放损坏则予以赔偿并处罚款。 | 300元/次 |
| 4 |  | 木门套装完毕后，严禁湿作业，必须将水源拆除，且对阳角位采用泡沫保护以防碰撞。 | 200元/次 |
| 5 |  | 门窗、拦杆安装后，未对各类五金配件用胶纸封好。 | 100元/次 |
| 6 |  | 门装饰完毕后，严禁超宽物什强行挤过门洞，造成木门扇或框损坏的，则无条件赔偿并处罚款。 | 200元/次 |
| 7 |  | 严禁在门框、扇及窗上乱写乱画乱刮，造成损坏的，则无条件赔偿并处罚款。 | 500元/次 |
| 8 |  | 门窗安装后，应经常保持门扇或窗扇的关闭状态，防止因风雨造成门窗或其他装修的损坏，凡将门窗打开后，离走时未关闭的，造成损坏的，则无条件赔偿并处罚款。 | 100元/次 |
| 9 |  | 有意粗暴开关门窗，造成门窗损坏的，无条件赔偿并处罚款。 | 200元/次 |
| 10 |  | 严禁通过窗口向外倾倒垃圾、污水或传递物品，造成窗构件损坏的，则予以赔偿并处罚款。 | 300元/次 |
| 1 | 内外墙装修工程 | 外墙面已施工完毕的地方，不允许在无可靠保护措施的情况下，进行电焊作业，造成墙面污染时，赔偿返工费用并处罚款。 | 200元/次 |
| 2 |  | 外墙面施工完毕后，不得在其上方从事有污染物的油漆、水泥浆作业，造成墙面污染时则赔偿返工费用并处罚款。 | 200元/次 |
| 3 |  | 脚手架上搬运重物或长物品时，如碰撞已贴好的外墙饰面材料或窗、并赔偿返工费用并处罚款。 | 100元/次 |
| 4 |  | 外墙面清洗完毕后，不得在其临近从事有尘作业，以免造成污染，如确有必要时，应有切实可行的保护措施，造成污染则无条件负责清洗，无法清洗时负责赔偿返工费用并处罚款。 | 500元/次 |
| 5 |  | 内外墙施工完毕后，严禁在墙面上乱写乱画乱划，并负责赔偿修复费用并处罚款。 | 200元/次 |
| 6 |  | 在已完成室内地面的墙面上进行修补作业时，必须有保护地面的有效措施，造成地面污染或损坏时，则赔偿返工责任并处罚款。 | 200元/次 |
| 7 |  | 内墙面装修完毕后，严禁水、电、通讯、燃气等专业工班私自修改，确有必要时，应召开协调会议，研究修改方案，确定成品保护措施，造成墙面污染的，应赔偿返工修复费用并处罚款。 | 200元/次 |
| 8 |  | 有防水防潮要求的内墙面，不得随意用水冲洗或进行湿清洁，造成墙面污染则负责赔偿修复费用并处罚款。 | 200元/次 |
| 1 | 细部装修工程 | 卫生间各类器具安装时，应做好墙面、天花和地面的保护工作，若施工中有损坏，由乙方承担返工费用并处罚款 | 500元/次 |
| 2 |  | 各种器具安装完毕后，工程验收前应对易碰坏、易划坏的器具采用保护膜或纸板进行包裹保护，未进行包裹出现损坏由安装班组负责更换，已进行包裹后出现损坏，负责重新包裹好并处罚款 | 400元/次 |
| 3 |  | 安装好的洁具池盒内，严禁倾倒垃圾，浸泡什物，洗手洗物，如经发现在使用中形成器具损坏的，照价赔偿并处罚款。 | 200元/次 |
| 1 | 附则 | 施工中发现重大质量隐患并及时提出整改，避免事故发生的重大立功行为，给予物质奖励和精神鼓励，对个人给予500元奖励。 |  |
| 2 |  | 对于甲方、监理单位及质监部门在做例行检查及验收未提及任何质量问题的，则奖励500元。 |  |

备注：以上条款未涉及部分，参照相应类似条款执行。

第四章  技术要求

1. 技术要求

中选人编制拆除方案，经比选人工程部、总工办、安全管理部审签后实施。

- 第五章  竞选文件格式

1. 竞选文件构成

（1）竞选函

（2）企业法人营业执照复印件

（3）资质证书复印件

（4）法定代表人身份证明或授权委托书

（5）法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

（6）退还竞选保证金函

（7）承诺书

（8）报价清单

（9）现场照片两张

（10）其他资料

2. 竞选文件格式要求

2.1 竞选文件按前述竞选文件构成内容顺序装订，并加装竞选文件封面和目录页，封面盖公章。竞选文件封面和目录页格式见《竞选文件》。

2.2 竞选函、报价清单除加盖法人公章外，还应由公司法定代表人亲笔签名。

2.3 竞选文件每页盖鲜章。

2.4 竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

3. 竞选文件格式样本

原大全新材料公司土地和地上房屋拆除剩余部分拆除工程-钢结构房屋拆除

专业分包竞选文件

竞选人：                   （单位盖章）

年   月   日

目   录

1、竞选函

2、企业法人营业执照复印件

3、资质证书复印件

4、法定代表人身份证明或授权委托书

5、法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

6、退还竞选保证金函

7、承诺书

8、报价清单

9、现场照片两张

10、其他资料

竞  选  函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

1、我方已仔细研究了原大全新材料公司土地和地上房屋拆除剩余部分拆除工程-钢结构房屋拆除专业分包比选文件的全部内容，愿意向比选人交纳人民币（大写）             元（¥          ）的竞选总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到 合格 标准。

2、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺安全及文明施工，无安全责任事故，施工不扰民，由此带来的责任由我方承担。

（4）我方承诺在履约过程中，不以任何理由向贵方索赔（包括在实施过程中遇老百姓阻工产生的也损失也不能索赔）。

（5）我方承诺在施工过程中，不拖欠民工工资。如出现民工工资拖欠问题引起的相关责任，概由我方负责。

（6）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

竞选人：               （单位盖章）

法定代表人：           （签字）

年   月    日

法定代表人身份证明

姓名：      性别：   年龄：    职务：     ，系                      （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：         （单位盖章）

年     月     日

备注：法定代表人身份证正反两面复印于本页下方空白处。

授权委托书

本人        （姓名）现委托            （姓名）为我的代理人，参加原大全新材料公司土地和地上房屋拆除剩余部分拆除工程-钢结构房屋拆除专业分包比选。以我的名义签署、澄清、递交、撤回竞选文件及参加竞争性比选会。委托代理人在比选活动和谈判过程中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我承担。

特此委托

竞选人法定代表人：

（亲笔签名和单位盖章）

身份证号码：

法定代表人电话号码

委托代理人：

身份证号码：

委托代理人电话号码

年     月    日

备注：法定代表人身份证和委托代理人身份证正反两面复印于本页下方空白处。

退还竞选保证金函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

兹有我方参加贵公司于        年      月     日（比选时间）组织的原大全新材料公司土地和地上房屋拆除剩余部分拆除工程-钢结构房屋拆除专业分包比选，我方以POS机刷卡的形式交纳竞选保证金人民币（大写）伍仟元整，（¥5000.00 ）。贵公司办理竞选保证金退还时，请退还到我方以下账户中：

开户名全称：

开   户   行：

账         号：

开户行所属省份及市（县）：

联系人：         ，联系电话：

（以上内容应详细填写，不可简化，公章不要覆盖在开户行、账号上）

竞选人名称：

（单位盖章）

竞选人法定代表人或授权委托人签字：

年     月     日

注：竞选保证金仅退回竞选人公司账户

承诺书

我司承诺参加竞选的委托代理人及现场管理人员为本单位员工，并已为其交纳社保，如比选人查实委托代理人及现场管理人员不属于本单位员工，比选人有权废除我司中选资格，解除合同。

承诺人（单位盖章）：

年    月    日

原大全新材料公司土地和地上房屋拆除剩余部分拆除工程-钢结构房屋拆除专业分包竞争性比选报价清单

竞选人：

一、厂房拆除及废旧物资处置费（比选竞争费用）

单位：元

| 序号 | 分项或子目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 向比选人交纳最低金额 | 向比选人交纳金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋拆除及废旧物资处置费 | 房屋全部拆除，拆除方式采用全机械拆除作业并严格按审签合格的专项方案实施，严禁采用高空作业，建渣处置不当由第三方追责由中选人自行承担。所有车辆上路手续由中选人自行负责。房屋拆除后的废旧物资由中选人自行处理。 建渣处置：如项目业主有要求则按项目业主指定位置处置，如项目业主无要求则由中选人自行处置建渣。 | 项 | 1 | 260000 |  | 本项费用由竞选人自行填写，竞选人报价为竞选人向比选人交纳金额。竞选人报价为完成本序号项全部工作内容以料抵工后材料剩余残值溢价部分，比选人不再支付施工费用，由中选人支付给比选人，交纳费用不予退还。 竞选人自行踏勘现场，评估废旧物资价值。拆除废旧物资由中选人自行负责处理。 |

二、安全文明施工费（支付给中选人费用，不作竞争）

单位：元

| 序号 | 分项或子目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 固定金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安全文明施工费 | 人员保险、临时设施、临边洞口、高处作业防护设施、路口、交通指挥、拆除人员及机械防护措施、临时围挡、扬尘控制、管线及市政设施保护协调费等措施。 | 项 | 1 | 30000 | 固定金额，不作调整。中选人在编制专项方案完成并经相关单位人员审核盖章（或需专项方案经专家论证通过）后，进场前，向中选人付款50%，完工经相关单位验收通过后付至100%。 |

备注：

- 上表各分项单价为综合单价，包括完成工程分包任务的所有措施费、规费、税金等工程所需的全部成本和费用，施工用水电费用由竞选人承担，在合同履行期间固定不变。

2、竞选人需为本项目人员购买实名制保险，每名保额不低于50万元，如不购买，禁止进场施工，比选人有权中止中选人合同。

3、为保证农民工工资的按时发放，中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度(试行)的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求及比选人和建设单位要求执行。

4、中选人进场前报所有管理人员名单加盖公章备案，管理人员必须具备相关岗位资格证件。

竞选人：

（单位盖章）

法定代表人签字：

年    月    日